OPOSICIÓN SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Técnico/a de Función Administrativa – Opción Sistemas y Tecnología de la Información

TEMA 30

Gestión del Porfolio de Sistemas de Información. Mapa de soluciones digitales. Sistemas de información transversales del Servicio Andaluz de Salud.

Información actualizada a 1 de octubre de 2026

Los datos de catálogos y aplicaciones del SAS son una instantánea a esa fecha

ÍNDICE

1. Introducción y delimitación del tema	4

1.1. Qué estudia este tema	4

1.2. Relación con otros temas del programa	4

2. Conceptos fundamentales	5

2.1. Porfolio, portafolio o cartera	5

2.2. Proyecto, programa, porfolio y operaciones	5

2.3. Tipos de porfolio en el ámbito TIC	5

2.4. Inventario, catálogo, CMDB y mapa: no confundir	6

3. La gestión del porfolio de sistemas de información	7

3.1. Definición y finalidad	7

3.2. Objetivos	7

3.3. Principios	7

3.4. El ciclo de gestión del porfolio	8

3.5. Modelos de análisis del porfolio de aplicaciones	11

3.6. Marcos de referencia	12

3.7. Gobernanza del porfolio	12

3.8. Indicadores del porfolio	13

3.9. Marco normativo vinculado: reutilización y transferencia de tecnología	13

3.10. Gestión ágil del porfolio	14

4. El mapa de soluciones digitales	15

4.1. Concepto	15

4.2. Fundamento: la arquitectura empresarial	15

4.3. Tipos de mapas	15

4.4. Contenido de un mapa de soluciones	16

4.5. Elaboración y mantenimiento	16

4.6. Utilidad	16

4.7. Relación entre porfolio y mapa	16

4.8. El mapa de soluciones digitales del SAS	17

5. Sistemas de información transversales	20

5.1. Concepto	20

5.2. Transversal, vertical y corporativo	20

5.3. Características	20

5.4. Tipologías	21

5.5. Datos maestros	21

5.6. Exigencias técnicas y organizativas	21

6. Sistemas de información transversales del Servicio Andaluz de Salud	22

6.1. Diraya como eje integrador	22

6.2. BDU y GADU: identificación de usuarios	22

6.3. Estructura: el modelo organizativo	23

6.4. Identidad y acceso de los profesionales	23

6.5. Agendas y circuito del paciente	24

6.6. Comunicación con profesionales y ciudadanía	24

6.7. Administración electrónica	24

6.8. Explotación de datos	24

6.9. Soporte y gestión TIC	25

6.10. Interoperabilidad	25

6.11. Componentes corporativos reutilizables y catálogo de componentes web	25

6.12. Tabla resumen de sistemas transversales del SAS	26

7. Beneficios, riesgos y retos	28

7.1. Beneficios	28

7.2. Riesgos y retos	28

8. Cuadros comparativos de repaso	29

8.1. Conceptos clave del tema	29

8.2. Modelos de análisis	29

8.3. Siglas	29

9. Claves para el test	31

9.1. Pregunta oficial de examen analizada	31

9.2. Matices que suelen preguntarse	31

10. Fuentes y referencias	32

Si el índice aparece vacío, en Word pulse con el botón derecho sobre él y elija «Actualizar campos».

# 1. Introducción y delimitación del tema

## 1.1. Qué estudia este tema

El Tema 30 reúne tres ideas que forman una misma lógica de gobierno de las tecnologías de la información: saber qué sistemas tiene la organización y decidir qué hacer con ellos (gestión del porfolio), representar cómo se organizan y se relacionan (mapa de soluciones digitales) y identificar los sistemas que sirven a toda la organización y sobre los que se apoyan los demás (sistemas de información transversales).

En un servicio de salud del tamaño del Servicio Andaluz de Salud (SAS) estas tres ideas tienen consecuencias muy prácticas. El catálogo público de aplicaciones corporativas del SAS recoge, a fecha de elaboración del tema, 152 aplicaciones clasificadas en seis categorías (véase el apartado 4.8). Sin un inventario, sin criterios para priorizar y sin una visión de conjunto, la organización acumula sistemas duplicados, tecnologías obsoletas, costes de mantenimiento crecientes e integraciones frágiles. Con ellos, la inversión TIC se orienta a lo que aporta valor asistencial y de gestión.

El tema tiene una parte teórica y metodológica (conceptos, fases, modelos de análisis y marcos de referencia como PMI, ISO 21504, MoP, COBIT 2019, ITIL o TOGAF) y una parte aplicada al SAS (catálogo de aplicaciones, Diraya y sus módulos estructurales, BDU, Estructura, MACO, identidad corporativa DMSAS, componentes corporativos reutilizables, catálogo de componentes web, gobierno tecnológico, etc.). En el examen se preguntan ambas, con especial atención a definiciones, siglas y a los elementos concretos del SAS.

## 1.2. Relación con otros temas del programa

Para no duplicar contenidos, los siguientes aspectos se tratan aquí solo en lo necesario y se desarrollan en su tema propio:

| Materia | Tema donde se desarrolla |
| --- | --- |
| Estrategia de Salud Digital de Andalucía 2030 (ESDA), gobernanza TIC y modelo organizativo TIC del SSPA | Tema 27 |
| Planificación informática y plan de sistemas de información (PSI) | Tema 29 |
| Órganos de la política informática de la Junta y del SAS; planes y líneas estratégicas | Tema 34 |
| ITIL, ISO/IEC 20000, COBIT y mejora continua (PDCA) | Tema 36 |
| Gestión de proyectos TIC (PMBOK, PRINCE2, MCMI del SAS) | Tema 37 |
| Herramientas de gestión TIC del SAS (proyectos, operación, conocimiento) | Tema 38 |
| Las TIC en el SAS, sistemas corporativos, puesto de trabajo digital, Ayuda Digital | Tema 10 |
| Reutilización de componentes software; modularidad | Temas 42 y 45 |
| Arquitecturas orientadas a servicios (SOA), gobierno SOA, buses de servicio | Tema 55 |
| Estándares sanitarios (HL7, DICOM, IHE) | Tema 33 |
| Esquema Nacional de Interoperabilidad y normas técnicas | Tema 69 |
| Almacenes de datos, cuadros de mando y KPI | Tema 74 |
| Identificación y firma electrónica | Tema 83 |
| Sistemas asistenciales, de RR. HH., económico-financieros y de atención a la ciudadanía del SAS | Temas 87, 88, 89 y 90 |

# 2. Conceptos fundamentales

## 2.1. Porfolio, portafolio o cartera

El programa utiliza el término «porfolio». En la literatura en español se emplean de forma equivalente «cartera» y «portafolio» (traducciones del inglés portfolio). En este tema se usan como sinónimos. Lo relevante para el examen es el concepto, no la variante léxica.

## 2.2. Proyecto, programa, porfolio y operaciones

La terminología más extendida procede del Project Management Institute (PMI) y de la norma ISO 21504. Conviene distinguir cuatro niveles:

| Concepto | Definición operativa | Ejemplo hipotético en un servicio de salud |
| --- | --- | --- |
| Proyecto | Esfuerzo temporal, con inicio y fin, que crea un producto, servicio o resultado único. | Implantar un nuevo módulo de citación en un hospital. |
| Programa | Conjunto de proyectos (y otras actividades) relacionados que se gestionan de forma coordinada para obtener beneficios que no se lograrían gestionándolos por separado. | Programa de despliegue de la historia de salud en todos los hospitales. |
| Porfolio | Conjunto de proyectos, programas, porfolios subordinados y operaciones que se gestionan como un grupo para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Sus componentes no tienen por qué estar relacionados entre sí. | Todas las iniciativas y sistemas TIC del servicio de salud en un periodo. |
| Operaciones | Actividad continuada que mantiene en funcionamiento lo ya construido. | Mantenimiento correctivo y soporte de las aplicaciones en producción. |

Clave de examen El porfolio es el nivel estratégico: responde a «¿estamos haciendo lo correcto?» (seleccionar, priorizar y equilibrar). La gestión de programas y proyectos es el nivel de ejecución: responde a «¿lo estamos haciendo bien?». Un porfolio puede contener operaciones (sistemas en explotación) y no solo proyectos. Por eso el porfolio de sistemas de información incluye tanto las iniciativas nuevas como las aplicaciones ya en uso.

## 2.3. Tipos de porfolio en el ámbito TIC

En la gestión TIC se habla de varios porfolios que se complementan. Es frecuente que una pregunta juegue con la confusión entre ellos:

| Tipo | Qué contiene | Pregunta a la que responde | Referencia habitual |
| --- | --- | --- | --- |
| Porfolio de proyectos o de inversiones | Iniciativas propuestas, aprobadas y en curso (proyectos y programas). | ¿En qué invertimos y en qué orden? | PMI, ISO 21504, MoP, COBIT APO05 |
| Porfolio de aplicaciones (APM, Application Portfolio Management) | Aplicaciones y sistemas en explotación, con su valor, coste, riesgo y estado técnico. | ¿Qué aplicaciones mantenemos, evolucionamos, sustituimos o retiramos? | Modelos TIME (Gartner), McFarlan / Ward y Peppard |
| Porfolio de servicios TI | Todos los servicios del proveedor TI en cualquier estado: en preparación (pipeline), operativos (catálogo de servicios) y retirados. | ¿Qué servicios prestamos, prepararemos o hemos dejado de prestar? | ITIL |
| Porfolio de soluciones digitales / de sistemas de información | Visión integrada de sistemas, plataformas, componentes y proyectos que soportan la actividad. | ¿Qué tenemos, para qué sirve y qué debemos hacer con ello? | Concepto integrador del título del tema |

En ITIL el porfolio de servicios se divide en tres partes: cartera en preparación (service pipeline, servicios futuros o en desarrollo), catálogo de servicios (servicios operativos o listos para entrar en producción, la única parte visible para los usuarios) y servicios retirados. El catálogo es, por tanto, un subconjunto del porfolio. ITIL se desarrolla en el Tema 36.

## 2.4. Inventario, catálogo, CMDB y mapa: no confundir

| Instrumento | Naturaleza | Uso principal |
| --- | --- | --- |
| Inventario de sistemas | Relación exhaustiva de los sistemas existentes, con sus atributos (ficha de cada sistema). | Base de partida: saber qué hay. |
| Catálogo de aplicaciones o de servicios | Relación organizada de lo que se ofrece a los usuarios, con su descripción y forma de acceso. | Orientar al usuario y al soporte. En el SAS, el catálogo de aplicaciones de ayudaDIGITAL. |
| CMDB (base de datos de gestión de la configuración) | Repositorio de elementos de configuración (CI) y sus relaciones técnicas (servidores, bases de datos, aplicaciones, dependencias). | Gestión de cambios, incidencias, problemas y análisis de impacto técnico. |
| Porfolio | Inventario + evaluación + decisión. Añade valor, coste, riesgo, alineación y prioridad. | Decidir inversiones y el destino de cada sistema. |
| Mapa de soluciones digitales | Representación gráfica y estructurada del conjunto de soluciones y sus relaciones (con capacidades, procesos, datos y tecnología). | Ver la arquitectura de conjunto: solapamientos, huecos, dependencias. |

Idea fuerza El inventario dice qué hay; el catálogo dice qué se ofrece; la CMDB dice cómo está configurado y de qué depende técnicamente; el porfolio dice qué vale y qué hacer con ello; el mapa dice cómo encaja todo.

# 3. La gestión del porfolio de sistemas de información

## 3.1. Definición y finalidad

La gestión del porfolio de sistemas de información es el proceso continuo mediante el cual una organización identifica, categoriza, evalúa, prioriza, equilibra, autoriza, supervisa y optimiza el conjunto de sistemas, aplicaciones, plataformas y proyectos TIC, para que la inversión tecnológica contribuya de la forma más eficaz posible a los objetivos estratégicos con los recursos disponibles.

Su finalidad no es solo mantener sistemas en funcionamiento, sino maximizar el valor de la inversión TIC, controlar el riesgo y asignar recursos limitados (presupuesto, personal técnico, capacidad de los proveedores) a lo que más aporta. En el sector sanitario público se añade una exigencia propia: los sistemas soportan la actividad asistencial y su indisponibilidad o fragmentación afecta directamente a la atención al paciente.

Es un proceso continuo y cíclico, no un ejercicio puntual: el porfolio se revisa periódicamente porque cambian la estrategia, el presupuesto, la tecnología, la normativa y el estado de los propios sistemas.

## 3.2. Objetivos

- Conocer el estado real del ecosistema digital (qué sistemas hay, quién los usa, cuánto cuestan, qué riesgo tienen).

- Alinear las inversiones TIC con la estrategia de la organización (en el SSPA, con la ESDA 2030).

- Priorizar las iniciativas de mayor impacto y descartar o aplazar las de menor valor.

- Evitar redundancias y solapamientos funcionales; consolidar y reutilizar.

- Reducir costes de mantenimiento, licencias y obsolescencia (coste total de propiedad).

- Gestionar el riesgo tecnológico, de seguridad y de cumplimiento normativo.

- Mejorar la interoperabilidad y la integración entre sistemas.

- Equilibrar mantenimiento e innovación, corto y largo plazo, riesgo y beneficio.

- Facilitar la toma de decisiones con información objetiva y comparable, y rendir cuentas de los beneficios obtenidos.

## 3.3. Principios

El marco MoP (Management of Portfolios, de AXELOS) formula cinco principios que resumen bien las condiciones para que la gestión del porfolio funcione:

| Principio MoP | Significado |
| --- | --- |
| Compromiso de la alta dirección (senior management commitment) | La dirección respalda el proceso y respeta sus decisiones. |
| Alineación con el gobierno (governance alignment) | El porfolio se integra en los órganos y procesos de decisión existentes. |
| Alineación con la estrategia (strategy alignment) | Los componentes se seleccionan por su contribución a los objetivos estratégicos. |
| Oficina de porfolio (portfolio office) | Una unidad de apoyo da soporte analítico y metodológico a la decisión. |
| Cultura de cambio con energía (energised change culture) | La organización está motivada y preparada para el cambio. |

A estos principios se suman otros de aplicación general: decisión basada en datos, transparencia de criterios, visión de ciclo de vida completo (desde la idea hasta la retirada), reutilización antes que desarrollo nuevo (obligación legal en el sector público, véase 3.9) y seguridad desde el diseño.

## 3.4. El ciclo de gestión del porfolio

Los marcos de referencia describen el ciclo con nombres distintos, pero coinciden en el fondo. El estándar del PMI describe un ciclo de vida del porfolio con fases de iniciación, planificación, ejecución y optimización, acompañadas de seguimiento y control. MoP distingue un ciclo de definición (understand, categorise, prioritise, balance, plan: entender, categorizar, priorizar, equilibrar y planificar) y un ciclo de ejecución o entrega (delivery cycle). Didácticamente, el proceso puede descomponerse en las siguientes fases:

| Fase | Qué se hace | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1. Inventario y catalogación | Registrar todos los sistemas, aplicaciones y proyectos con un conjunto mínimo de atributos. | Inventario completo y actualizado. |
| 2. Categorización | Agrupar los componentes por criterios comunes (área funcional, tipo de inversión, criticidad, programa estratégico). | Porfolio estructurado y comparable. |
| 3. Evaluación | Valorar cada componente: valor funcional, coste, riesgo, estado técnico, alineación estratégica. | Puntuación o diagnóstico de cada componente. |
| 4. Priorización y selección | Ordenar propuestas y decidir qué se financia, qué se aplaza y qué se descarta. | Lista priorizada y decisiones de inversión. |
| 5. Equilibrado | Ajustar el conjunto para que la cartera sea coherente con la capacidad y el apetito de riesgo. | Porfolio equilibrado y viable. |
| 6. Planificación | Elaborar la hoja de ruta (roadmap) y asignar recursos. | Plan del porfolio y hoja de ruta. |
| 7. Seguimiento y control | Medir el avance y los beneficios con indicadores; revisar periódicamente. | Informes y cuadros de mando. |
| 8. Optimización, racionalización y retirada | Consolidar, sustituir, modernizar o retirar sistemas; redistribuir recursos. | Porfolio optimizado; sistemas retirados de forma ordenada. |

### 3.4.1. Inventario y catalogación

Es la base de todo el proceso: no se puede gestionar lo que no se conoce. El inventario debe ser exhaustivo (incluir también las aplicaciones locales o departamentales, que a menudo escapan al control corporativo), único (una sola fuente de verdad) y mantenido (se actualiza con cada alta, cambio o retirada). La ficha de cada sistema suele recoger:

| Bloque | Atributos típicos |
| --- | --- |
| Identificación | Nombre y siglas, descripción, versión, fecha de puesta en producción, estado (en desarrollo, en producción, en retirada, retirado). |
| Negocio | Área funcional y procesos que soporta, unidad propietaria (responsable funcional), número y tipo de usuarios, ámbito (corporativo, provincial, local). |
| Técnico | Arquitectura, lenguajes y plataformas, bases de datos, alojamiento (CPD propio, nube), dependencias e integraciones, responsable técnico. |
| Económico | Coste de licencias, mantenimiento y soporte, contratos asociados y fechas de vencimiento, coste total de propiedad (TCO). |
| Riesgo y cumplimiento | Criticidad y nivel de servicio exigido, categoría de seguridad ENS, tratamiento de datos personales y de salud, obsolescencia y fin de soporte del fabricante. |

En el ámbito público, la obligación de mantener un inventario de activos está expresamente recogida en el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, medida op.exp.1 «Inventario de activos»), y el registro de actividades de tratamiento del Reglamento General de Protección de Datos (art. 30 RGPD) exige identificar los tratamientos de datos personales que realizan los sistemas. El inventario de porfolio puede aprovechar ambas fuentes.

### 3.4.2. Categorización

Agrupar permite comparar componentes homogéneos y equilibrar la cartera. Criterios habituales: por área funcional (asistencial, recursos humanos, económico-financiero, ciudadanía, gestión TIC, explotación de datos); por tipo de inversión (obligatoria por norma, mantenimiento para seguir funcionando, mejora, innovación o transformación); por criticidad (crítica para la asistencia, importante, de apoyo); o por programa estratégico. En el SSPA, la ESDA 2030 agrupa las iniciativas en seis programas digitales corporativos: Analítica avanzada, Ciberseguridad, Gestión del cambio y capacitación, Gestión y soporte, Infraestructura tecnológica y Sistemas de información (Tema 27).

### 3.4.3. Evaluación

Cada componente se valora en varias dimensiones. Las más utilizadas son:

| Dimensión | Qué mide | Ejemplos de criterios |
| --- | --- | --- |
| Valor de negocio o adecuación funcional | Cuánto contribuye a los procesos y a los objetivos estratégicos. | Alineación con la estrategia, impacto asistencial, número de usuarios, satisfacción, cobertura funcional. |
| Adecuación técnica o salud técnica | Calidad, mantenibilidad y modernidad de la solución. | Obsolescencia, fin de soporte, deuda técnica, rendimiento, escalabilidad, interoperabilidad, cumplimiento de la arquitectura de referencia. |
| Coste | Recursos que consume a lo largo de su vida. | Coste total de propiedad (TCO): adquisición, licencias, infraestructura, mantenimiento, soporte, formación y retirada. |
| Riesgo | Probabilidad e impacto de que falle o no cumpla. | Riesgo de seguridad, dependencia de un único proveedor (vendor lock-in), dependencia de conocimiento de pocas personas, incumplimiento normativo. |
| Criticidad | Consecuencias de su indisponibilidad. | Afectación a la continuidad asistencial, número de sistemas que dependen de él. |

La deuda técnica es el coste futuro que se genera al elegir soluciones rápidas o al aplazar la modernización: cuanto más se acumula, más caro resulta mantener y evolucionar el sistema. El coste total de propiedad (TCO) recoge todos los costes del ciclo de vida, no solo el de adquisición; un sistema barato de comprar puede ser caro de mantener.

### 3.4.4. Priorización y selección

Con los componentes evaluados, la organización decide qué financia. Las técnicas más habituales son:

- *Puntuación ponderada (weighted scoring)*: se definen criterios, se asigna un peso a cada uno y se puntúa cada iniciativa; la suma ponderada permite ordenarlas. Es la técnica más usada en el sector público por su transparencia.

- Análisis coste-beneficio y métricas financieras (retorno de la inversión, valor actual neto, periodo de recuperación), útiles cuando los beneficios son cuantificables.

- Matrices de dos ejes (valor/riesgo, valor/coste, adecuación funcional/técnica), que permiten visualizar el porfolio (véase 3.5).

- Clasificación por obligatoriedad: las iniciativas exigidas por una norma (por ejemplo, adaptación a una nueva obligación legal) o por la seguridad se sitúan por delante con independencia de su puntuación.

Ejemplo hipotético de puntuación ponderada Criterios y pesos: alineación con la ESDA (30 %), impacto asistencial (25 %), riesgo de no hacerlo (20 %), coste (15 %, puntuación inversa) y facilidad de implantación (10 %). Una iniciativa que obtiene 4, 5, 3, 2 y 4 puntos sobre 5 en esos criterios alcanza: 0,30×4 + 0,25×5 + 0,20×3 + 0,15×2 + 0,10×4 = 3,75. Se compara con el resto y se ordenan de mayor a menor. Ejemplo didáctico; no corresponde a un procedimiento oficial del SAS.

### 3.4.5. Equilibrado

Priorizar componente a componente no basta: la suma de los mejores proyectos puede dar una cartera desequilibrada (demasiado arriesgada, concentrada en un área o imposible de ejecutar con los recursos disponibles). El equilibrado ajusta el conjunto considerando: mantenimiento frente a innovación, corto frente a largo plazo, riesgo global frente a apetito de riesgo, reparto entre áreas y capacidad real de ejecución (presupuesto, equipos técnicos, proveedores, capacidad de los centros para absorber cambios).

### 3.4.6. Planificación: la hoja de ruta

El resultado es el plan del porfolio y la hoja de ruta (roadmap), que sitúa en el tiempo las iniciativas aprobadas, sus dependencias y los hitos de implantación y retirada. La hoja de ruta conecta con la planificación informática y el plan de sistemas de información (Tema 29) y con la gestión de cada proyecto (Tema 37).

### 3.4.7. Seguimiento y control

El porfolio se supervisa con indicadores y cuadros de mando que muestran el avance de las iniciativas, su coste frente a lo presupuestado, los riesgos y, sobre todo, la realización de beneficios (si la inversión ha producido lo que se esperaba). Las desviaciones dan lugar a decisiones: reforzar, reprogramar, redimensionar o cancelar. Véase 3.8.

### 3.4.8. Optimización, racionalización y retirada

La racionalización del porfolio de aplicaciones busca reducir el número de sistemas y su complejidad sin perder funcionalidad. Las decisiones posibles sobre cada sistema son:

| Decisión | Cuándo procede |
| --- | --- |
| Mantener (tolerar) | El sistema cumple su función con un coste y riesgo aceptables; no compensa invertir en él. |
| Evolucionar (invertir) | Aporta mucho valor y es técnicamente sólido: se mejora y amplía. |
| Consolidar o unificar | Varios sistemas hacen lo mismo: se converge en uno (normalmente corporativo). |
| Modernizar o migrar | Aporta valor pero su tecnología es inadecuada: se cambia de plataforma, se reescribe o se lleva a otra infraestructura (por ejemplo, la nube). |
| Sustituir | Se reemplaza por otra solución (desarrollo propio, producto de mercado o solución reutilizada de otra Administración). |
| Retirar (eliminar) | Aporta poco valor y tiene problemas técnicos: se da de baja de forma planificada. |

La retirada de un sistema (decommissioning) requiere planificación: migración o archivo de los datos (especialmente relevante para la información clínica, que debe conservarse según la normativa de documentación clínica), redirección de integraciones, comunicación a usuarios, baja de licencias, contratos e infraestructura y actualización del inventario. Cuando la consolidación afecta a muchos usuarios, es recomendable una transición gradual: piloto, convivencia temporal de sistemas mediante integración y despliegue progresivo, para no interrumpir el servicio.

## 3.5. Modelos de análisis del porfolio de aplicaciones

### 3.5.1. Matriz estratégica de McFarlan y modelo de Ward y Peppard

F. Warren McFarlan propuso (años ochenta) una matriz que clasifica las aplicaciones según su impacto en las operaciones actuales y en la estrategia futura. Ward y Peppard la adaptaron a la planificación estratégica de sistemas de información y es la versión que se usa habitualmente para el porfolio de aplicaciones:

| Cuadrante | Importancia actual / futura | Características y tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Estratégicas | Alta / alta | Críticas para lograr los objetivos futuros. Se gestionan con prioridad, orientadas a la innovación y al valor. |
| Operativas clave (key operational) | Alta / menor | Imprescindibles para el funcionamiento diario. Se gestionan buscando fiabilidad, calidad y continuidad. |
| De alto potencial (high potential) | Baja / potencialmente alta | Innovadoras o en fase de prueba. Se gestionan con experimentación controlada (pilotos, pruebas de concepto). |
| De soporte | Baja / baja | Útiles pero no diferenciales. Se gestionan buscando eficiencia y bajo coste (soluciones estándar). |

Ejemplo hipotético: en un servicio de salud la historia clínica electrónica sería una aplicación operativa clave (y estratégica según su evolución), una plataforma de analítica con inteligencia artificial en pruebas sería de alto potencial y una herramienta de gestión de encuestas internas sería de soporte.

### 3.5.2. Modelo TIME de Gartner

El modelo TIME (siglas de Tolerate, Invest, Migrate, Eliminate), atribuido a la consultora Gartner, se usa para la racionalización de aplicaciones. Cruza dos ejes: adecuación funcional o valor para el negocio y adecuación técnica o calidad de la solución.

| Cuadrante | Adecuación funcional | Adecuación técnica | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| T – Tolerar (Tolerate) | Baja | Alta | Mantener sin invertir: funciona bien técnicamente pero aporta poco; sustituirlo no compensa. |
| I – Invertir (Invest) | Alta | Alta | Invertir y evolucionar: aporta valor y es sólido. |
| M – Migrar (Migrate) | Alta | Baja | Migrar o modernizar: aporta valor pero su tecnología es deficiente. |
| E – Eliminar (Eliminate) | Baja | Baja | Retirar: ni aporta valor ni es técnicamente adecuado. |

Trampa frecuente En TIME, «Migrar» corresponde a alto valor funcional y baja calidad técnica; «Tolerar» a baja aportación funcional y buena calidad técnica. Es fácil intercambiarlos. Regla: se invierte en lo que vale y está bien; se migra lo que vale pero está mal; se tolera lo que está bien pero vale poco; se elimina lo que ni vale ni está bien.

## 3.6. Marcos de referencia

| Marco | Origen | Aportación a la gestión del porfolio |
| --- | --- | --- |
| The Standard for Portfolio Management (4.ª ed., 2017) | PMI (Project Management Institute) | Ciclo de vida del porfolio y dominios de gestión: gestión estratégica, gobierno, gestión de capacidad y capacidades, implicación de interesados, gestión del valor y gestión del riesgo del porfolio. |
| ISO 21504:2022 | ISO (2.ª edición, febrero de 2022; sustituye a la ISO 21504:2015) | Guía sobre los principios de la gestión del porfolio de proyectos y programas, aplicable a organizaciones de cualquier tipo y tamaño. Excluye los porfolios financieros. |
| MoP (Management of Portfolios) | AXELOS (familia PRINCE2, MSP) | 5 principios; ciclo de definición (entender, categorizar, priorizar, equilibrar, planificar) y ciclo de entrega con 7 prácticas: implicación de interesados, gobierno organizativo, gestión de recursos, gestión de riesgos, gestión financiera, gestión de beneficios y control de gestión. |
| COBIT 2019 | ISACA | Objetivo de gestión APO05 «Managed Portfolio» (gestión del porfolio), relacionado con EDM02 (asegurar la entrega de beneficios), APO03 (arquitectura empresarial), APO06 (presupuesto y costes) y BAI01 (programas). |
| ITIL | AXELOS | Porfolio de servicios: cartera en preparación, catálogo de servicios y servicios retirados (Tema 36). ITIL 4 incluye la práctica de gestión del porfolio. |
| TOGAF | The Open Group | Arquitectura empresarial: base del mapa de soluciones, hojas de ruta de arquitectura y análisis de brechas (gap analysis). Véase el apartado 4. |

En COBIT 2019, el objetivo APO05 tiene como propósito ejecutar la dirección estratégica fijada para las inversiones, en línea con la visión de la arquitectura empresarial y la hoja de ruta de I&T, considerando las distintas categorías de inversión y las restricciones de recursos y financiación. Sus prácticas de gestión son: APO05.01 determinar la disponibilidad y fuentes de fondos; APO05.02 evaluar y seleccionar los programas que se financian; APO05.03 supervisar, optimizar e informar sobre el rendimiento del porfolio de inversiones; APO05.04 mantener los porfolios; y APO05.05 gestionar la consecución de beneficios.

## 3.7. Gobernanza del porfolio

La gestión del porfolio es una pieza del gobierno TIC: el órgano de gobierno fija la estrategia y los criterios, y la gestión los aplica. Los roles habituales son:

| Rol | Función |
| --- | --- |
| Órgano de gobierno o comité de dirección TIC | Aprueba la estrategia, los criterios de priorización y las decisiones de inversión; arbitra conflictos. |
| Patrocinador (sponsor) | Directivo que respalda una iniciativa y responde de sus beneficios. |
| Gestor del porfolio | Coordina el proceso, consolida la información y prepara las propuestas de decisión. |
| Oficina de porfolio / PMO | Da soporte metodológico, mantiene el inventario y los cuadros de mando, normaliza la información. |
| Responsable funcional (propietario de la aplicación) | Unidad de negocio que define necesidades, prioriza la evolución y valida los resultados. |
| Responsable técnico | Garantiza el funcionamiento, la seguridad y la evolución técnica del sistema. |

En el SAS, la planificación estratégica corresponde a la Consejería competente en salud a través de la ESDA 2030, y su desarrollo y ejecución en el ámbito del SAS a la Dirección General competente en salud digital y tecnologías del propio SAS (denominada, según la información recogida en el Tema 34, Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas). La ESDA se operativiza en seis programas digitales corporativos que agrupan las iniciativas en marcha, lo que funciona en la práctica como una primera categorización del porfolio. Los órganos y su evolución se estudian en los Temas 27 y 34.

A nivel operativo, el espacio «Gobierno tecnológico» del Confluence corporativo del SAS documenta las áreas que normalizan el desarrollo de software: Arquitectura (estandarización tecnológica, reutilización de código, catálogo de componentes, arquitecturas de referencia), Calidad (Oficina de Calidad, OCA), Interoperabilidad (Oficina Técnica de Interoperabilidad, OTI) y Business Intelligence (dentro del gobierno del dato). Las herramientas corporativas de gestión (Jira para la actividad planificada, Confluence como repositorio de documentación y conocimiento, ayudaDIGITAL para el soporte) se estudian en el Tema 38.

## 3.8. Indicadores del porfolio

| Ámbito | Indicadores típicos |
| --- | --- |
| Composición | Número de sistemas por área; porcentaje de sistemas corporativos frente a locales; número de sistemas redundantes. |
| Salud técnica | Porcentaje de sistemas obsoletos o sin soporte del fabricante; edad media; deuda técnica estimada; cumplimiento de la arquitectura de referencia. |
| Económicos | Gasto TIC total y por usuario; distribución entre mantenimiento e innovación; TCO por sistema; desviación presupuestaria. |
| Ejecución | Porcentaje de proyectos en plazo y en presupuesto; avance de la hoja de ruta. |
| Valor | Beneficios realizados frente a previstos; uso real de los sistemas; satisfacción de usuarios. |
| Riesgo y cumplimiento | Sistemas con categoría de seguridad ENS y auditoría al día; vulnerabilidades críticas abiertas; disponibilidad de sistemas críticos. |
| Integración | Porcentaje de sistemas integrados con los maestros corporativos (pacientes, estructura, profesionales); número de integraciones punto a punto. |

## 3.9. Marco normativo vinculado: reutilización y transferencia de tecnología

En las Administraciones públicas, la gestión del porfolio no es solo una buena práctica: existen obligaciones legales que condicionan las decisiones de adquisición y desarrollo.

| Norma | Contenido relevante |
| --- | --- |
| Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 157 «Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración» | Las Administraciones pondrán a disposición de cualquier otra que lo solicite las aplicaciones desarrolladas por sus servicios o contratadas de las que sean titulares de los derechos de propiedad intelectual. Pueden declararse de fuentes abiertas. Antes de adquirir, desarrollar o mantener una aplicación a lo largo de su ciclo de vida, deben consultar el directorio general de aplicaciones de la AGE; si existe una solución reutilizable, están obligadas a usarla, salvo que la decisión de no reutilizar se justifique en términos de eficiencia (art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). |
| Ley 40/2015, art. 158 «Transferencia de tecnología entre Administraciones» | Las Administraciones mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización. La AGE mantiene un directorio general de aplicaciones (materializado en el Centro de Transferencia de Tecnología, CTT, del Portal de Administración Electrónica). |
| Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), capítulo VIII «Reutilización y transferencia de tecnología» | Art. 16 «Las condiciones de licenciamiento aplicables» y art. 17 «Directorios de aplicaciones reutilizables» (Tema 69). |
| Real Decreto 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad (ENS) | Medida op.exp.1 «Inventario de activos»; categorización de los sistemas (básica, media, alta), que es un atributo esencial del porfolio. |
| Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 30 | Registro de actividades de tratamiento. |

Consecuencia práctica Antes de proponer un desarrollo nuevo en el porfolio, el sector público debe comprobar si existe ya una solución reutilizable (en el CTT, en otras Administraciones o en los propios componentes corporativos). Por eso reutilizar es una de las decisiones típicas de la gestión del porfolio y por eso el SAS mantiene catálogos de componentes corporativos (apartado 6.11).

## 3.10. Gestión ágil del porfolio

Cuando la organización trabaja con metodologías ágiles, la gestión del porfolio se adapta: se gestiona un flujo continuo de demanda en lugar de grandes planes anuales, las iniciativas se describen como épicas con hipótesis de beneficio, se priorizan con técnicas de valor y urgencia y se visualizan en tableros Kanban de porfolio. Marcos como SAFe denominan a este enfoque Lean Portfolio Management. El SAS dispone de un «Marco de gestión ágil en el SAS», documentado en su Confluence como portal de referencia para los proyectos gestionados con metodologías ágiles en los servicios TIC, que incluye normativa, estándares y documentación de apoyo sobre el ciclo de vida de la demanda, las ceremonias Scrum y la gestión de la demanda planificada y no planificada.

# 4. El mapa de soluciones digitales

## 4.1. Concepto

El mapa de soluciones digitales es una representación estructurada, normalmente gráfica, del conjunto de soluciones digitales (aplicaciones, plataformas, servicios y componentes) de una organización, que muestra qué función cumple cada una, a quién sirve, con qué otras se relaciona y sobre qué tecnología se apoya. En la literatura de arquitectura empresarial recibe nombres como mapa de aplicaciones, mapa de sistemas o application landscape.

No es un simple listado: su valor está en situar cada solución en un contexto (capacidades, procesos, usuarios, datos, integraciones), lo que permite ver de un vistazo solapamientos, huecos funcionales, dependencias críticas y oportunidades de consolidación. Es un instrumento vivo, que debe actualizarse con cada cambio del porfolio.

## 4.2. Fundamento: la arquitectura empresarial

El mapa de soluciones es un producto de la arquitectura empresarial (enterprise architecture), disciplina que describe la organización en varias capas y las relaciones entre ellas. El marco TOGAF (The Open Group) distingue cuatro dominios de arquitectura:

| Dominio (TOGAF) | Qué describe | Ejemplo en un servicio de salud |
| --- | --- | --- |
| Negocio | Estrategia, capacidades, procesos, organización, servicios que se prestan. | Atención primaria, atención hospitalaria, urgencias, gestión de personal, compras. |
| Datos | Entidades de información, datos maestros, flujos y propietarios. | Paciente, profesional, centro y unidad, cita, episodio, prescripción. |
| Aplicaciones | Sistemas y aplicaciones, sus funciones e interacciones. | Historia de salud, citación, receta electrónica, gestión de RR. HH. |
| Tecnología | Infraestructura que soporta las aplicaciones. | CPD, red corporativa, servidores, nube, puesto de usuario. |

El lenguaje de modelado estándar asociado es ArchiMate (también de The Open Group), que define elementos y relaciones para dibujar estos mapas de forma homogénea. La comparación entre la arquitectura actual (as-is) y la objetivo (to-be) produce el análisis de brechas (gap analysis), del que se deriva la hoja de ruta.

## 4.3. Tipos de mapas

| Tipo de mapa | Qué muestra | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| Mapa de capacidades (capability map) | Las capacidades de la organización (qué hace, no cómo) en una estructura jerárquica estable. | Base para situar las aplicaciones y detectar capacidades sin soporte o con soporte duplicado. |
| Mapa de aplicaciones o de soluciones (landscape) | Las aplicaciones agrupadas por área, capacidad o proceso. | Visión global del ecosistema; comunicación con la dirección. |
| Mapa de integraciones o de flujos de información | Interfaces e intercambios de datos entre sistemas (servicios web, mensajería, ficheros). | Análisis de impacto de cambios; detección de integraciones punto a punto y de dependencias críticas. |
| Mapa por procesos | Qué sistemas intervienen en cada paso de un proceso (por ejemplo, el circuito del paciente). | Detectar rupturas, dobles registros y puntos de mejora. |
| Mapas de calor (heatmaps) | El mapa de aplicaciones coloreado según un atributo (obsolescencia, coste, riesgo, satisfacción). | Priorización visual de actuaciones. |
| Hoja de ruta tecnológica (roadmap) | Evolución prevista de las soluciones en el tiempo (altas, migraciones, retiradas). | Planificación y comunicación del cambio. |

## 4.4. Contenido de un mapa de soluciones

- Soluciones: aplicaciones, módulos, plataformas, servicios comunes y componentes reutilizables.

- Contexto de negocio: capacidades, procesos y ámbitos (atención primaria, hospitalaria, servicios centrales, ciudadanía).

- Usuarios: profesionales asistenciales, de gestión, personal TIC, ciudadanía.

- Datos: qué sistema es la fuente oficial (maestro) de cada dato y quién lo consume.

- Relaciones: integraciones, dependencias y flujos de información.

- Atributos: estado del ciclo de vida, criticidad, obsolescencia, responsable, coste.

- Tecnología: plataforma, alojamiento, componentes técnicos compartidos.

## 4.5. Elaboración y mantenimiento

- Partir del inventario del porfolio (fase 1 de la gestión del porfolio).

- Definir un marco de clasificación estable (capacidades, áreas o programas).

- Situar cada solución en el marco y registrar sus usuarios y datos principales.

- Documentar integraciones y dependencias, apoyándose en la CMDB y en la información de interoperabilidad.

- Analizar: solapamientos, huecos, sistemas críticos, sistemas aislados, obsolescencia.

- Proponer la arquitectura objetivo y la hoja de ruta.

- Mantener: cada alta, cambio o retirada del porfolio debe reflejarse en el mapa. Un mapa desactualizado induce a decisiones erróneas.

## 4.6. Utilidad

- Visualizar cómo se conectan los sistemas y comprender la arquitectura de conjunto.

- Detectar redundancias (varias soluciones para la misma función) y brechas (funciones sin soporte).

- Identificar sistemas heredados u obsoletos y dependencias críticas o puntos únicos de fallo.

- Evaluar el impacto de un cambio (qué se ve afectado si se modifica o retira un sistema).

- Orientar inversiones, priorizar proyectos y apoyar la consolidación.

- Comunicar la situación a la dirección y coordinar a los distintos equipos.

- Favorecer la interoperabilidad, la reutilización y el gobierno tecnológico.

## 4.7. Relación entre porfolio y mapa

| Aspecto | Gestión del porfolio | Mapa de soluciones digitales |
| --- | --- | --- |
| Naturaleza | Proceso de gestión y decisión. | Representación o modelo. |
| Pregunta | ¿Qué tenemos, qué vale y qué debemos hacer con ello? | ¿Cómo está estructurado y cómo se relaciona? |
| Producto | Decisiones de inversión, priorización, hoja de ruta, racionalización. | Vistas gráficas por capacidades, procesos, integraciones y tecnología. |
| Base | Inventario + evaluación (valor, coste, riesgo). | Inventario + arquitectura empresarial. |
| Relación | Usa el mapa para entender impacto y dependencias. | Se alimenta del inventario del porfolio y refleja sus decisiones. |

Ambos son complementarios: el mapa no sustituye a la gestión del porfolio, sino que le da la visión de conjunto que necesita para decidir bien; y el porfolio mantiene vivo el mapa al registrar cada decisión.

## 4.8. El mapa de soluciones digitales del SAS

### 4.8.1. Situación documental

A fecha de elaboración del tema no se ha localizado un documento público del SAS titulado «Mapa de soluciones digitales». Sí existen fuentes oficiales que, en conjunto, ofrecen la visión de las soluciones digitales corporativas y permiten construirlo:

- El catálogo de aplicaciones de ayudaDIGITAL, el servicio de soporte integral TIC del SAS, con la ficha de cada aplicación clasificada por categorías.

- Los seis programas digitales corporativos de la ESDA 2030, que agrupan las iniciativas digitales.

- La documentación de gobierno tecnológico (arquitecturas de referencia, componentes corporativos, catálogo de componentes web, normativa de interoperabilidad).

- La propia terminología de la contratación del SAS, que habla de «soluciones digitales corporativas» (por ejemplo, los contratos de mantenimiento de las soluciones digitales corporativas para la gestión de recursos humanos y del canal web e intranet, adjudicados en 2025).

### 4.8.2. El catálogo de aplicaciones de ayudaDIGITAL

El catálogo público de aplicaciones de ayudaDIGITAL (consultado el 1 de octubre de 2026) recoge 152 aplicaciones con la siguiente distribución:

| Categoría | N.º de aplicaciones | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Asistenciales | 73 (incluye la subcategoría «Módulos de Gestión», 14) | HSAP, Estación Clínica, DAH-ECC, Portal Diraya, Urgencias, Navegador Único, HCDSNS, Receta XXI (prescripción, dispensación, visados), PDI, PACS Regional, programas de cribado, ClicSalud+, App Salud Andalucía, Teleconsulta, Mercurio, Buzón Profesional, AviSAS+, Citación, Estructura, MACO, BDU-GADU. |
| Recursos Humanos | 13 | GERHONTE, mGerhonte, SIRhUS, GESFORMA-SSPA, Crono, CNP, e-atención al profesional, WINMEDTRA, WINSEHTRA. |
| Económico Financieras | 15 | Familia SIGLO (logística, contratación, catálogo, organización), SIGMA-MANSIS, COAN-SSPA, INFORCOAN, SUR, JÚPITER. |
| Gestión TIC | 14 | ayudaDIGITAL (área personal, app, escritorio), Web Técnica, Jira, Confluence, Altiris, NetControl, MiGestorServicios, idenTIC, Cosmos, LeTSAS, Telemaco. |
| Explotación de datos | 10 | MTI MicroStrategy, DDWeb, Indicadores Diraya, Indicadores de Gestión Hospitalaria, Listados, Cuadro de mando de RR. HH., INFOWEB. |
| Otros servicios | 27 (incluye «Productividad», 6) | AGESCON, SARAC, Webmail, Consigna, Zoom, Intranet, VEC, @ries, Port@firmas, BandeJA, eCO, Resuelve, LimeSurvey. |

Las cifras son una instantánea a la fecha indicada: el catálogo cambia con las altas y bajas de aplicaciones. Para el examen interesa más la estructura de clasificación (asistenciales, recursos humanos, económico-financieras, gestión TIC, explotación de datos y otros servicios) que el número exacto.

### 4.8.3. Representación por capas

Con la información anterior puede construirse un mapa de soluciones del SAS por capas. La siguiente organización es didáctica (elaborada para este tema a partir del catálogo oficial), no una clasificación oficial del SAS:

| Capa | Soluciones representativas |
| --- | --- |
| Canales con la ciudadanía | ClicSalud+, App Salud Andalucía, Salud Responde (y su backoffice), Mercurio (envío de documentos e imágenes entre paciente y profesional), AviSAS+ (notificación de eventos), web del SAS. |
| Sistemas asistenciales (Tema 87) | Diraya: historia de salud de atención primaria (HSAP), Estación Clínica y módulos de atención hospitalaria (DAH), Urgencias, Receta XXI, pruebas diagnósticas por imagen (PDI, PACS), laboratorio, programas de cribado y registros clínicos específicos; interoperabilidad con la Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS). |
| Sistemas de gestión (Temas 88 y 89) | Recursos humanos (GERHONTE, SIRhUS, Crono, GESFORMA, VEC) y económico-financieros y logísticos (SIGLO, COAN-SSPA, SIGMA-MANSIS). |
| Explotación de datos (Tema 74) | MTI MicroStrategy, Indicadores Diraya, INFOWEB, cuadros de mando, Base Poblacional de Salud. |
| Plataformas y servicios transversales (este tema) | BDU-GADU (usuarios y NUHSA), Estructura (modelo organizativo), MACO e idenTIC/DMSAS (identidad y acceso de profesionales), Citación, TurnoSAS+, Buzón Profesional, Certificado de Empleado Público, administración electrónica (BandeJA, Port@firmas, eCO, @ries), componentes corporativos de integración. |
| Gestión TIC y puesto de trabajo (Temas 10 y 38) | ayudaDIGITAL, Jira, Confluence, Altiris, MiGestorServicios, Cosmos, LeTSAS, SARAC, correo, Zoom. |
| Infraestructura | CPD, red corporativa, puesto de usuario, nube (Temas 56, 57 y 66). |

### 4.8.4. Alineación con los programas de la ESDA 2030

La ESDA 2030 se operativiza en seis programas digitales corporativos. Colocar cada solución del mapa en su programa permite conectar el porfolio con la estrategia:

| Programa ESDA | Soluciones del mapa que encajan (orientativo) |
| --- | --- |
| Sistemas de información | Historia de salud Diraya y sistemas clínicos, sistemas de gestión, servicios digitales a ciudadanía y profesionales, sistemas transversales. |
| Analítica avanzada | Plataformas de explotación de datos, cuadros de mando, Base Poblacional de Salud, inteligencia artificial. |
| Infraestructura tecnológica | CPD, comunicaciones, puesto de usuario, nube. |
| Ciberseguridad | Protección de sistemas y datos; requisito transversal de todo el porfolio. |
| Gestión y soporte | ayudaDIGITAL y herramientas de gestión de servicios y de proyectos. |
| Gestión del cambio y capacitación | Formación digital de profesionales, acompañamiento de implantaciones. |

La correspondencia de la segunda columna es una interpretación didáctica; el acuerdo de aprobación de la ESDA solo enumera los programas.

# 5. Sistemas de información transversales

## 5.1. Concepto

Un sistema de información transversal es aquel que presta servicio a varias áreas, procesos o sistemas de la organización en lugar de a una sola, y que suele proporcionar datos o funciones comunes sobre los que se apoyan los demás sistemas: identificación de pacientes y de profesionales, estructura organizativa, control de acceso, citación, comunicaciones, firma, registro, integración o explotación de datos.

Su finalidad es que la información se gestione una sola vez y se comparta de forma segura y coherente entre unidades y aplicaciones, evitando silos de información, dobles registros e inconsistencias, y facilitando la coordinación institucional y la continuidad asistencial.

## 5.2. Transversal, vertical y corporativo

| Tipo | Alcance | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Sistema vertical o departamental | Da soporte a un área o proceso concreto. | Sistema de gestión de un laboratorio, aplicación de un registro clínico específico. |
| Sistema transversal | Da soporte común a muchas áreas o a muchos sistemas; a menudo actúa como fuente de datos maestros o servicio compartido. | Base de datos de usuarios, estructura organizativa, gestor de identidades, plataforma de firma, plataforma de integración. |
| Sistema corporativo | Es único y común para toda la organización (frente a soluciones locales de cada centro). | Un sistema de RR. HH. único para todos los centros. |

No confundir Corporativo se refiere al ámbito organizativo (uno para toda la organización); transversal se refiere a la función (sirve a muchas áreas o sistemas). Muchos sistemas son ambas cosas, pero no siempre: un sistema corporativo de gestión de nóminas es corporativo pero vertical (solo sirve a RR. HH.); un servicio de identificación de pacientes es transversal porque lo consumen todos los sistemas clínicos.

## 5.3. Características

| Característica | Explicación |
| --- | --- |
| Interoperabilidad | Exponen servicios normalizados (servicios web REST o SOAP, mensajería, estándares sanitarios como HL7) para que otros sistemas los consuman aunque usen tecnologías distintas. |
| Unicidad del dato (fuente única de verdad) | Cada dato maestro tiene un único sistema responsable; los demás lo consultan o se sincronizan con él. |
| Reutilización | Se construyen una vez y se usan muchas: reducen costes y homogeneizan el comportamiento. |
| Alta disponibilidad | Su caída afecta a todos los sistemas dependientes: son puntos críticos y requieren redundancia y continuidad. |
| Seguridad y trazabilidad | Gestionan datos sensibles (de salud y personales) y controlan el acceso: requieren control de accesos, auditoría y cumplimiento del ENS y del RGPD. |
| Gobierno | Necesitan reglas comunes: definiciones de datos, responsables, procedimientos de alta y modificación, calidad del dato. |

## 5.4. Tipologías

| Tipo | Función | Ejemplo genérico |
| --- | --- | --- |
| Identificación de pacientes (índice maestro de pacientes, MPI) | Identificador único de cada persona y sus datos administrativos. | Base de datos de usuarios / tarjeta sanitaria. |
| Identidad y acceso de profesionales (IAM) | Alta, baja y perfiles de usuarios; autenticación única; autorización. | Directorio corporativo, gestor de identidades, módulo de control de acceso. |
| Datos maestros de organización y catálogos | Centros, unidades, servicios, cartera de servicios, catálogos y terminologías. | Maestro de estructura organizativa. |
| Gestión de agendas y circuito del paciente | Citas, agendas, colas y llamada a pacientes. | Sistemas de citación y gestión de turnos. |
| Comunicación y notificación | Avisos y mensajes a profesionales y ciudadanía. | Buzones de notificaciones, plataformas de avisos. |
| Administración electrónica | Registro, firma, comunicaciones internas, notificaciones. | Registro electrónico, portafirmas, bandeja de comunicaciones. |
| Integración e interoperabilidad | Intercambio de información entre sistemas. | Bus o plataforma de integración, catálogo de servicios. |
| Explotación de datos | Integración de datos de muchas fuentes para análisis. | Almacén de datos, base poblacional. |
| Soporte y gestión TIC | Atención a usuarios y gestión de servicios TIC. | Centro de servicios, herramienta de gestión de incidencias. |

## 5.5. Datos maestros

Muchos sistemas transversales son sistemas de datos maestros: gestionan las entidades de referencia que comparten todos los procesos (paciente, profesional, centro, unidad, catálogo). La gestión de datos maestros (MDM, Master Data Management) establece un único sistema responsable de cada entidad, reglas de calidad (unicidad, completitud, actualización), procedimientos para detectar y fusionar duplicados y mecanismos de distribución a los sistemas consumidores. Si el dato maestro falla (por ejemplo, un paciente duplicado), el error se propaga a todos los sistemas que lo usan; por eso su calidad es crítica para la seguridad del paciente.

## 5.6. Exigencias técnicas y organizativas

- Definiciones comunes de datos y estándares de interoperabilidad técnica, sintáctica y semántica (HL7 v2, CDA, FHIR, terminologías como SNOMED CT, Tema 33; ENI, Tema 69).

- Arquitectura orientada a servicios: el sistema transversal expone servicios y no se accede directamente a sus bases de datos (Tema 55).

- Gobierno del dato: responsables, procedimientos y control de calidad.

- Seguridad: categorización ENS, control de accesos, registro de accesos (trazabilidad) y protección de datos de salud (categoría especial del art. 9 RGPD).

- Continuidad: alta disponibilidad y planes de contingencia, porque son puntos únicos de fallo.

- Versionado y compatibilidad de los servicios, para que los cambios no rompan a los consumidores.

# 6. Sistemas de información transversales del Servicio Andaluz de Salud

Este apartado recoge los sistemas y servicios que, por su función, actúan como transversales en el SAS. Las descripciones proceden del catálogo oficial de aplicaciones de ayudaDIGITAL y de la documentación técnica del SAS citada en las fuentes. Los sistemas asistenciales, de recursos humanos, económico-financieros y de atención a la ciudadanía se desarrollan en los Temas 87 a 90.

## 6.1. Diraya como eje integrador

Diraya es el sistema de historia de salud digital del SSPA. Según un documento estratégico del SAS de enero de 2004, Diraya es «la Historia Digital de Salud del Ciudadano», una historia de salud única que integra toda la información sanitaria de cada usuario. Ese documento describe tres elementos estructurales:

| Elemento | Papel descrito por el SAS (2004) |
| --- | --- |
| BDU (Base de Datos de Usuarios) | «La columna vertebral del sistema»: identifica unívocamente a cada ciudadano y organiza su información de salud. |
| Historia Digital de Salud | «El corazón» del sistema: información clínica única accesible desde los distintos puntos de la red asistencial. |
| MTI (Módulo de Tratamiento de la Información) | Explotación de los datos para los distintos niveles de la organización. |

El mismo documento cita como subproyectos Receta XXI (receta electrónica), un sistema centralizado de citación de atención primaria y un estándar de comunicación entre componentes de Diraya y sistemas departamentales, y describe una arquitectura dual, centralizada/descentralizada. Aunque la arquitectura ha evolucionado desde entonces, la idea clave se mantiene: Diraya se apoya en módulos comunes (identificación de usuarios, estructura organizativa, control de acceso de operadores, citación) que son, en sí mismos, sistemas transversales. En el catálogo actual estos módulos aparecen en la subcategoría «Módulos de Gestión».

## 6.2. BDU y GADU: identificación de usuarios

La Base de Datos de Usuarios (BDU) del SAS tiene como función principal dotar a cada ciudadano de un Número Único de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA), que es el identificador personal en todos los sistemas de información del SSPA. Funciona como la tabla de pacientes común de todos los centros sanitarios y contiene los datos de identificación y localización, la situación de aseguramiento y cobertura (incluida la prestación farmacéutica) y la adscripción a médico de atención primaria.

| Dato | Contenido (memoria técnica de la actividad estadística BDU) |
| --- | --- |
| Creación | Octubre de 2001, con datos iniciales procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social. |
| Volumen | Más de 8 millones de registros de usuarios (dato de la memoria técnica; varía en el tiempo). |
| Alimentación | Altas y modificaciones desde los centros sanitarios y a petición de la ciudadanía. |
| Conexión con el SNS | Intercambio con la base de datos de población protegida del SNS para actualizar la situación de aseguramiento (desde julio de 2012). |
| Normativa de referencia citada | Real Decreto 183/2004 (tarjeta sanitaria individual), Real Decreto 1192/2012 (condición de asegurado y beneficiario), RGPD y LOPDGDD, entre otras. |

La aplicación que la gestiona es BDU-GADU (Gestión y Archivo de Datos de Usuario): suministra a cada ciudadano su NUHSA y la adscripción a facultativo de atención primaria, mantiene los datos administrativos y demográficos, gestiona las solicitudes de tarjeta sanitaria y los cupos, se integra con la base de datos de ciudadanos del SNS para los intercambios con otras comunidades y países y gestiona las estructuras organizativas de atención primaria vinculadas a la adscripción.

Claves BDU - NUHSA = Número Único de Historia de Salud de Andalucía: identificador del ciudadano en todos los sistemas del SSPA. - La BDU es el índice maestro de pacientes del SSPA: «columna vertebral» de Diraya. - El SAS publica un componente corporativo de integración con BDU (Java y .NET) para que las aplicaciones consuman sus datos sin duplicarlos (apartado 6.11).

## 6.3. Estructura: el modelo organizativo

La aplicación Estructura facilita la gestión del modelo organizativo y sanitario del SAS. Según su ficha oficial, gestiona de forma centralizada la cartera de servicios y recursos, fundamentalmente asistenciales, del SSPA, permitiendo el alta y baja de las entidades que la componen y la modificación de sus atributos. Incorpora la gestión de los servicios, prestaciones y catálogos, de todos los departamentos y unidades funcionales, de las ubicaciones físicas de primaria y hospitalaria y de las relaciones entre ambos ámbitos, de modo que permite identificar cada unidad organizativa de un hospital, cada centro de atención primaria o cada sala de urgencias.

Es el maestro de la organización: cualquier sistema que necesite saber «dónde» ocurre algo (centro, unidad, agenda, ubicación) debería obtenerlo de Estructura. El SAS dispone de componentes corporativos de integración con Estructura en Java y .NET.

## 6.4. Identidad y acceso de los profesionales

| Sistema | Función |
| --- | --- |
| Usuario DMSAS | Al darse de alta en el registro de personal del SAS se asigna a cada profesional un usuario DMSAS, su sistema de autenticación personal, que le da acceso a los servicios y aplicaciones corporativas según su categoría profesional. |
| idenTIC (e idenTIC2) | Gestor de identidad para la gestión de usuarios DMSAS. Acceden los administradores delegados de los servicios TIC de los centros para gestionar altas, bajas y modificaciones de perfiles; idenTIC2 gestiona las reglas de identidad. |
| MACO (Módulo de Administración Centralizada de Operadores) | Controla la entrada al sistema Diraya: identifica el acceso cifrado de los profesionales y les permite usar las distintas funciones. Facilita la autenticación en los módulos de Diraya y en sistemas externos que usan sus servicios web. Integrado con el Directorio Activo del SAS, proporciona a cada operador un único usuario y contraseña, homogeneiza la autenticación, centraliza la gestión de usuarios evitando duplicidades y simplifica la asignación de perfiles. |
| AGESCON | Aplicación de gestión de contraseñas del SAS. |
| Certificado de Empleado Público | Sistema de identificación que el SAS pone a disposición de sus profesionales para identificarse de forma segura en las plataformas que lo requieran sin usar certificados personales; según su ficha, da acceso a la Historia Clínica Digital del SNS y al sistema europeo de intercambio de información de salud, con previsión de extenderse a otras soluciones corporativas. |
| CNP (Código Numérico Profesional) | Aplicación de asignación del código numérico profesional (catálogo de RR. HH.). |

Trampa frecuente MACO = Módulo de Administración Centralizada de Operadores (control de acceso a Diraya). No es un módulo de citación ni de historia clínica. idenTIC gestiona las identidades DMSAS; MACO gestiona los operadores y perfiles de Diraya, integrado con el Directorio Activo.

## 6.5. Agendas y circuito del paciente

- Citación: aplicación que gestiona las agendas de atención primaria, las consultas externas y las pruebas diagnósticas. Es transversal porque la consumen la ciudadanía (cita a través de canales digitales), los centros de primaria y los hospitales.

- TurnoSAS+: gestión de colas en los ámbitos clínicos y administrativos (localización y llamada a pacientes).

## 6.6. Comunicación con profesionales y ciudadanía

| Sistema | Función |
| --- | --- |
| Buzón Profesional | Módulo del sistema Diraya para la gestión automatizada de las notificaciones a los profesionales del SAS (buzones personales y compartidos, archivo, delegación y configuración). |
| AviSAS+ | Plataforma de servicios para la notificación de eventos de distinta naturaleza (por ejemplo, avisos de citas a la ciudadanía). |
| Mercurio | Permite que los pacientes envíen a los profesionales los documentos e imágenes que se les soliciten y, de forma recíproca, que los profesionales envíen archivos a los pacientes; el paciente solo necesita un dispositivo móvil. |

## 6.7. Administración electrónica

Son soluciones transversales de la Junta de Andalucía que el SAS utiliza como el resto de la Administración autonómica:

| Sistema | Función |
| --- | --- |
| BandeJA | Sistema de envío de comunicaciones dentro de la Administración enteramente digital; solución integral para las comunicaciones electrónicas enmarcada en la estrategia de papel cero de la Junta. Interopera con Port@firmas. |
| Port@firmas | Herramienta de firma electrónica de documentos. |
| eCO | Comunicaciones interiores y oficios. |
| @ries | Registro unificado de entrada y salida. |
| Resuelve | Gestión de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos. |

## 6.8. Explotación de datos

- MTI MicroStrategy: herramienta corporativa de explotación de datos de negocio. MTI es la sigla con la que el diseño original de Diraya denominaba al Módulo de Tratamiento de la Información.

- Indicadores Diraya, Indicadores de Gestión Hospitalaria, Listados de Diraya, INFOWEB y el cuadro de mando de RR. HH.

- Base Poblacional de Salud (BPS): sistema que conecta datos de múltiples registros sanitarios para apoyar la asistencia, la gestión, la evaluación, la investigación y la salud pública. Fue creada por la Resolución 0068/18 de la Dirección Gerencia del SAS. Según la publicación de referencia (Muñoyerro-Muñiz et al., Gaceta Sanitaria, 2020), integra mediante enlace determinista nueve sistemas corporativos (entre ellos la BDU, la historia de salud Diraya, salud mental, los conjuntos mínimos básicos de datos, vacunas, pacientes renales, pruebas de imagen, analíticas y, parcialmente, farmacia), utiliza el NUHSA como identificador y trabaja con datos seudonimizados con acceso autenticado desde la red corporativa.

## 6.9. Soporte y gestión TIC

- ayudaDIGITAL: servicio de soporte integral TIC del SAS, con área personal (registro y seguimiento de incidencias y peticiones), aplicación móvil, aplicación de escritorio, base de conocimiento y catálogo de aplicaciones.

- Jira (soporte a la actividad planificada de los profesionales TIC) y Confluence (repositorio de documentación y conocimiento TIC).

- Altiris (gestión de activos), NetControl (gestión de equipos), MiGestorServicios (planificación y control de la operación de servicios), Cosmos (consola de líneas y elementos de comunicaciones), LeTSAS (sistema operativo de los terminales ligeros) y Telemaco (soporte remoto).

Estas herramientas se estudian en los Temas 10 y 38. Para este tema interesa su carácter transversal: todas las unidades del SAS dependen de ellas y alimentan el conocimiento del porfolio (inventario de activos, incidencias por aplicación, demanda).

## 6.10. Interoperabilidad

La Oficina Técnica de Interoperabilidad (OTI), integrada en el área de Gobernanza y Calidad, tiene como misión facilitar e implantar un modelo común de interoperabilidad en el SAS: elaborar normativa que cubra las necesidades de integración, estandarizar la definición de servicios, disponer de la infraestructura tecnológica para la integración y dar soporte al ciclo de vida de los servicios con orientación SOA. Publica procedimientos de integración, de procesado de mensajería y de pruebas de integración para servicios REST y SOAP. La normativa de arquitectura del SAS incluye documentos específicos para la generación de servicios web SOAP y REST.

En el plano externo, el SAS interopera con el SNS (Historia Clínica Digital del SNS, HCDSNS, y receta electrónica interoperable) y con el entorno europeo; el Certificado de Empleado Público es una de las piezas de acceso. Los estándares se estudian en el Tema 33.

## 6.11. Componentes corporativos reutilizables y catálogo de componentes web

El área de Arquitectura del gobierno tecnológico del SAS tiene entre sus servicios la definición de la hoja de ruta tecnológica, las arquitecturas de referencia, las auditorías de código y la creación del catálogo de componentes software. Publica dos tipos de catálogos especialmente relevantes para este tema:

### 6.11.1. Componentes corporativos de integración (backend)

Artefactos software reutilizables, en Java y .NET, que encapsulan el acceso a los sistemas transversales, de modo que las aplicaciones no reimplementan esa lógica ni duplican los datos maestros:

| Componente | Tecnologías |
| --- | --- |
| Componente de configuración | Java |
| Componente de auditoría | Java |
| Arquetipo de ejemplo | Java |
| Componente de integración con MACO | Java y .NET |
| Componente de integración con DMSAS | Java |
| Componente de integración con Estructura | Java y .NET |
| Componente de integración con BDU | Java y .NET |
| Componente de integración con datos de adscripción y profesionales | Java y .NET |
| Componente de integración con datos de callejero | Java |

Esta lista es la mejor «definición operativa» de qué considera el SAS sistemas transversales: MACO, DMSAS, Estructura, BDU, datos de profesionales y adscripción y callejero, junto con los servicios comunes de configuración y auditoría.

### 6.11.2. Catálogo de componentes web (frontend)

El SAS mantiene un catálogo transversal de componentes web (web components) reutilizables de interfaz de usuario, publicado por los servicios TIC del SAS en sus repositorios digitales y documentado en el Storybook del SAS (accesible desde la red corporativa). Su objetivo es homogeneizar la interfaz y acelerar el desarrollo de las soluciones corporativas.

Convención de nombres (pregunta oficial de examen) El nombre de cada componente se compone de un espacio de nombres @sas/ y un prefijo wc-stic- (wc alude a web component y stic a los servicios TIC del SAS, STIC), seguido de la descripción del componente. Ejemplos reales publicados: @sas/wc-stic-autocomplete, @sas/wc-stic-input, @sas/wc-stic-label, @sas/wc-stic-skeleton, @sas/wc-stic-tag, @sas/wc-stic-select-v2, @sas/wc-stic-table, @sas/wc-stic-input-file, @sas/wc-stic-filter-filters. La parte final no es un número de versión ni un identificador automático: describe la función del componente. La versión se gestiona aparte (versiones del catálogo como la 1.0.15 de junio de 2023, la 1.0.36 de noviembre de 2023 o la 1.35.0 de septiembre de 2024).

El catálogo responde a los objetivos de la gestión del porfolio y de la arquitectura: reutilización, criterios comunes de diseño, mantenimiento más sencillo, coherencia visual y funcional entre soluciones y reducción de la fragmentación tecnológica. Las novedades de cada versión (componentes nuevos, modificaciones, correcciones y componentes obsoletos) se comunican en el blog del espacio de gobierno tecnológico, con contacto en la lista de arquitectura de los servicios TIC.

## 6.12. Tabla resumen de sistemas transversales del SAS

| Sistema | Tipo transversal | Qué aporta a los demás sistemas |
| --- | --- | --- |
| BDU / GADU | Identificación de pacientes (MPI) | NUHSA, datos administrativos, aseguramiento y adscripción. |
| Estructura | Datos maestros de organización | Centros, unidades, servicios, prestaciones, catálogos y ubicaciones. |
| DMSAS / idenTIC / AGESCON | Identidad de profesionales | Usuario corporativo, alta/baja/perfiles, contraseñas. |
| MACO | Control de acceso a Diraya | Autenticación única de operadores y perfiles en los módulos de Diraya. |
| Certificado de Empleado Público | Identificación electrónica | Acceso seguro a plataformas (HCDSNS, entorno europeo). |
| Citación / TurnoSAS+ | Circuito del paciente | Agendas y colas para primaria, consultas externas y pruebas. |
| Buzón Profesional / AviSAS+ / Mercurio | Comunicación y notificación | Avisos a profesionales y ciudadanía; intercambio de documentos. |
| BandeJA / Port@firmas / eCO / @ries | Administración electrónica (Junta) | Comunicaciones, firma, oficios y registro. |
| MTI MicroStrategy / BPS | Explotación de datos | Análisis e integración de datos poblacionales y de gestión. |
| ayudaDIGITAL / Jira / Confluence | Soporte y gestión TIC | Atención a usuarios, actividad planificada y conocimiento. |
| Componentes corporativos y catálogo @sas/wc-stic- | Reutilización | Integración homogénea con los maestros y UI común. |

# 7. Beneficios, riesgos y retos

## 7.1. Beneficios

| Instrumento | Beneficios principales |
| --- | --- |
| Gestión del porfolio | Inversión alineada con la estrategia; priorización objetiva; reducción de redundancias y de costes de mantenimiento; control del riesgo y de la obsolescencia; rendición de cuentas sobre beneficios. |
| Mapa de soluciones digitales | Visión de conjunto; detección de solapamientos, huecos y dependencias; análisis de impacto de cambios; mejor comunicación con la dirección. |
| Sistemas transversales | Dato único y coherente (paciente, profesional, organización); menos dobles registros; continuidad asistencial; seguridad homogénea (un solo punto de control de accesos); reutilización y menor coste. |

## 7.2. Riesgos y retos

- Inventario incompleto o desactualizado: el porfolio y el mapa pierden valor si no reflejan la realidad (aplicaciones locales no declaradas, fichas sin mantener).

- Sistemas heredados (legacy) y deuda técnica: difíciles de integrar, dependientes de tecnologías sin soporte o de conocimiento concentrado en pocas personas.

- Dependencia de proveedor (vendor lock-in) y concentración de contratos.

- Punto único de fallo: la caída de un sistema transversal (por ejemplo, el control de acceso o la base de usuarios) afecta a todos los sistemas que dependen de él; exige alta disponibilidad y planes de contingencia.

- Calidad del dato maestro: un error en un dato maestro (paciente duplicado, unidad mal codificada) se propaga a todo el ecosistema y puede afectar a la seguridad del paciente.

- Resistencia al cambio en las consolidaciones y retiradas de sistemas (Tema 28).

- Integración de lo nuevo con lo existente: es el desafío tecnológico clave. Suele abordarse con capas de integración (servicios, middleware) que permiten la convivencia temporal y la sustitución gradual, en lugar de migraciones masivas sin pruebas.

- Seguridad y protección de datos de salud: control de accesos, trazabilidad (registro y auditoría de cada acceso a la información clínica) y cumplimiento del ENS y del RGPD.

- Incorporación de la inteligencia artificial y la analítica avanzada con garantías (explicabilidad, calidad del dato, Reglamento europeo de IA), que debe entrar en el porfolio con criterios de valor y riesgo, no por moda tecnológica.

# 8. Cuadros comparativos de repaso

## 8.1. Conceptos clave del tema

| Concepto | Qué es | Pregunta que responde | Producto típico |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión del porfolio | Proceso continuo de inventariar, evaluar, priorizar, equilibrar y optimizar sistemas y proyectos. | ¿Qué tenemos y qué debemos hacer? | Decisiones de inversión, hoja de ruta, racionalización. |
| Mapa de soluciones digitales | Representación estructurada del ecosistema de soluciones y sus relaciones. | ¿Cómo está organizado y cómo se relaciona? | Vistas por capacidades, procesos, integraciones, mapas de calor. |
| Sistema transversal | Sistema que da soporte común a muchas áreas o sistemas. | ¿Qué datos o servicios comparten todos? | Maestros (pacientes, organización, profesionales), servicios comunes. |
| Catálogo | Relación organizada de lo que se ofrece a los usuarios. | ¿Qué hay disponible y cómo se accede? | Catálogo de aplicaciones de ayudaDIGITAL; catálogo de componentes. |

## 8.2. Modelos de análisis

| Modelo | Ejes | Categorías |
| --- | --- | --- |
| McFarlan / Ward y Peppard | Importancia actual (operaciones) e importancia futura (estrategia). | Estratégicas, operativas clave, de alto potencial, de soporte. |
| TIME (Gartner) | Adecuación funcional (valor) y adecuación técnica (calidad). | Tolerar, Invertir, Migrar, Eliminar. |
| Porfolio de servicios (ITIL) | Estado del servicio en su ciclo de vida. | Cartera en preparación (pipeline), catálogo de servicios, servicios retirados. |
| MoP (AXELOS) | Ciclos de definición y de entrega. | Definición: entender, categorizar, priorizar, equilibrar, planificar. |

## 8.3. Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| APM | Application Portfolio Management, gestión del porfolio de aplicaciones. |
| TCO | Total Cost of Ownership, coste total de propiedad. |
| TIME | Tolerate, Invest, Migrate, Eliminate (Gartner). |
| MoP | Management of Portfolios (AXELOS). |
| APO05 | Objetivo de gestión de COBIT 2019 «Managed Portfolio». |
| PMO | Oficina de gestión de proyectos (o de porfolio). |
| CMDB | Base de datos de gestión de la configuración. |
| MDM | Master Data Management, gestión de datos maestros. |
| MPI | Master Patient Index, índice maestro de pacientes. |
| CTT | Centro de Transferencia de Tecnología (directorio general de aplicaciones reutilizables de la AGE). |
| BDU | Base de Datos de Usuarios del SAS. |
| NUHSA | Número Único de Historia de Salud de Andalucía. |
| GADU | Gestión y Archivo de Datos de Usuario (aplicación de la BDU). |
| MACO | Módulo de Administración Centralizada de Operadores (acceso a Diraya). |
| MTI | Módulo de Tratamiento de la Información (explotación de datos de Diraya). |
| BPS | Base Poblacional de Salud. |
| OTI | Oficina Técnica de Interoperabilidad del SAS. |
| OCA | Oficina de Calidad del SAS. |
| HCDSNS | Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud. |
| ESDA | Estrategia de Salud Digital de Andalucía 2030. |

# 9. Claves para el test

## 9.1. Pregunta oficial de examen analizada

Pregunta oficial (ID 6523) «En el catálogo de componentes del Servicio Andaluz de Salud, ¿cuál es el criterio principal que define la estructura del nombre de estos componentes?» Respuesta correcta: A) Se compone de un espacio de nombres (@sas/) y un prefijo (wc-stic-), seguido de la descripción del componente. Por qué fallan las demás: B) la parte final no es la versión (la versión se gestiona aparte); C) existe una convención corporativa, no es aleatorio; D) no hay identificador automático incremental. Ejemplos: @sas/wc-stic-autocomplete, @sas/wc-stic-table. Se cubre en el apartado 6.11.2.

## 9.2. Matices que suelen preguntarse

- El porfolio es estratégico (hacer lo correcto); la gestión de proyectos es ejecución (hacerlo bien). Un porfolio puede incluir operaciones, no solo proyectos.

- El catálogo de servicios es una parte del porfolio de servicios (ITIL), junto con la cartera en preparación y los servicios retirados.

- La primera fase de la gestión del porfolio es el inventario y catalogación; sin él no hay evaluación posible.

- La priorización combina alineación estratégica, impacto, coste, riesgo, obsolescencia y redundancia; no se decide solo por coste ni solo por antigüedad.

- La consolidación reduce costes, mejora la interoperabilidad y simplifica la gestión; se hace de forma gradual (piloto, convivencia mediante integración) y no con migraciones masivas sin pruebas ni apagados inmediatos.

- TIME: Invertir (valor alto, técnica alta), Migrar (valor alto, técnica baja), Tolerar (valor bajo, técnica alta), Eliminar (valor bajo, técnica baja).

- McFarlan / Ward y Peppard: estratégicas, operativas clave, de alto potencial y de soporte.

- COBIT 2019: la gestión del porfolio es APO05; ISO de referencia: ISO 21504:2022.

- El mapa de soluciones es una representación; no sustituye a la gestión del porfolio, la complementa.

- Un sistema transversal sirve a muchas áreas o sistemas; uno corporativo es único para toda la organización. No son sinónimos.

- Ley 40/2015, art. 157: antes de adquirir o desarrollar, consultar el directorio general de aplicaciones; si hay solución reutilizable, obligación de usarla salvo justificación de eficiencia. Art. 158: directorios de aplicaciones (CTT).

- NUHSA es el identificador del ciudadano en todos los sistemas del SSPA; lo asigna la BDU (aplicación BDU-GADU), creada en octubre de 2001.

- Estructura gestiona el modelo organizativo: centros, unidades, servicios, prestaciones, catálogos y ubicaciones.

- MACO controla el acceso a Diraya (Administración Centralizada de Operadores), integrado con el Directorio Activo; idenTIC gestiona identidades DMSAS.

- Componentes de integración corporativos del SAS: con MACO, DMSAS, Estructura, BDU, datos de adscripción y profesionales y callejero.

- Catálogo de componentes web: @sas/ + wc-stic- + descripción; documentado en el Storybook del SAS.

- La BPS se creó por Resolución 0068/18 de la Dirección Gerencia del SAS, integra registros mediante el NUHSA y trabaja con datos seudonimizados.

- La trazabilidad de accesos a la información clínica se garantiza con registro y auditoría de cada acceso y modificación, no con registros manuales ni restringiendo el acceso a los administradores.

# 10. Fuentes y referencias

Fuentes consultadas el 1 de octubre de 2026 (fecha de elaboración). Las páginas del Confluence corporativo del SAS citadas son de acceso público en su versión de consulta; algunos recursos enlazados desde ellas requieren red corporativa.

### Fuentes oficiales del SAS y de la Junta de Andalucía

- SAS, ayudaDIGITAL. Catálogo de aplicaciones. https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ayudadigital/aplicaciones

- SAS, ayudaDIGITAL. Ficha «BDU Gestión y archivo de datos de usuario». https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ayudadigital/aplicaciones/asistenciales/modulos-de-gestion/bdu-gestion-y-archivo-de-datos-de-usuario

- SAS, ayudaDIGITAL. Fichas «MACO» y «Estructura» (subcategoría Módulos de Gestión). https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ayudadigital/aplicaciones/categoria/modulos-de-gestion

- SAS, ayudaDIGITAL. Ficha «idenTIC». https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ayudadigital/aplicaciones/gestion-tic/identic

- SAS, ayudaDIGITAL. Fichas «Certificado de Empleado Público», «Buzón Profesional», «Mercurio» y «BandeJA».

- SAS, ayudaDIGITAL. «¿Eres nuevo en el SAS?» (usuario DMSAS). https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ayudadigital/eres-nuevo-en-el-sas

- Junta de Andalucía. Memoria técnica de la actividad estadística «Base de Datos de Usuarios del SAS» (2024). https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2024-06/MT%2004.02.14%20BDU_DEF.pdf

- SAS, Confluence. Espacio «Gobierno tecnológico» (Arquitectura, Calidad, Interoperabilidad, BI). https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/pages/viewpage.action?pageId=29294706

- SAS, Confluence. Página «Arquitectura» (normativa y componentes corporativos). https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/display/GOBP/Arquitectura

- SAS, Confluence. «Soluciones web, arquitectura de referencia». https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/display/GOBP/Soluciones+web,+arquitectura+de+referencia

- SAS, Confluence. «Liberada versión 1.0.15 del catálogo de componentes web» (27/06/2023), «versión 1.0.36» (20/11/2023) y «versión 1.35.0» (09/09/2024). https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/pages/viewpage.action?pageId=215488681

- SAS, Confluence. Oficina Técnica de Interoperabilidad, «01. Normativa». https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/display/INTERPUB/01.+Normativa

- SAS, Confluence. «Marco de gestión ágil en el SAS». https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/display/AGIL

- Junta de Andalucía. Estrategia de Salud Digital de Andalucía 2030. https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sanidadpresidenciayemergencias/areas/sanidad/planificacion/planes-integrales/paginas/saluddigital.html

- Junta de Andalucía. Referencia del Consejo de Gobierno sobre la ESDA 2030. https://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/633712.html

- Consejo de Gobierno (transparencia). Expediente de contratación de los servicios de mantenimiento de las soluciones digitales corporativas del SAS para RR. HH. y canal web e intranet (2025). https://ws040.juntadeandalucia.es/webconsejos/cgobierno/transparencia/250730/documentos/22Expediente.pdf

- SAS. «Diraya. Estrategia digital» (enero de 2004), copia publicada en https://blogoac.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/01/diraya_estrategia_digital.pdf (documento histórico; alojamiento no oficial).

### Normativa

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 157 y 158. https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con

- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Interoperabilidad, capítulo VIII. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331

- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, Esquema Nacional de Seguridad. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7191

- Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos.

### Marcos y bibliografía técnica

- Project Management Institute. The Standard for Portfolio Management, 4.ª ed., 2017 (índice en https://www.oreilly.com/library/view/the-standard-for/9781628253962/).

- ISO 21504:2022. Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management. https://www.iso.org/standard/82867.html

- AXELOS. Management of Portfolios (MoP). Resumen de ciclos y principios en https://mop.wiki/

- ISACA. COBIT 2019, objetivo APO05 «Managed Portfolio» (prácticas recogidas en https://wiki.process-symphony.com.au/framework/lifecycle/process/portfolio-management-apo05-cobit-2019/).

- Gartner, modelo TIME (descripción secundaria en https://www.leanix.net/en/wiki/apm/gartner-time-model).

- Ward, J. y Peppard, J. Strategic Planning for Information Systems (matriz de porfolio de aplicaciones derivada de la matriz estratégica de F. W. McFarlan).

- Muñoyerro-Muñiz, D. et al. «Conexión de registros sanitarios: base poblacional de salud de Andalucía». Gaceta Sanitaria, 2020; 34(2). https://www.gacetasanitaria.org/es-conexion-registros-sanitarios-base-poblacional-articulo-S0213911119301074