OPOSICIÓN SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Técnico/a de Función Administrativa – Opción Sistemas y Tecnología de la Información

TEMA 39

El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos de ciclo de vida. La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas de información.

ISO/IEC/IEEE 12207:2026 · Métrica v3 · Cascada, V, incremental, iterativo, evolutivo, espiral · Prototipado

Información actualizada a 2 de octubre de 2026

Incluye cobertura de las 42 preguntas oficiales de exámenes anteriores

ÍNDICE

1. Introducción y delimitación del tema	3

1.1. Qué estudia este tema	3

1.2. Relación con otros temas del programa	3

2. El ciclo de vida de los sistemas de información	4

2.1. Concepto	4

2.2. Ciclo de vida, modelo de ciclo de vida y metodología	4

2.3. Objetivos del ciclo de vida	4

2.4. Fases genéricas del ciclo de vida	5

2.5. El mantenimiento del sistema	6

2.6. La documentación a lo largo del ciclo de vida	7

3. Normas y metodologías de referencia	8

3.1. ISO/IEC/IEEE 12207: procesos del ciclo de vida del software	8

3.2. Otras normas relacionadas	9

3.3. Métrica versión 3	9

3.4. Contexto en la Junta de Andalucía y en el SAS	17

4. Modelos de ciclo de vida	19

4.1. Concepto y clasificación	19

4.2. Modelo de codificar y corregir (code-and-fix)	19

4.3. Modelo por etapas (stagewise)	19

4.4. Modelo en cascada (waterfall) o ciclo de vida clásico	20

4.5. Modelo en V	21

4.6. Modelo incremental	21

4.7. Modelo iterativo	21

4.8. Modelo evolutivo	21

4.9. Modelo en espiral	22

4.10. Modelo basado en prototipos	22

4.11. Modelo transformacional (basado en transformaciones)	22

4.12. Desarrollo basado en componentes	23

4.13. Otros modelos relevantes	23

4.14. Comparación y criterios de elección	23

5. La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas de información	25

5.1. Concepto	25

5.2. Objetivos y situaciones de uso	25

5.3. Tipos de prototipos	25

5.4. El proceso de prototipado	26

5.5. Ventajas e inconvenientes	27

5.6. Herramientas de prototipado	28

5.7. Prototipos y ciclo de vida	28

6. Claves para el test	29

Fuentes y referencias	31

# 1. Introducción y delimitación del tema

## 1.1. Qué estudia este tema

El título del programa reúne tres materias estrechamente relacionadas: el ciclo de vida de los sistemas de información (qué procesos se suceden desde que se concibe un sistema hasta que se retira), los modelos de ciclo de vida (las distintas formas de ordenar esos procesos: en cascada, incremental, en espiral, etc.) y la elaboración de prototipos como técnica de desarrollo.

En los exámenes del SAS este tema se ha preguntado sobre todo desde la metodología Métrica versión 3, la referencia de la Administración española para planificar, desarrollar y mantener sistemas de información. De las 42 preguntas oficiales asociadas a este tema, más de la mitad se refieren a sus procesos, actividades, interfaces o participantes. Por eso el tema dedica un bloque extenso a Métrica v3, sin perder de vista las normas internacionales (ISO/IEC/IEEE 12207) y los modelos clásicos de ciclo de vida, que son materia segura de examen.

## 1.2. Relación con otros temas del programa

Para no duplicar contenido, varios aspectos se tratan aquí solo en lo necesario y se remiten a su tema propio:

| Tema | Contenido relacionado | Tratamiento aquí |
| --- | --- | --- |
| 37 | Gestión de proyectos TIC (PMBOK, PRINCE2) y Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI) del SAS | Solo la interfaz de Gestión de Proyectos de Métrica v3 y la referencia al MCMI |
| 38 | Herramientas de gestión TIC del SAS (Jira, Confluence) | Mención de contexto |
| 40 | Análisis funcional: casos de uso, UML, modelos de datos y de procesos, BPMN | Las técnicas de análisis solo se citan al describir el proceso ASI |
| 41 | Desarrollo ágil: manifiesto, Scrum, Kanban, Lean, DevOps | Los modelos ágiles se sitúan en la evolución de los modelos de ciclo de vida |
| 42 | Construcción, pruebas, formación y reutilización de componentes | Las pruebas se citan como actividades de Métrica v3; el desarrollo basado en componentes, como modelo |
| 43 | Herramientas de diseño y desarrollo, gestión de la configuración, Git | Solo la interfaz de Gestión de la Configuración de Métrica v3 |

# 2. El ciclo de vida de los sistemas de información

## 2.1. Concepto

El ciclo de vida de un sistema de información es el conjunto ordenado de procesos, actividades y tareas que se desarrollan desde la concepción del sistema hasta su retirada o sustitución, pasando por su planificación, análisis, diseño, construcción, implantación, operación y mantenimiento.

La norma ISO/IEC/IEEE 12207 define el ciclo de vida como la evolución de un sistema, producto, servicio, proyecto u otra entidad creada por el ser humano desde su concepción hasta su retirada. Su finalidad es estructurar el trabajo para obtener un producto de calidad que satisfaga las necesidades de la organización, controlando plazos, costes y riesgos, y que pueda mantenerse y evolucionar durante toda su vida útil.

Conviene distinguir dos ámbitos que a menudo se usan como sinónimos:

- Ciclo de vida del sistema de información: abarca el sistema completo (datos, procesos, personas, procedimientos, hardware y software). Es el ámbito de la norma ISO/IEC/IEEE 15288 y de Métrica v3, que empieza con la planificación estratégica de sistemas.

- Ciclo de vida del software: se centra en el producto software. Es el ámbito de la norma ISO/IEC/IEEE 12207.

## 2.2. Ciclo de vida, modelo de ciclo de vida y metodología

Son tres conceptos distintos que el examen puede enfrentar:

| Concepto | Qué responde | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Ciclo de vida | ¿Qué procesos y actividades hay que realizar durante la vida del sistema? | Planificación, análisis, diseño, construcción, implantación, mantenimiento, retirada |
| Modelo de ciclo de vida | ¿En qué orden y con qué relaciones (secuencia, solapamiento, iteración) se ejecutan esos procesos? | Cascada, incremental, espiral, evolutivo, en V |
| Metodología | ¿Cómo se ejecuta cada actividad: con qué técnicas, productos, participantes y herramientas? | Métrica v3, Proceso Unificado (RUP), Scrum |

Una norma como ISO/IEC/IEEE 12207 define qué procesos existen, pero no impone un modelo ni una metodología. Una metodología como Métrica v3 concreta los procesos en actividades y tareas y asigna a cada tarea productos, técnicas y participantes.

### 2.2.1. Proceso, actividad y tarea

- Proceso: conjunto de actividades relacionadas que transforman entradas en salidas para un objetivo concreto (por ejemplo, Diseño del Sistema de Información).

- Actividad: conjunto de tareas cohesionadas dentro de un proceso (por ejemplo, DSI 3 Diseño de casos de uso reales).

- Tarea: acción concreta, con productos de entrada y salida, técnicas y participantes (por ejemplo, DSI 3.1 Identificación de clases asociadas a un caso de uso).

## 2.3. Objetivos del ciclo de vida

- Definir las fases o procesos y las actividades del proyecto.

- Establecer criterios de transición entre fases (qué debe estar terminado y aprobado para avanzar).

- Facilitar la planificación, el seguimiento y el control del proyecto.

- Detectar los errores lo antes posible: un error de requisitos detectado en producción cuesta mucho más que si se detecta en el análisis.

- Asegurar la calidad del producto y su conformidad con los requisitos.

- Mantener la documentación necesaria para la transferencia de conocimiento, la operación y el mantenimiento.

- Posibilitar la evolución del sistema y planificar su retirada.

## 2.4. Fases genéricas del ciclo de vida

Aunque cada norma, modelo o metodología las denomina y agrupa de forma diferente, casi todos recogen las siguientes fases. La tabla indica su equivalencia en Métrica v3, que es la terminología más preguntada.

| Fase genérica | Finalidad | Productos típicos | Métrica v3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Alinear los sistemas con los objetivos estratégicos; decidir qué proyectos abordar | Plan de sistemas, arquitectura de información, plan de acción | PSI |
| Estudio de viabilidad | Analizar necesidades y proponer la mejor solución a corto plazo considerando restricciones económicas, técnicas, legales y operativas | Alcance, requisitos generales, alternativas valoradas, solución elegida | EVS |
| Análisis | Especificar con detalle qué debe hacer el sistema | Catálogo de requisitos, modelos (datos/procesos o clases/casos de uso), interfaz de usuario, plan de pruebas | ASI |
| Diseño | Definir cómo se construirá: arquitectura, entorno tecnológico y especificación detallada de componentes | Arquitectura, diseño físico de datos, especificaciones de construcción | DSI |
| Construcción | Generar el código, probarlo y preparar manuales y formación | Código, pruebas unitarias, de integración y de sistema, manuales | CSI |
| Implantación y aceptación | Instalar en el entorno de operación, cargar datos, aceptar y pasar a producción | Pruebas de implantación y aceptación, ANS, sistema en producción | IAS |
| Operación y mantenimiento | Mantener el sistema en servicio y atender peticiones de cambio | Nuevas versiones del sistema | MSI |
| Retirada | Retirar o sustituir el sistema de forma controlada (migración, archivo de datos) | Plan de retirada | No la trata como proceso |

Fases que se benefician del análisis de requisitos y del prototipado Los requisitos se obtienen en el análisis y condicionan el diseño: por eso las preguntas de examen asocian el análisis de requisitos a «la fase de análisis y diseño». El prototipado se usa sobre todo en las fases de análisis y diseño, para obtener y validar requisitos y para diseñar la interfaz de usuario. La fase de diseño define la arquitectura, el entorno tecnológico y la especificación detallada de los componentes; la de pruebas valida que el sistema cumple los requisitos y detecta errores para corregirlos.

## 2.5. El mantenimiento del sistema

El mantenimiento comprende las modificaciones que se hacen sobre el software ya entregado. Es la fase más larga del ciclo de vida y la que suele consumir la mayor parte del coste total del sistema. Su función es asegurar la operatividad del sistema, corrigiendo fallos y adaptándolo a los cambios del negocio, del entorno y de la normativa.

### 2.5.1. Tipos de mantenimiento: ¡cuidado con las definiciones!

Existen varias clasificaciones y no coinciden en el significado de «evolutivo» y «perfectivo». Es una fuente clásica de preguntas confusas.

| Tipo | Métrica v3 (proceso MSI) | ISO/IEC/IEEE 14764:2022 y clasificación clásica (Swanson) |
| --- | --- | --- |
| Correctivo | Cambios precisos para corregir errores del producto software | Modificación tras la entrega para corregir problemas descubiertos |
| Evolutivo | Incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario | No existe como categoría propia: esas mejoras pedidas por los usuarios se consideran perfectivo (o aditivo en la ISO de 2022 si añaden funcionalidad) |
| Adaptativo | Modificaciones que afectan a los entornos en los que opera el sistema: hardware, software de base, gestores de bases de datos, comunicaciones | Mantener el software utilizable en un entorno cambiado o cambiante |
| Perfectivo | Acciones para mejorar la calidad interna: reestructuración del código, definición más clara del sistema, optimización del rendimiento y la eficiencia | Mejoras para los usuarios, mejora de la información al usuario y recodificación para mejorar el rendimiento |
| Preventivo | — | Corregir defectos latentes antes de que se manifiesten en producción |
| De emergencia | — | Modificación no planificada para mantener temporalmente el sistema operativo a la espera del correctivo |

Trampa de examen: el mantenimiento perfectivo En Métrica v3, las mejoras o ampliaciones solicitadas por los usuarios son mantenimiento evolutivo, y el perfectivo es la mejora de la calidad interna (código, rendimiento). En la clasificación clásica (Swanson, 1976) y en la ISO/IEC/IEEE 14764, el perfectivo sí incluye las mejoras y ampliaciones pedidas por los usuarios. Una pregunta oficial definió el perfectivo como «modificaciones, mejoras o ampliaciones solicitadas por los usuarios … aumentando las funcionalidades» y dio esa opción por correcta: sigue la clasificación clásica, no la de Métrica v3. Lea el enunciado: si cita Métrica, aplique sus definiciones; si no, la clásica. Métrica v3 solo contempla en MSI el correctivo y el evolutivo. El adaptativo y el perfectivo «quedan fuera del ámbito de MÉTRICA Versión 3, ya que requieren actividades y perfiles distintos de los del proceso de desarrollo».

### 2.5.2. Ingeniería inversa, reestructuración y reingeniería

Cuando hay que modificar un sistema del que no se dispone de documentación, el primer paso es recuperar su diseño a partir del código. La terminología habitual (Chikofsky y Cross, 1990) es:

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Ingeniería directa (forward engineering) | Proceso tradicional: de los requisitos y el diseño a la implementación. |
| Ingeniería inversa (reverse engineering) | Analizar un sistema existente para identificar sus componentes y relaciones y obtener representaciones de mayor nivel de abstracción (modelos de datos, diseño). No modifica el sistema. Es la respuesta cuando hay que modificar un sistema sin documentación. |
| Reestructuración | Transformar una representación en otra del mismo nivel de abstracción conservando el comportamiento (por ejemplo, refactorizar código). |
| Reingeniería | Examinar y modificar el sistema para reconstruirlo de una forma nueva: suele combinar ingeniería inversa, reestructuración e ingeniería directa. |

## 2.6. La documentación a lo largo del ciclo de vida

La documentación no es una fase, sino una actividad transversal: registra cada fase del desarrollo para facilitar la transferencia de conocimiento, la operación, el mantenimiento y la mejora continua. En ISO/IEC 12207:1995 era un proceso de soporte propio («Documentación»); en las ediciones actuales queda dentro del proceso de gestión de la información. En los modelos ágiles no desaparece: se reduce a la que aporta valor.

# 3. Normas y metodologías de referencia

## 3.1. ISO/IEC/IEEE 12207: procesos del ciclo de vida del software

La norma ISO/IEC/IEEE 12207 establece un marco común de procesos para el ciclo de vida del software, con una terminología bien definida, aplicable a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la operación, el mantenimiento y la retirada del software. Es la norma internacional de referencia del tema.

Idea clave La 12207 define procesos (con su propósito, resultados, actividades y tareas), pero no prescribe ningún modelo de ciclo de vida ni metodología concreta. Cada organización elige el modelo y adapta (tailoring) los procesos a su proyecto. No regula solo una fase (por ejemplo, las pruebas) ni la infraestructura hardware: abarca todo el ciclo de vida del software.

### 3.1.1. Evolución de la norma

| Edición | Rasgos principales |
| --- | --- |
| ISO/IEC 12207:1995 | Primera edición. Agrupa los procesos en principales, de soporte y organizativos (ver tabla siguiente). Es la base que tomó Métrica v3. |
| Enmiendas 2002 y 2004 | Añaden propósitos y resultados de los procesos, en relación con la evaluación de procesos (ISO/IEC 15504). |
| ISO/IEC 12207:2008 | Se alinea con ISO/IEC 15288 (procesos del ciclo de vida del sistema). 43 procesos en 7 grupos. |
| ISO/IEC/IEEE 12207:2017 | Se incorpora el IEEE como coeditor. Armonización completa con ISO/IEC/IEEE 15288: 30 procesos en 4 grupos. |
| ISO/IEC/IEEE 12207:2026 | Edición vigente (abril de 2026; anula y sustituye a la de 2017). Mantiene el marco armonizado con 15288 y aclara los procesos técnicos, la gestión de riesgos y de la configuración, los conceptos de iteración y recursión, y añade contenido sobre enfoques ágiles e ingeniería basada en modelos. |

### 3.1.2. Estructura de la edición de 1995 (la que se pregunta como «clásica»)

| Grupo | Procesos |
| --- | --- |
| Principales (5) | Adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento |
| De soporte (8) | Documentación, gestión de la configuración, aseguramiento de la calidad, verificación, validación, revisión conjunta, auditoría y resolución de problemas |
| Organizativos (4) | Gestión, infraestructura, mejora y formación |

### 3.1.3. Estructura de las ediciones de 2017 y 2026

| Grupo | Procesos (edición 2017) |
| --- | --- |
| Acuerdo (2) | Adquisición y suministro |
| Habilitación de proyectos de la organización (6) | Gestión del modelo de ciclo de vida, gestión de la infraestructura, gestión de la cartera, gestión de recursos humanos, gestión de la calidad y gestión del conocimiento |
| Gestión técnica (8) | Planificación del proyecto, evaluación y control del proyecto, gestión de decisiones, gestión de riesgos, gestión de la configuración, gestión de la información, medición y aseguramiento de la calidad |
| Técnicos (14) | Análisis del negocio o la misión, definición de necesidades y requisitos de las partes interesadas, definición de requisitos del sistema/software, definición de la arquitectura, definición del diseño, análisis del sistema, implementación, integración, verificación, transición, validación, operación, mantenimiento y retirada (disposal) |

## 3.2. Otras normas relacionadas

- ISO/IEC/IEEE 15288: procesos del ciclo de vida de los sistemas (no solo software). Comparte estructura de procesos con la 12207; se elige una u otra según el sistema de interés.

- ISO/IEC/IEEE 24748: guías de gestión del ciclo de vida que explican cómo aplicar conjuntamente 15288 y 12207. Describe etapas típicas del ciclo de vida: concepto, desarrollo, producción, utilización, soporte y retirada.

- ISO/IEC/IEEE 14764:2022: procesos y planificación del mantenimiento del software (clasificación de tipos de mantenimiento vista en el apartado 2.5).

- ISO/IEC 15504 (SPICE), hoy sustituida por la serie ISO/IEC 330xx, y CMMI: evaluación de la capacidad y madurez de los procesos (ver Tema 36).

## 3.3. Métrica versión 3

### 3.3.1. Origen, objetivos y alcance

Métrica es la metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información promovida por el Consejo Superior de Informática (después Consejo Superior de Informática y para el Impulso de la Administración Electrónica), del entonces Ministerio de Administraciones Públicas, para sistematizar las actividades que dan soporte al ciclo de vida del software en el ámbito de las Administraciones públicas. La versión 3 se publicó en 2001 y es la última; se difunde a través del Portal de Administración Electrónica (PAe).

Para elaborarla se tomaron como referencia, entre otras, la norma ISO 12207 (modelo de procesos del ciclo de vida), ISO/IEC TR 15504 (SPICE) y UNE-EN ISO 9001:2000, además de la experiencia de las versiones anteriores de Métrica.

Sus objetivos son: proporcionar sistemas de información que ayuden a conseguir los fines de la organización mediante la definición de un marco estratégico; dotar a la organización de productos software que satisfagan las necesidades de los usuarios, con especial atención al análisis de requisitos; mejorar la productividad de los departamentos de sistemas; facilitar la comunicación y el entendimiento entre los participantes; y facilitar la operación, el mantenimiento y el uso del software.

Rasgos de Métrica v3 que se preguntan - Ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de sistemas sea cual sea su complejidad y magnitud; su estructura responde a desarrollos máximos y debe adaptarse y dimensionarse a las características de cada proyecto. - Cubre dos enfoques de desarrollo: estructurado y orientado a objetos (incluye UML). Algunas actividades solo se aplican en uno de ellos. - Tiene un enfoque orientado al proceso: descompone cada proceso en actividades, y cada actividad en tareas. Para cada tarea describe sus acciones, productos, técnicas, prácticas y participantes. - No es una metodología ágil ni utiliza los diagramas de Gantt para definir procesos y flujos de información (la planificación es una técnica de gestión de proyectos, no el modo de definir los procesos). - No confundir con MADEJA (antiguo Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), ITIL (gestión de servicios) ni MAGERIT (análisis de riesgos). - La afirmación de que «la estructura de los datos es jerárquica y la estructura de control del programa que se deriva del estudio de los datos también es jerárquica» describe los métodos de diseño orientados a los datos (Jackson, Warnier-Orr), no Métrica.

### 3.3.2. Documentos que componen Métrica v3

La metodología se publica en varios documentos: una Introducción y cuatro bloques de contenido que el examen ha preguntado como «Estructura principal (Procesos), Interfaces, Técnicas y Participantes»:

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| Procesos (estructura principal) | Procesos principales (PSI, Desarrollo —EVS, ASI, DSI, CSI, IAS— y MSI) con sus actividades y tareas |
| Interfaces | Procesos de soporte que se ejecutan en paralelo a los principales: Gestión de Proyectos, Seguridad, Gestión de la Configuración y Aseguramiento de la Calidad |
| Técnicas y prácticas | Técnicas de desarrollo, técnicas de gestión de proyectos y prácticas |
| Participantes | Perfiles y participantes que intervienen en las tareas |

### 3.3.3. Estructura principal: procesos

Métrica v3 tiene tres procesos principales: Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información. El Desarrollo, por su amplitud, se subdivide en cinco procesos que siguen la secuencia EVS → ASI → DSI → CSI → IAS.

| Proceso principal | Subprocesos | Objetivo (literal o casi literal) |
| --- | --- | --- |
| Planificación de Sistemas de Información (PSI) | — | Obtener un marco de referencia para el desarrollo de sistemas de información que responda a los objetivos estratégicos de la organización |
| Desarrollo de Sistemas de Información | EVS Estudio de Viabilidad del Sistema | Análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas |
|  | ASI Análisis del Sistema de Información | Obtener una especificación detallada del sistema que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el diseño |
|  | DSI Diseño del Sistema de Información | Definir la arquitectura del sistema y el entorno tecnológico que le dará soporte, junto con la especificación detallada de sus componentes |
|  | CSI Construcción del Sistema de Información | Generar el código, desarrollar los procedimientos de operación y seguridad y elaborar los manuales de usuario final y de explotación |
|  | IAS Implantación y Aceptación del Sistema | Entrega y aceptación del sistema en su totalidad y actividades necesarias para su paso a producción |
| Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI) | — | Obtener una nueva versión del sistema a partir de las peticiones de mantenimiento de los usuarios |

Trampas sobre los procesos de Métrica v3 - Los procesos principales son Planificación, Desarrollo y Mantenimiento (no «Análisis, Diseño, Construcción e Implantación»). - El Estudio de Viabilidad (EVS) forma parte del proceso de Desarrollo, no de la Planificación ni del Análisis. - La secuencia del Desarrollo empieza en EVS y termina en IAS; PSI no forma parte del Desarrollo. - Gestión de Proyectos y Gestión de la Configuración no son procesos principales: son interfaces. - La «Gestión de la configuración» de ITIL v2 era un proceso de soporte del servicio, no una «función» (en ITIL v2 la única función es el Centro de Servicio al Usuario).

### 3.3.4. Planificación de Sistemas de Información (PSI)

Proporciona un marco estratégico de referencia para los sistemas de información de una organización o un área. El PSI no estaba en la ISO 12207 de 1995: es una aportación propia de Métrica. Su resultado es un Plan de Sistemas de Información aprobado que incluye la arquitectura de información (modelo de información, modelo de sistemas de información y arquitectura tecnológica) y un plan de acción con los proyectos priorizados y su calendario.

| Actividad | Nombre |
| --- | --- |
| PSI 1 | Inicio del Plan de Sistemas de Información |
| PSI 2 | Definición y organización del PSI |
| PSI 3 | Estudio de la información relevante |
| PSI 4 | Identificación de requisitos |
| PSI 5 | Estudio de los sistemas de información actuales |
| PSI 6 | Diseño del modelo de sistemas de información |
| PSI 7 | Definición de la arquitectura tecnológica |
| PSI 8 | Definición del plan de acción |
| PSI 9 | Revisión y aprobación del PSI |

### 3.3.5. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

Su objetivo es el análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas. Para ello se estudia el alcance, la situación actual y los requisitos, se plantean alternativas, se valoran (inversión, riesgos, planificación) y se selecciona una.

Su utilidad es reducir la incertidumbre inicial, comprobar si la organización puede abordar realmente el proyecto y obtener una primera estimación del alcance, coste y plazo que se irá refinando después. Métrica señala que, si la justificación económica es obvia, el riesgo técnico bajo, se esperan pocos problemas legales y no hay alternativas razonables, no es necesario profundizar en el estudio de viabilidad. El EVS es un proceso propio de Métrica: su finalidad no es garantizar la alineación con guías de gestión de proyectos como el PMBOK (Tema 37).

| Actividad | Tareas |
| --- | --- |
| EVS 1 Establecimiento del alcance del sistema | 1.1 Estudio de la solicitud · 1.2 Identificación del alcance del sistema · 1.3 Especificación del alcance del EVS |
| EVS 2 Estudio de la situación actual | 2.1 Valoración del estudio de la situación actual · 2.2 Identificación de los usuarios participantes en el estudio de la situación actual · 2.3 Descripción de los sistemas de información existentes · 2.4 Realización del diagnóstico de la situación actual |
| EVS 3 Definición de requisitos del sistema | 3.1 Identificación de las directrices técnicas y de gestión · 3.2 Identificación de requisitos · 3.3 Catalogación de requisitos |
| EVS 4 Estudio de alternativas de solución | 4.1 Preselección de alternativas de solución · 4.2 Descripción de las alternativas de solución |
| EVS 5 Valoración de las alternativas | 5.1 Estudio de la inversión · 5.2 Estudio de los riesgos · 5.3 Planificación de alternativas |
| EVS 6 Selección de la solución | 6.1 Convocatoria de la presentación · 6.2 Evaluación de las alternativas y selección · 6.3 Aprobación de la solución |

Claves del EVS - En el diagrama del proceso, EVS 2 (Estudio de la situación actual) y EVS 3 (Definición de requisitos del sistema) se ejecutan en paralelo tras EVS 1. El resto es secuencial. - La identificación de los usuarios que participan en el estudio de la situación actual es una tarea del EVS (EVS 2.2), no del ASI. En el ASI se identifican los usuarios participantes y finales del nuevo sistema (ASI 1.4). - Son productos propios del EVS la valoración del impacto en la organización, el coste/beneficio de las alternativas y la valoración de riesgos; no del ASI.

### 3.3.6. Análisis del Sistema de Información (ASI)

Obtiene una especificación detallada del sistema que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el diseño. Responde a qué debe hacer el sistema, con independencia de la tecnología.

| Actividad | Tareas o comentario |
| --- | --- |
| ASI 1 Definición del sistema | 1.1 Determinación del alcance del sistema · 1.2 Identificación del entorno tecnológico · 1.3 Especificación de estándares y normas · 1.4 Identificación de usuarios participantes y finales |
| ASI 2 Establecimiento de requisitos | 2.1 Obtención de requisitos · 2.2 Especificación de casos de uso · 2.3 Análisis de requisitos · 2.4 Validación de requisitos |
| ASI 3 Identificación de subsistemas de análisis | Descomposición del sistema en subsistemas |
| ASI 4 Análisis de los casos de uso | Solo orientación a objetos |
| ASI 5 Análisis de clases | Solo orientación a objetos |
| ASI 6 Elaboración del modelo de datos | Solo análisis estructurado (modelo conceptual, lógico y normalización) |
| ASI 7 Elaboración del modelo de procesos | Solo análisis estructurado |
| ASI 8 Definición de interfaces de usuario | 8.1 Principios generales de la interfaz · 8.2 Perfiles y diálogos · 8.3 Formatos individuales de pantalla · 8.4 Comportamiento dinámico · 8.5 Formatos de impresión |
| ASI 9 Análisis de consistencia y especificación de requisitos | 9.1 Verificación de los modelos · 9.2 Análisis de consistencia entre modelos · 9.3 Validación de los modelos · 9.4 Elaboración de la Especificación de Requisitos Software (ERS) |
| ASI 10 Especificación del plan de pruebas | 10.1 Definición del alcance de las pruebas · 10.2 Definición de requisitos del entorno de pruebas · 10.3 Definición de las pruebas de aceptación del sistema |
| ASI 11 Aprobación del análisis del sistema de información | 11.1 Presentación y aprobación del análisis |

Tras establecer los requisitos (ASI 2), las actividades ASI 3 a ASI 8 se realizan en paralelo con realimentaciones continuas. Productos destacados del ASI: catálogo de requisitos, descripción general del entorno tecnológico, modelos de datos y procesos (o de clases y casos de uso), especificación de interfaz de usuario, ERS y plan de pruebas.

Trampas del ASI - Identificar el entorno tecnológico es ASI (ASI 1.2: descripción general). Especificarlo en detalle es DSI (DSI 1.6). Por eso «especificación del entorno tecnológico a utilizar» no es tarea del análisis. - La especificación del plan de pruebas (alcance y requisitos del entorno de pruebas) es del ASI (ASI 10). En DSI se hace la especificación técnica del plan de pruebas (DSI 10). - Definir las interfaces de usuario, elaborar el catálogo de requisitos detallado y elaborar el modelo de datos sí son tareas del ASI.

### 3.3.7. Diseño del Sistema de Información (DSI)

Define la arquitectura del sistema y el entorno tecnológico que le dará soporte, junto con la especificación detallada de los componentes. Responde a cómo se construirá el sistema.

| Actividad | Tareas o comentario |
| --- | --- |
| DSI 1 Definición de la arquitectura del sistema | 1.1 Niveles de arquitectura · 1.2 Requisitos de diseño y construcción · 1.3 Especificación de excepciones · 1.4 Estándares y normas de diseño y construcción · 1.5 Subsistemas de diseño · 1.6 Especificación del entorno tecnológico · 1.7 Requisitos de operación y seguridad |
| DSI 2 Diseño de la arquitectura de soporte | 2.1 Diseño de subsistemas de soporte · 2.2 Identificación de mecanismos genéricos de diseño |
| DSI 3 Diseño de casos de uso reales (solo OO) | 3.1 Identificación de clases asociadas a un caso de uso · 3.2 Diseño de la realización de los casos de uso · 3.3 Revisión de la interfaz de usuario · 3.4 Revisión de subsistemas de diseño e interfaces |
| DSI 4 Diseño de clases (solo OO) | Clases adicionales, asociaciones y agregaciones, atributos, operaciones, jerarquía, métodos |
| DSI 5 Diseño de la arquitectura de módulos del sistema (solo estructurado) | Módulos, comunicaciones entre módulos, revisión de la interfaz de usuario |
| DSI 6 Diseño físico de datos | Común a ambos enfoques |
| DSI 7 Verificación y aceptación de la arquitectura del sistema |  |
| DSI 8 Generación de especificaciones de construcción | Entorno de construcción, componentes y subsistemas de construcción, especificaciones de construcción y del modelo físico de datos |
| DSI 9 Diseño de la migración y carga inicial de datos |  |
| DSI 10 Especificación técnica del plan de pruebas |  |
| DSI 11 Establecimiento de requisitos de implantación |  |
| DSI 12 Aprobación del diseño del sistema de información |  |

Trampas del DSI - «Diseño de subsistemas de soporte» es tarea de DSI 2, no de DSI 3. - Si el desarrollo es estructurado (lenguaje no orientado a objetos), no se realiza el Diseño de clases (DSI 4) ni el diseño de casos de uso reales (DSI 3); en su lugar se hace el diseño de la arquitectura de módulos (DSI 5). El diseño físico de datos, la arquitectura de soporte o la migración y carga inicial son comunes. - «Definición de la arquitectura del sistema» es una actividad del DSI; la generación de código y las pruebas de integración son del CSI, y los manuales de usuario también se elaboran en el CSI.

### 3.3.8. Construcción del Sistema de Información (CSI)

Se genera el código de los componentes, se desarrollan todos los procedimientos de operación y seguridad y se elaboran todos los manuales de usuario final y de explotación, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema para su posterior implantación. Parte de las especificaciones de construcción obtenidas en el DSI.

| Actividad | Tareas |
| --- | --- |
| CSI 1 Preparación del entorno de generación y construcción | Implantación de la base de datos física o ficheros · preparación del entorno de construcción |
| CSI 2 Generación del código de los componentes y procedimientos | Código de componentes · código de los procedimientos de operación y seguridad |
| CSI 3 Ejecución de las pruebas unitarias | Preparación del entorno · realización y evaluación de las pruebas unitarias |
| CSI 4 Ejecución de las pruebas de integración | Preparación del entorno · realización · evaluación del resultado |
| CSI 5 Ejecución de las pruebas del sistema | Preparación del entorno · realización · evaluación del resultado |
| CSI 6 Elaboración de los manuales de usuario |  |
| CSI 7 Definición de la formación de usuarios finales | Esquema de formación · recursos y entornos de formación |
| CSI 8 Construcción de los componentes y procedimientos de migración y carga inicial de datos | Entorno de migración · código de migración · realización y evaluación de las pruebas de migración y carga inicial de datos |
| CSI 9 Aprobación del sistema de información |  |

Trampas del CSI - La codificación de los componentes y de los procedimientos de operación y seguridad se realiza en la actividad CSI 2 «Generación del código de los componentes y procedimientos». - En el CSI se hacen pruebas unitarias, de integración, del sistema y de migración y carga inicial. Las pruebas de regresión no son del CSI: pertenecen al MSI (MSI 3.3 y 4.2). Las de implantación y aceptación son del IAS. - Una pregunta que diga «en el CSI se genera el código, se desarrollan los procedimientos de operación y seguridad y se elaboran los manuales» tiene como respuesta «todas son correctas».

### 3.3.9. Implantación y Aceptación del Sistema (IAS)

Su objetivo es la entrega y aceptación del sistema en su totalidad y la realización de las actividades necesarias para su paso a producción.

| Actividad | Nombre |
| --- | --- |
| IAS 1 | Establecimiento del plan de implantación |
| IAS 2 | Formación necesaria para la implantación |
| IAS 3 | Incorporación del sistema al entorno de operación |
| IAS 4 | Carga de datos al entorno de operación |
| IAS 5 | Pruebas de implantación del sistema (funcionamiento en el entorno de operación) |
| IAS 6 | Pruebas de aceptación del sistema (validan que cumple los requisitos esperados por el usuario) |
| IAS 7 | Preparación del mantenimiento del sistema |
| IAS 8 | Establecimiento del acuerdo de nivel de servicio |
| IAS 9 | Presentación y aprobación del sistema |
| IAS 10 | Paso a producción |

### 3.3.10. Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI)

Su objetivo es obtener una nueva versión de un sistema desarrollado con Métrica a partir de las peticiones de mantenimiento que realizan los usuarios con motivo de un problema detectado o de la necesidad de una mejora. Solo contempla el mantenimiento correctivo y evolutivo (apartado 2.5).

| Actividad | Tareas |
| --- | --- |
| MSI 1 Registro de la petición | Registro y asignación de la petición |
| MSI 2 Análisis de la petición | Verificación y estudio de la petición · estudio de la propuesta de solución |
| MSI 3 Preparación de la implementación de la modificación | Identificación de elementos afectados · plan de acción · especificación del plan de pruebas de regresión |
| MSI 4 Seguimiento y evaluación de los cambios hasta la aceptación | Seguimiento de los cambios · realización de las pruebas de regresión · aprobación y cierre de la petición |

Garantía y mantenimiento La corrección de deficiencias durante el periodo de garantía de un contrato es mantenimiento correctivo y sí está recogida en Métrica v3, en el proceso Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI). Métrica no termina con la entrega: su ciclo incluye el mantenimiento.

### 3.3.11. Interfaces

Las interfaces son procesos de soporte (en terminología de ISO 12207) que se aplican a lo largo de todos los procesos principales para asegurar el éxito del proyecto y la calidad del producto. Métrica v3 define cuatro:

| Interfaz | Finalidad |
| --- | --- |
| Gestión de Proyectos (GP) | Planificación, seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo. Se organiza en actividades de inicio (GPI: estimación y planificación), seguimiento y control (GPS) y finalización (GPF). |
| Seguridad (SEG) | Incorporar mecanismos de seguridad adicionales a los propios de la metodología, tanto en el sistema de información que se desarrolla como en el propio proceso de desarrollo. |
| Gestión de la Configuración (GC) | Identificar, controlar y registrar los productos (elementos de configuración) y sus cambios a lo largo del ciclo de vida, manteniendo su integridad y trazabilidad (ver Tema 43). |
| Aseguramiento de la Calidad (CAL) | Proporcionar un marco común de referencia para definir y poner en marcha planes específicos de aseguramiento de la calidad aplicables a proyectos concretos. |

### 3.3.12. Participantes

Métrica v3 agrupa a los participantes en cinco perfiles:

| Perfil | Participantes que agrupa |
| --- | --- |
| Directivo | Comité de Dirección, Comité de Seguimiento, Directores de usuarios, Usuarios expertos |
| Jefe de Proyecto | Jefe de Proyecto, Responsable de Implantación, Responsable de Mantenimiento, Responsable de Operación, Responsable de Sistemas, Responsable de Seguridad, Responsable de Calidad |
| Consultor | Consultor, Consultor informático, Consultor de tecnologías de la información, Consultor de sistemas de información, Especialista en comunicaciones, Técnico de sistemas, Técnicos de comunicaciones |
| Analista | Analista, Administrador de bases de datos, Equipos de arquitectura, formación, implantación, operación, seguridad, soporte técnico y proyecto, Grupo de Aseguramiento de la Calidad |
| Programador | Programador |

Trampa sobre participantes El Responsable de Calidad se encuadra en el perfil Jefe de Proyecto, mientras que el Grupo de Aseguramiento de la Calidad se encuadra en el perfil Analista. Responsable de Seguridad, de Implantación, de Mantenimiento, de Operación y de Sistemas también son del perfil Jefe de Proyecto.

### 3.3.13. Técnicas y prácticas

- Técnicas de desarrollo: análisis coste/beneficio, casos de uso, diagramas de clases, componentes, descomposición, despliegue, estructura, flujo de datos, interacción, paquetes y transición de estados, modelado de procesos de la organización, modelo entidad/relación extendido, normalización, optimización, reglas de obtención del modelo físico, reglas de transformación y técnicas matriciales.

- Técnicas de gestión de proyectos: técnicas de estimación (incluido Staffing Size para orientación a objetos) y planificación.

- Prácticas: análisis de impacto, catalogación, cálculo de accesos, caminos de acceso, diagrama de representación, factores críticos de éxito, impacto en la organización, presentaciones, prototipado, pruebas, revisión formal, revisión técnica y sesiones de trabajo.

Obsérvese que en Métrica v3 el prototipado es una práctica, no un proceso ni un modelo de ciclo de vida. Su aplicación más directa está en la definición de las interfaces de usuario (ASI 8) y en su revisión durante el diseño.

## 3.4. Contexto en la Junta de Andalucía y en el SAS

- Portal de Desarrollo de Servicios Digitales (desarrollo.juntadeandalucia.es). Creado por la Orden de 16 de octubre de 2024 (BOJA n.º 205, de 21 de octubre de 2024) y gestionado por la Agencia Digital de Andalucía. Es el punto único oficial de acceso en el gobierno de la arquitectura de soluciones en el desarrollo de software de la Junta y sustituye al antiguo portal MADEJA (Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía) y al Portal de Administración Electrónica de la Junta. Reúne normas (algunas de cumplimiento obligatorio para los adjudicatarios de contratos TIC), estándares, metodologías, guías, herramientas y componentes. Su metodología de diseño de servicios sigue el enfoque Design Thinking (empatizar, definir, idear, prototipar y testear).

- Marco de gestión ágil en el SAS. Espacio de referencia de la organización TIC del SAS para los proyectos gestionados con metodologías ágiles (normativa de obligado cumplimiento, estándares y documentación de apoyo), aplicable también a los servicios prestados por proveedores externos. Describe el ciclo de vida de la demanda en proyectos ágiles (ver Tema 41).

- Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI): marco del SAS para la implantación de sistemas de información (ver Tema 37).

- Oficina de Calidad del SAS: presta servicios de verificación a lo largo del ciclo de vida (testing temprano, verificación de sprint y de entregas, validación funcional, de accesibilidad y de usabilidad, pruebas de seguridad dinámicas) y analiza la calidad del código con SonarQube, sobre los entornos de preproducción y producción (ver Tema 42).

En la práctica, los proyectos de la Administración conviven con dos enfoques: el planificado o predictivo, cuya referencia es Métrica v3 (todavía citada en pliegos y ofertas), y el ágil o adaptativo, cada vez más extendido. Las preguntas de examen con casos prácticos del SAS siguen usando Métrica v3 como metodología de referencia.

# 4. Modelos de ciclo de vida

## 4.1. Concepto y clasificación

Un modelo de ciclo de vida es una representación abstracta que describe el orden en que se ejecutan las fases o procesos del desarrollo y las relaciones entre ellas: si son estrictamente secuenciales, si se solapan, si se repiten en ciclos o si el producto se entrega por partes. No es una metodología: no dice qué técnicas usar en cada fase.

| Familia | Idea | Modelos |
| --- | --- | --- |
| Secuenciales o lineales | Cada fase se completa antes de empezar la siguiente | Codificar y corregir (sin fases), por etapas, cascada, modelo en V |
| Iterativos e incrementales | El sistema se construye en ciclos que repiten las fases y/o entregan partes operativas | Incremental, iterativo, RAD, Proceso Unificado, ágiles |
| Evolutivos | El sistema crece a partir de versiones sucesivas que se refinan con la realimentación del usuario | Prototipado evolutivo, espiral |
| Dirigidos por el riesgo | Cada ciclo se planifica en función del análisis de riesgos | Espiral (y su variante WinWin) |
| Otros enfoques | Se basan en la forma de producir el software | Transformacional (generación automática), basado en componentes, sincronizar y estabilizar |

Qué no es un modelo de ciclo de vida El modelo relacional es un modelo de datos (bases de datos relacionales), no un modelo de ciclo de vida. Tampoco lo son UML (lenguaje de modelado), Métrica v3 (metodología) o Scrum (marco de trabajo ágil), aunque las preguntas los mezclen como distractores.

## 4.2. Modelo de codificar y corregir (code-and-fix)

Es el modelo más rudimentario: se escribe código y se corrigen los errores según aparecen, sin análisis ni diseño previos. Solo es aceptable en desarrollos pequeños e informales.

| Ventajas | Inconvenientes |
| --- | --- |
| - Sencillo, no requiere formación ni gestión - Resultados inmediatos en programas muy pequeños | - Sin planificación ni control del proyecto - Código de mala calidad y difícil de mantener - No garantiza que se cumplan los requisitos del usuario - Los errores de concepto se detectan tarde |

## 4.3. Modelo por etapas (stagewise)

Propuesto por Herbert D. Benington en 1956 a partir del proyecto SAGE. Organiza el desarrollo en etapas sucesivas (análisis operativo, especificación, codificación, pruebas, implantación…), cada una basada en los resultados de la anterior. Es el antecedente directo del modelo en cascada.

## 4.4. Modelo en cascada (waterfall) o ciclo de vida clásico

### 4.4.1. Origen y características

Se atribuye a Winston W. Royce, en su artículo «Managing the Development of Large Software Systems» (1970), aunque el nombre de «cascada» se popularizó después (Bell y Thayer, 1976). Es el paradigma más antiguo y conocido de la ingeniería del software. Propone un enfoque sistemático, secuencial y disciplinado, dirigido por la documentación: cada fase produce documentos que son la entrada de la siguiente.

- Cada fase empieza cuando termina la anterior.

- Para pasar de una fase a otra hay que conseguir todos los objetivos de la fase previa.

- Al final de cada fase se realiza una revisión (hito) para comprobar si se puede pasar a la siguiente.

- En su versión pura no admite iteraciones: no se vuelve atrás. Royce, en realidad, ya advertía de los riesgos de este planteamiento y proponía realimentación entre fases y construir una versión preliminar; de ahí la variante «cascada con realimentación», que permite volver a la fase anterior para corregir.

### 4.4.2. Fases según distintos autores

No hay una lista única de fases. Conviene conocer las más citadas, porque las preguntas reproducen una u otra:

| Fuente | Fases |
| --- | --- |
| Royce (1970) | Requisitos del sistema → requisitos del software → análisis → diseño del programa → codificación → pruebas → operación |
| Formulación clásica de manual (Pressman, «ciclo de vida clásico» o modelo lineal secuencial) | Ingeniería y modelado de sistemas/información → análisis de requisitos → diseño → codificación (generación de código) → pruebas → mantenimiento |
| Versión preguntada en examen SAS | Ingeniería del software (de sistemas), análisis, diseño, codificación, pruebas, utilización, mantenimiento y sustitución |
| Versión del material base | Planificación → especificación de requisitos → diseño → codificación → pruebas e integración → implantación y aceptación → mantenimiento |

La versión preguntada en examen comienza «en el nivel de la ingeniería de sistemas» y termina con la utilización, el mantenimiento y la sustitución del sistema: es la que debe marcarse cuando se pregunte por «todas sus fases».

### 4.4.3. Ventajas, inconvenientes y cuándo utilizarlo

| Ventajas | Inconvenientes |
| --- | --- |
| - Claro, disciplinado y fácil de gestionar y de explicar - Hitos y entregables bien definidos; buena documentación - Control estricto de cada fase - Adecuado para proyectos estables y bien conocidos | - Exige definir todos los requisitos al principio, lo que rara vez es posible - Poco flexible ante cambios de requisitos - El usuario no ve un producto operativo hasta el final - Los errores de requisitos se detectan tarde, cuando su corrección es más cara - Riesgo de bloqueos: unas fases esperan a otras |

Cuándo es adecuado un modelo secuencial Cuando los requisitos se conocen bien y son estables, el diseño es similar al de otros sistemas con los que se tiene experiencia, la tecnología es conocida y el equipo está familiarizado con el entorno de desarrollo. En ese escenario el riesgo es bajo y la secuencialidad aporta orden y control. Si los requisitos están en constante cambio, son preferibles los modelos iterativos, evolutivos o ágiles.

## 4.5. Modelo en V

Es una variante del modelo en cascada que pone de relieve la verificación y validación. La rama descendente recoge las fases de definición (requisitos, análisis, diseño arquitectónico, diseño detallado) y la ascendente las de pruebas, de forma que cada nivel de pruebas se corresponde con una fase de definición: las pruebas unitarias verifican el diseño detallado; las de integración, el diseño arquitectónico; las de sistema, la especificación de requisitos, y las de aceptación, los requisitos del usuario. Las pruebas se planifican desde el inicio. Tiene las mismas limitaciones de rigidez que la cascada.

## 4.6. Modelo incremental

El sistema se divide en incrementos, cada uno de los cuales pasa por un ciclo (a menudo una pequeña cascada) y produce una parte operativa del sistema. El primer incremento suele ser el núcleo, con los requisitos básicos; los siguientes añaden funcionalidad. Combina la secuencialidad dentro de cada incremento con la entrega progresiva.

- Ventajas: entrega temprana de valor; el usuario usa y evalúa partes reales; reduce el riesgo de fracaso total; facilita adaptar los incrementos posteriores.

- Inconvenientes: exige una arquitectura estable desde el principio y una buena partición del sistema; difícil de aplicar si los incrementos no son independientes; los requisitos globales deben conocerse en buena medida.

## 4.7. Modelo iterativo

El desarrollo se organiza en iteraciones que repiten las actividades de análisis, diseño, construcción y prueba; en cada iteración se refina el producto con la realimentación recibida. La diferencia con el incremental es de matiz: el incremental añade piezas; el iterativo mejora lo ya construido. En la práctica se combinan en el enfoque iterativo-incremental, base del Proceso Unificado y de los métodos ágiles.

Cascada frente a iterativo La diferencia clave es que el modelo iterativo incorpora realimentación y revisiones en cada ciclo, mientras que la cascada sigue una secuencia fija y lineal. El iterativo no elimina el análisis: lo repite y refina en cada iteración. Los métodos ágiles son ejemplo de modelos iterativos e incrementales.

## 4.8. Modelo evolutivo

Parte de una versión inicial que se entrega al usuario y evoluciona mediante versiones sucesivas hasta convertirse en el sistema final. Es apropiado cuando los requisitos no están bien definidos al principio o cambian. Su forma más conocida es el prototipado evolutivo (apartado 5.3). Riesgos: el proceso es poco visible para la gestión (no hay entregables de fase claros) y el sistema tiende a degradar su estructura si no se reestructura periódicamente.

## 4.9. Modelo en espiral

### 4.9.1. Concepto

Propuesto por Barry Boehm (1986; difundido en IEEE Computer en 1988). Es un modelo iterativo y evolutivo dirigido por el riesgo: el desarrollo se representa como una espiral en la que cada vuelta es una fase o ciclo del proyecto, y en cada ciclo se incorpora el análisis de riesgos. Se considera un metamodelo, porque puede integrar elementos de otros modelos (prototipado, cascada, desarrollo incremental) según los riesgos de cada momento.

### 4.9.2. Los cuatro cuadrantes de cada ciclo

- Determinar objetivos, alternativas y restricciones del producto de esa vuelta.

- Evaluar alternativas, identificar y resolver riesgos (por ejemplo, construyendo prototipos o simulaciones).

- Desarrollar y verificar el producto del siguiente nivel.

- Planificar las fases siguientes, con revisión y compromiso de los interesados para continuar.

En formulaciones simplificadas (como la del material base) los cuadrantes se resumen en: planificación, análisis de riesgos, ingeniería (desarrollo) y evaluación del cliente.

### 4.9.3. Dimensiones

| Dimensión | Qué representa |
| --- | --- |
| Radial | El coste acumulado del proyecto hasta ese momento: cuanto más se aleja la espiral del centro, más recursos se han consumido. |
| Angular | El progreso realizado en cada ciclo de la espiral (el avance por los cuadrantes). |

| Ventajas | Inconvenientes |
| --- | --- |
| - Gestión explícita de los riesgos técnicos y funcionales - Flexible: se ajusta en cada vuelta - Adecuado para sistemas grandes, complejos y con alta incertidumbre - Integra prototipos y realimentación del cliente | - Requiere experiencia en evaluación de riesgos - Más complejo de gestionar y de explicar al cliente (contratos) - Puede resultar costoso para proyectos pequeños o de bajo presupuesto - Difícil fijar de antemano coste y plazo |

Boehm propuso después la variante espiral WinWin (finales de los años noventa), que añade al inicio de cada ciclo la identificación de los interesados y la negociación de sus condiciones de ganancia.

## 4.10. Modelo basado en prototipos

Como modelo de ciclo de vida, el paradigma de construcción de prototipos organiza el desarrollo alrededor de una o varias versiones preliminares del sistema que el usuario evalúa para concretar los requisitos. Es útil cuando el cliente define objetivos generales pero no detalla requisitos de entrada, proceso o salida. Se desarrolla en el apartado 5, porque el prototipado es sobre todo una técnica aplicable dentro de cualquier modelo.

## 4.11. Modelo transformacional (basado en transformaciones)

Pretende generar automáticamente el código a partir de especificaciones formales mediante una secuencia de transformaciones que conservan la corrección. Se apoya en herramientas CASE y lenguajes de cuarta generación (4GL); el mantenimiento se hace sobre la especificación, no sobre el código. Reduce los errores humanos y agiliza el desarrollo, pero solo es aplicable a dominios concretos donde la especificación formal y la automatización son viables. Es un antecedente del actual desarrollo dirigido por modelos (MDD/MDA) y de las plataformas de bajo código.

## 4.12. Desarrollo basado en componentes

Construye el sistema ensamblando componentes ya existentes (bibliotecas, frameworks, módulos, servicios, componentes comerciales COTS) en lugar de desarrollarlo todo. Sus fases típicas son: análisis de requisitos, búsqueda y evaluación de componentes, adaptación de requisitos a los componentes disponibles, diseño con reutilización, integración y validación. Reduce costes y plazos y aumenta la calidad, pero introduce problemas de incompatibilidad entre componentes y dependencia de terceros para su evolución. La reutilización de componentes se estudia en el Tema 42.

## 4.13. Otros modelos relevantes

| Modelo | Rasgos |
| --- | --- |
| Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) | James Martin (1991). Ciclos cortos con plazo fijo (timeboxing), fuerte implicación del usuario (sesiones JAD), prototipos y herramientas CASE/4GL. Adecuado cuando el sistema puede modularizarse. |
| Sincronizar y estabilizar | Modelo descrito en Microsoft (Cusumano y Selby, 1995): equipos en paralelo que sincronizan a diario su código (compilación diaria) y estabilizan el producto en hitos periódicos. Es el origen de los distractores «modelo de sincronización» y «modelo de estabilización». |
| Proceso Unificado (UP/RUP) | Iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura. Cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición, cada una con varias iteraciones que recorren las disciplinas (requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas). |
| Modelos ágiles | Iterativos e incrementales, con iteraciones cortas, entrega frecuente de software funcionando, realimentación continua y adaptación al cambio. Son los más adecuados cuando los requisitos cambian constantemente. Se desarrollan en el Tema 41 (Scrum, Kanban, Lean, DevOps). |
| DevOps y entrega continua | Extienden el ciclo de vida a la operación: integración, pruebas y despliegue automatizados y continuos, con realimentación desde producción (Tema 41). |

## 4.14. Comparación y criterios de elección

| Modelo | Requisitos | Riesgo / complejidad | Entregas | Rasgo clave para el test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cascada | Estables y conocidos | Bajo | Una al final | Secuencial, sin iteraciones; 1970 |
| En V | Estables | Bajo-medio | Una al final | Cada fase de definición tiene su nivel de pruebas |
| Incremental | Conocidos en buena parte | Medio | Parciales, operativas | Añade funcionalidad por incrementos |
| Iterativo | Cambiantes | Medio | Versiones refinadas | Realimentación en cada ciclo |
| Evolutivo / prototipado | Poco definidos | Medio | Versiones sucesivas | Requisitos que se descubren con el usuario |
| Espiral | Inciertos | Alto | Por ciclos | Análisis de riesgos en cada vuelta; dimensiones radial y angular |
| Ágil | Cambiantes | Variable | Frecuentes y cortas | Iterativo e incremental; adaptación al cambio |

Los factores que orientan la elección son: estabilidad y claridad de los requisitos, nivel de riesgo e incertidumbre, tamaño y complejidad del sistema, experiencia del equipo con el dominio y la tecnología, disponibilidad y compromiso del usuario, plazo y presupuesto, necesidades de documentación y control (por ejemplo, contractuales) y criticidad del sistema.

Ejemplo hipotético en el entorno sanitario Hipotéticamente, la integración de un nuevo servicio de videollamada en varias aplicaciones corporativas, con tecnología poco conocida y muchos interesados, encaja en un modelo en espiral o iterativo, porque el riesgo y la incertidumbre son altos. En cambio, la adaptación de un sistema ya conocido a un cambio normativo bien definido podría abordarse con un modelo secuencial.

# 5. La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas de información

## 5.1. Concepto

Un prototipo es una versión preliminar, parcial y simplificada de un sistema que muestra la funcionalidad o el aspecto del producto, pero carece de la lógica completa y de la calidad del producto final. Se construye de forma rápida y barata para que los usuarios y el equipo puedan ver, usar y evaluar el sistema antes de construirlo definitivamente.

El prototipado (elaboración de prototipos) es la técnica que consiste en construir, evaluar y refinar prototipos. Como se ha visto, puede actuar como modelo de ciclo de vida (prototipado evolutivo) o, con más frecuencia, como técnica de apoyo dentro de cualquier modelo: en Métrica v3 es una práctica; en el modelo en espiral, una herramienta para reducir riesgos; en el Design Thinking, una fase.

| Término | Diferencia con el prototipo |
| --- | --- |
| Prueba de concepto (PoC) | Demuestra que una idea o tecnología es técnicamente viable; no pretende mostrar el producto al usuario. |
| Producto mínimo viable (MVP) | Versión real del producto con la funcionalidad mínima para ponerla en producción y aprender del uso. A diferencia del prototipo desechable, se usa en real. |
| Proyecto piloto | Implantación del sistema real en un ámbito reducido (un centro, un servicio) antes de extenderlo. |
| Maqueta (mock-up) y wireframe | Formas de prototipo de interfaz, sin funcionalidad o con funcionalidad simulada. |

## 5.2. Objetivos y situaciones de uso

- Obtener y validar requisitos cuando el usuario no sabe expresarlos o son ambiguos.

- Mejorar la comunicación entre usuarios, analistas, diseñadores y desarrolladores.

- Diseñar y validar la interfaz de usuario y la experiencia de uso (UX/UI).

- Evaluar alternativas de diseño o la viabilidad técnica de una parte crítica (rendimiento, integración).

- Reducir riesgos detectando errores y malentendidos antes de construir el producto definitivo.

- Implicar al usuario y aumentar la aceptación del sistema.

## 5.3. Tipos de prototipos

### 5.3.1. Según su destino: desechable o evolutivo

| Tipo | Descripción | Cuándo / riesgos |
| --- | --- | --- |
| Desechable (throwaway), también llamado prototipado rápido | Se construye deprisa, sin atender a la calidad interna, para aclarar requisitos o validar la interfaz. Una vez cumplida su función se desecha y el sistema se desarrolla de nuevo con los requisitos ya validados. | Cuando los requisitos son poco claros. Riesgo: que el usuario crea que el prototipo es el producto final y no entienda por qué hay que rehacerlo, o la tentación de aprovecharlo en producción. |
| Evolutivo | Se construye una versión inicial con calidad suficiente que se mejora progresivamente hasta convertirse en el sistema final. Se empieza por los requisitos mejor comprendidos. | Cuando los requisitos no están bien definidos desde el inicio y se van a descubrir con el uso. Riesgo: estructura degradada y difícil gestión si no hay disciplina. |
| Incremental | El sistema final se construye como varios prototipos separados que se integran al final. | Variante citada en algunos manuales; se aproxima al modelo incremental. |

### 5.3.2. Según su alcance: horizontal o vertical

| Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Horizontal | Cubre muchas funciones con poca profundidad: se centra en la interfaz de usuario y la navegación sin desarrollar la lógica de negocio. Sirve para evaluar la experiencia de usuario, los flujos y la presentación. | Un boceto navegable de una aplicación en el que se puede recorrer los menús, pero sin funcionalidad real. |
| Vertical | Implementa pocas funciones en toda su profundidad, de principio a fin (interfaz, lógica, base de datos). Sirve para comprobar la viabilidad técnica de un módulo concreto antes de invertir en el resto. | La funcionalidad de autenticación completa: pantalla, validaciones de seguridad y conexión con la base de datos. |

### 5.3.3. Según su fidelidad

| Fidelidad | Características | Utilidad |
| --- | --- | --- |
| Baja | Representaciones simplificadas: bocetos en papel, wireframes esquemáticos, storyboards. Sin aspecto visual definitivo ni interacción real. | Son rápidos y económicos; facilitan validar conceptos, estructura y requisitos en las fases iniciales y animan a criticar sin miedo a «romper» nada. |
| Media | Wireframes digitales y maquetas con algo de interacción (enlaces entre pantallas). | Validar arquitectura de información y navegación. |
| Alta | Simulación muy parecida al producto final en diseño, funcionalidad y comportamiento, con interacciones y contenido realista. | Pruebas de usabilidad detalladas, validación final con usuarios y referencia para el desarrollo. Son más caros. |

### 5.3.4. Otras técnicas de prototipado

- Prototipo en papel: dibujos de pantallas que el usuario «usa» mientras alguien cambia las hojas.

- Wireframing: representación esquemática de la interfaz sin capa visual, centrada en la arquitectura de información, la navegación y las interacciones.

- Mago de Oz (Wizard of Oz): una persona simula, sin que el usuario lo vea, la respuesta del sistema.

- Prototipos funcionales con lenguajes de scripting, cuadernos de datos (Jupyter), contenedores o plataformas de bajo código, para probar lógica, integración o modelos de datos.

## 5.4. El proceso de prototipado

Una secuencia habitual (Sommerville) es:

- Establecer los objetivos del prototipo: qué se quiere aclarar (requisitos, interfaz, viabilidad técnica).

- Definir la funcionalidad que incluirá y la que se deja fuera (rendimiento, gestión de errores, seguridad…).

- Desarrollar el prototipo rápidamente con las herramientas adecuadas.

- Evaluar el prototipo con los usuarios: pruebas de usabilidad, sesiones de revisión, recogida de observaciones.

- Refinar o, si es desechable, documentar los requisitos validados y desechar el prototipo.

Pressman describe el mismo ciclo como: comunicación, plan rápido, modelado (diseño rápido), construcción del prototipo y despliegue, entrega y retroalimentación, repetidos hasta que los requisitos quedan claros.

Validación del prototipo Lo crucial para validar un prototipo es evaluarlo con los usuarios, en particular mediante pruebas de usabilidad que confirmen que cumple los requisitos y facilita la interacción. Un prototipo que no se revisa con el usuario pierde su razón de ser.

En la metodología de diseño de servicios de la Junta de Andalucía (Portal de Desarrollo de Servicios Digitales), la fase Prototipar consiste en plasmar las ideas en un prototipo que refleje las interfaces e interacciones entre las personas usuarias y el servicio, con distintos grados de fidelidad (wireframe, boceto, boceto interactivo). Las fases de ideación, prototipado y testeo se ejecutan de forma cíclica, realimentándose, y el prototipo sirve de base para los tests de usuario.

## 5.5. Ventajas e inconvenientes

| Ventajas | Inconvenientes y riesgos |
| --- | --- |
| - Rápida obtención de versiones preliminares que ayudan a concretar requisitos - Validación temprana: detecta errores y malentendidos antes de la construcción - Reduce riesgos y costes de rehacer partes avanzadas - Mejora la usabilidad y la experiencia de usuario - Implica al usuario y mejora la comunicación entre equipos - Iteración rápida antes de que el desarrollo esté avanzado | - El usuario puede confundir el prototipo con el producto final y presionar para usarlo - Riesgo de llevar a producción un prototipo de baja calidad - Puede alimentar cambios continuos de requisitos si no se acota - Exige tiempo y disponibilidad de los usuarios - Dificulta la planificación y la contratación si no se fijan límites - No elimina las pruebas finales ni la totalidad de los riesgos |

Lo que el prototipado no hace Un prototipo no genera un producto final que pueda prescindir de pruebas, no elimina totalmente los riesgos del proyecto y no sustituye al análisis detallado ni a la documentación. Su valor reside precisamente en la retroalimentación del usuario.

## 5.6. Herramientas de prototipado

| Tipo | Ejemplos | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Prototipos de interfaz (UI/UX) | Penpot, Figma, Axure RP, Balsamiq | El portal de desarrollo de la Junta recomienda Penpot (de código abierto) y ofrece bibliotecas de diseño para Penpot y Figma. Adobe XD está en modo mantenimiento: Adobe anunció en 2024 que no tiene previsto seguir invirtiendo en él. |
| Prototipos funcionales | Jupyter Notebooks, Google Colab, contenedores Docker, plataformas de bajo código | Útiles para probar lógica, datos, integraciones o modelos de IA antes del desarrollo definitivo. |
| Herramientas CASE y 4GL | Generadores de código y de interfaces | Base histórica del prototipado rápido y del modelo transformacional. |

## 5.7. Prototipos y ciclo de vida

- En cascada, puede usarse un prototipo desechable durante el análisis para cerrar los requisitos antes de seguir la secuencia.

- En el modelo evolutivo, el prototipo es el propio sistema que crece.

- En la espiral, se construyen prototipos en el cuadrante de análisis de riesgos.

- En Métrica v3, el prototipado es una práctica que se usa sobre todo en la definición de interfaces de usuario (ASI 8).

- En los métodos ágiles, cada incremento funciona como un prototipo operativo que el usuario evalúa en la revisión de la iteración.

- Integrar modelos iterativos y prototipado reduce riesgos, mejora la calidad y permite ajustes continuos en función de la retroalimentación.

# 6. Claves para el test

Resumen de los matices que más se han preguntado. Cada fila remite al apartado donde se explica.

| Pregunta tipo | Respuesta | Apartado |
| --- | --- | --- |
| Norma internacional de procesos del ciclo de vida del software | ISO/IEC/IEEE 12207 (vigente la edición de 2026); establece procesos, no un modelo | 3.1 |
| Metodología para el ciclo de vida del software en las AA. PP. | Métrica (v3); no MADEJA, ITIL ni MAGERIT | 3.3 |
| Documentos de Métrica v3 | Procesos (estructura principal), Interfaces, Técnicas y Participantes | 3.3.2 |
| Procesos principales de Métrica v3 | Planificación, Desarrollo y Mantenimiento | 3.3.3 |
| Secuencia del Desarrollo | EVS → ASI → DSI → CSI → IAS | 3.3.3 |
| Descomposición en Métrica v3 | Procesos → actividades → tareas (enfoque orientado al proceso) | 3.3.1 |
| ¿Dónde está el EVS? | En el proceso de Desarrollo | 3.3.5 |
| Proceso que propone una solución a corto plazo | EVS | 3.3.5 |
| Actividades del EVS en paralelo | Estudio de la situación actual (EVS 2) y definición de requisitos (EVS 3) | 3.3.5 |
| Identificar usuarios participantes en el estudio de la situación actual | EVS (EVS 2.2) | 3.3.5 |
| Productos del ASI | Entorno tecnológico (descripción general), catálogo de requisitos, interfaz de usuario, modelos, plan de pruebas | 3.3.6 |
| Tarea que NO es del ASI | Especificación del entorno tecnológico (es DSI 1.6) | 3.3.6 |
| Especificación del plan de pruebas (alcance, entorno) | ASI (ASI 10) | 3.3.6 |
| Arquitectura del sistema, entorno tecnológico y especificación detallada de componentes | Diseño (DSI) | 3.3.7 |
| No es tarea de DSI 3 | Diseño de subsistemas de soporte (es DSI 2.1) | 3.3.7 |
| Actividad innecesaria con programación estructurada | Diseño de clases (DSI 4) | 3.3.7 |
| Codificación de componentes y procedimientos de operación y seguridad | CSI 2 «Generación del código de los componentes y procedimientos» | 3.3.8 |
| Prueba que NO es tarea del CSI | Pruebas de regresión (son del MSI) | 3.3.8 |
| Garantía de 12 meses corrigiendo deficiencias | Sí, en el proceso MSI | 3.3.10 |
| Interfaz de planificación, seguimiento y control | Gestión de Proyectos | 3.3.11 |
| Gestión de la configuración en Métrica v3 | Es una interfaz | 3.3.11 |
| Perfil del Responsable de Calidad | Perfil Jefe de Proyecto | 3.3.12 |
| Métrica v3 y su tamaño | Concebida para desarrollos máximos; se adapta a cada proyecto | 3.3.1 |
| Mantenimiento perfectivo «mejoras solicitadas por usuarios» | Definición clásica/ISO 14764. En Métrica v3 eso es evolutivo | 2.5 |
| Modificar un sistema sin documentación | Ingeniería inversa | 2.5.2 |
| No es un modelo de ciclo de vida | Modelo relacional | 4.1 |
| Modelo de los años 70, sistemático y secuencial | Cascada (Royce, 1970) | 4.4 |
| Característica que NO es de la cascada clásica | Admitir iteraciones | 4.4 |
| Requisitos estables, diseño conocido, equipo experimentado | Modelo secuencial | 4.4 |
| Análisis de riesgos en cada iteración | Espiral (Boehm) | 4.9 |
| Dimensiones del modelo en espiral | Radial (coste acumulado) y angular (progreso) | 4.9 |
| Requisitos en constante cambio | Modelos iterativos/ágiles | 4.7, 4.13 |
| Elemento que muestra la funcionalidad sin la lógica ni la calidad final | Prototipo | 5.1 |
| Ventaja principal del prototipado | Rápida obtención de versiones preliminares que ayudan a concretar requisitos | 5.5 |
| Prototipo de interfaz sin lógica | Horizontal | 5.3.2 |
| Prototipo de alta fidelidad | Simulación muy parecida al producto final en diseño, funcionalidad y comportamiento | 5.3.3 |

# Fuentes y referencias

Fuentes consultadas a fecha de elaboración del tema (2 de octubre de 2026):

- Ministerio de Administraciones Públicas – Consejo Superior de Informática. Métrica Versión 3: Introducción, Procesos principales (PSI, EVS, ASI, DSI, CSI, IAS, MSI), Interfaces, Técnicas y Prácticas y Participantes. Texto consultado en la transcripción íntegra https://pmgallardo.github.io/metrica-v3/ y en el documento oficial de EVS (© MAP) http://downloads.gvsig.org/download/people/jjdelcerro/docs/METRICA_V3_Estudio_de_Viabilidad_del_Sistema.pdf.

- ISO. ISO/IEC/IEEE 12207:2026 Systems and software engineering — Software life cycle processes (2.ª edición, abril de 2026). https://www.iso.org/standard/90219.html · ANSI Blog, «ISO/IEC/IEEE 12207:2026—Software Life Cycle Processes». https://blog.ansi.org/ansi/iso-iec-ieee-12207-2026-software-life-cycle/

- ISO. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 (edición anterior). https://www.iso.org/standard/63712.html · Wikipedia, «ISO/IEC 12207» (historia de ediciones). https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207

- ISO. ISO/IEC/IEEE 14764:2022 Software engineering — Software life cycle processes — Maintenance (definiciones 3.1.1 a 3.1.10, muestra pública). https://cdn.standards.iteh.ai/samples/80710/9a26fc3a1a464fa286fb85d6c1eeed31/ISO-IEC-IEEE-14764-2022.pdf

- Junta de Andalucía. Orden de 16 de octubre de 2024, por la que se crea el Portal de Internet Específico de Desarrollo de Servicios Digitales (BOJA n.º 205, de 21/10/2024). https://www.juntadeandalucia.es/boja/2024/205/35

- Agencia Digital de Andalucía. Portal de Desarrollo de Servicios Digitales: noticia de creación (sustitución de MADEJA) y metodología de diseño de servicios, fase «Prototipar». https://desarrollo.juntadeandalucia.es/noticias/orden-creacion-portal-desarrollo-servicios-digitales · https://desarrollo.juntadeandalucia.es/servicios-digitales/diseno-servicios/metodologia/prototipar

- Servicio Andaluz de Salud. Marco de gestión ágil en el SAS (Confluence, actualizado el 27/05/2024). https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/display/AGIL

- Servicio Andaluz de Salud. Gobierno tecnológico – Calidad (servicios de la Oficina de Calidad). https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/display/GOBP/Calidad

- The Register (31/01/2024), «Adobe: “No plans” to invest in XD». https://www.theregister.com/2024/01/31/adobe_no_plans_to_invest/

- Bibliografía clásica de ingeniería del software (fuente secundaria para la descripción de los modelos): W. W. Royce (1970), «Managing the Development of Large Software Systems»; B. W. Boehm (1988), «A Spiral Model of Software Development and Enhancement», IEEE Computer; R. S. Pressman, Ingeniería del software. Un enfoque práctico; I. Sommerville, Ingeniería del software; E. J. Chikofsky y J. H. Cross (1990), «Reverse Engineering and Design Recovery: A Taxonomy», IEEE Software.

- Material base del opositor (tema 39 previo) y 42 preguntas oficiales de exámenes del SAS asociadas a este tema.