OPOSICIÓN SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Técnico/a de Función Administrativa – Opción Sistemas y Tecnología de la Información

TEMA 41

Desarrollo ágil de software. Filosofía y principios del desarrollo ágil. El manifiesto ágil. Métodos de desarrollo ágil: SCRUM, KANBAN. LEAN. DevOps, DevSecOps

Manifiesto Ágil · Scrum Guide 2020 · Kanban · Lean Software Development · DevOps · DevSecOps · Marco ágil del SAS

Información actualizada a 2 de octubre de 2026

Incluye cobertura de las 59 preguntas oficiales de exámenes anteriores

ÍNDICE

1. Introducción y delimitación del tema	4

1.1. Qué estudia este tema	4

1.2. Relación con otros temas del programa	4

2. El desarrollo ágil de software	5

2.1. Concepto	5

2.2. Origen y evolución	5

2.3. Metodologías tradicionales frente a metodologías ágiles	5

2.4. Enfoques híbridos y elección del enfoque	6

3. El Manifiesto Ágil	7

3.1. Origen	7

3.2. Los cuatro valores	7

3.3. Interpretación de los valores	7

4. Filosofía y principios del desarrollo ágil	8

4.1. Filosofía ágil	8

4.2. Los doce principios del Manifiesto	8

5. Métodos de desarrollo ágil: panorama	10

5.1. Filosofía, marco, método y práctica	10

5.2. Principales métodos ágiles	10

5.3. Extreme Programming (XP)	10

6. SCRUM	12

6.1. Concepto y fuente de referencia	12

6.2. Teoría: empirismo, pilares y valores	12

6.3. El Scrum Team y sus responsabilidades	12

6.4. Eventos de Scrum	13

6.5. Artefactos y compromisos	14

6.6. Definition of Done y Definition of Ready	15

6.7. Prácticas complementarias habituales	15

6.8. Scrum a escala, beneficios y limitaciones	16

7. KANBAN	17

7.1. Origen y concepto	17

7.2. El Método Kanban (Anderson / Kanban University)	17

7.3. The Kanban Guide (ProKanban, 2025)	17

7.4. El tablero Kanban	17

7.5. Métricas de flujo	18

7.6. Scrum frente a Kanban. Scrumban	18

8. LEAN	19

8.1. Origen y principios del pensamiento Lean	19

8.2. Muda, Mura y Muri	19

8.3. Los desperdicios (muda) y su equivalente en software	19

8.4. Lean Software Development: los siete principios	19

8.5. Herramientas y técnicas Lean	20

8.6. Lean IT y Lean Startup	20

9. DevOps	21

9.1. Concepto y origen	21

9.2. Principios: CALMS y las Tres Vías	21

9.3. Ciclo de vida DevOps	21

9.4. Prácticas clave	21

9.5. Estrategias de despliegue	22

9.6. Métricas DORA	22

9.7. Normalización y aplicación	23

10. DevSecOps	24

10.1. Concepto: seguridad integrada y «shift left»	24

10.2. Prácticas a lo largo del pipeline	24

10.3. Marcos de referencia	24

10.4. Marco normativo relacionado	25

11. Aplicación en la Junta de Andalucía y en el SAS	26

11.1. Junta de Andalucía: Portal de Desarrollo de Servicios Digitales	26

11.2. SAS: Marco de Gestión Ágil de la STIC	26

12. Cuadro comparativo de enfoques	28

13. Claves para el test	29

Fuentes y referencias	30

# 1. Introducción y delimitación del tema

## 1.1. Qué estudia este tema

El título reúne tres bloques: la filosofía ágil (principios y Manifiesto Ágil de 2001), los métodos ágiles de gestión del trabajo (Scrum, Kanban y Lean) y los enfoques de entrega que llevan la agilidad hasta la puesta en producción y la operación (DevOps y DevSecOps).

En los exámenes del SAS este tema se pregunta sobre todo por Scrum (roles, eventos, artefactos, Sprint y DoD), por los principios del Manifiesto Ágil (preguntas de «¿cuál NO es un principio?»), por los principios de Lean Software Development (la trampa de «decidir lo antes posible») y por los elementos del tablero Kanban (límites de WIP, lead time, diagrama de flujo acumulado). También aparecen casos prácticos ambientados en el SAS que remiten al marco ágil definido por la Oficina de Calidad de la STIC.

## 1.2. Relación con otros temas del programa

Para no duplicar contenido, varios aspectos se tratan aquí solo en lo necesario y se remiten a su tema propio:

| Tema | Contenido relacionado | Tratamiento aquí |
| --- | --- | --- |
| 37 | Gestión de proyectos TIC (PMBOK, PRINCE2), Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI) | Solo la comparación entre gestión predictiva y ágil |
| 38 | Herramientas de gestión TIC del SAS (Jira, Confluence) | Mención de su uso en el marco ágil |
| 39 | Ciclo de vida y modelos (cascada, incremental, iterativo, espiral), prototipos, Métrica v3 | Los modelos ágiles se sitúan frente a los tradicionales |
| 40 | Casos de uso e historias de usuario, UML | Historias de usuario solo en su papel en el Product Backlog |
| 42 | Construcción y pruebas: tipologías | Pruebas automatizadas como parte de CI/CD |
| 43 | Gestión de la configuración, control de versiones, Git | Git/Gitflow como pieza del pipeline |
| 44 | Garantía de calidad del software (SQA), métricas, ISO 29119 | Umbrales de calidad del DoD del SAS |
| 45 | Paradigmas de programación, TDD | TDD y refactorización como prácticas de XP |
| 76-78 | Seguridad TIC, Esquema Nacional de Seguridad, MAGERIT | Solo la seguridad integrada en el ciclo de desarrollo (DevSecOps) |

# 2. El desarrollo ágil de software

## 2.1. Concepto

El desarrollo ágil de software es una familia de enfoques de ingeniería del software. Todos comparten los valores y principios del Manifiesto Ágil (2001) y construyen el producto de forma iterativa e incremental, en ciclos cortos de duración fija (timeboxing). En cada ciclo se entrega software funcionando, se recoge la retroalimentación del cliente y se adapta el plan.

Las metodologías ágiles parten de que, en los proyectos de software complejos, los requisitos no pueden conocerse por completo al principio y cambian durante el desarrollo. En lugar de intentar fijarlo todo en una fase inicial, organizan el trabajo para aprender y adaptarse de manera controlada. Esta forma de trabajar se conoce como control empírico del proceso: transparencia, inspección y adaptación.

Rasgos característicos:

- Iterativo e incremental: el producto crece en incrementos que funcionan y se pueden usar.

- Entregas rápidas y frecuentes de software con valor (la característica que suelen pedir las preguntas genéricas).

- Colaboración continua con el cliente y con los responsables de negocio.

- Equipos pequeños, multidisciplinares y autoorganizados (en terminología Scrum 2020, autogestionados).

- Aceptación del cambio de requisitos, incluso en etapas tardías.

- Mejora continua del producto y del propio proceso.

- Excelencia técnica: calidad integrada, pruebas automatizadas, integración continua.

- Documentación suficiente, no exhaustiva: se documenta lo que aporta valor.

## 2.2. Origen y evolución

| Año | Hito |
| --- | --- |
| 1986 | Takeuchi y Nonaka publican en Harvard Business Review «The New New Product Development Game». Comparan los equipos de desarrollo de producto con una melé (scrum) de rugby. Es el origen del término Scrum. |
| 1995 | Ken Schwaber y Jeff Sutherland presentan Scrum en la conferencia OOPSLA. |
| 1994-1997 | Aparecen otros métodos «ligeros»: DSDM (1994), Crystal (Cockburn), FDD (De Luca, 1997), ASD (Highsmith). |
| 1999 | Kent Beck publica Extreme Programming Explained (XP). |
| 2001 | Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software (Snowbird, Utah, 11-13 de febrero). 17 firmantes. Después se crea la Agile Alliance. |
| 2003 | Mary y Tom Poppendieck publican Lean Software Development: An Agile Toolkit. |
| 2004-2010 | David J. Anderson aplica Kanban al software (Microsoft, 2004; libro Kanban, 2010). |
| 2009 | Nace el término DevOps (DevOpsDays de Gante, Patrick Debois). |
| 2010 | Primera Scrum Guide, con revisiones en 2011, 2013, 2016, 2017 y 2020 (vigente). Humble y Farley publican Continuous Delivery. |
| 2022 | Norma ISO/IEC/IEEE 32675:2022 sobre DevOps. |
| 2025 | Kanban Guide (ProKanban) en su versión de mayo de 2025. Scrum Guide Expansion Pack, publicado como complemento de la guía de 2020. |

## 2.3. Metodologías tradicionales frente a metodologías ágiles

Las metodologías tradicionales (también llamadas predictivas, pesadas o dirigidas por el plan, como el modelo en cascada o Métrica v3) se basan en las buenas prácticas de la ingeniería del software. Siguen un marco de disciplina estricta y un proceso secuencial riguroso: análisis completo, diseño, construcción, pruebas e implantación, con una documentación extensa en cada fase. Las metodologías ágiles proponen un ciclo iterativo e incremental.

| Aspecto | Tradicional (predictiva) | Ágil (adaptativa) |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Se fijan al inicio; el cambio se controla y se evita | Emergen y se priorizan de forma continua; el cambio se acepta |
| Planificación | Detallada y completa al principio; ciclo secuencial («en cascada») | Continua y por niveles (producto, release, iteración) |
| Entregas | Una entrega final (o pocas) | Entregas frecuentes de incrementos que funcionan |
| Cliente | Participa sobre todo al inicio y en la aceptación | Colabora de forma cotidiana durante todo el proyecto |
| Medida del progreso | Cumplimiento del plan y de los hitos documentales | Software funcionando |
| Documentación | Extensa y formal; es un producto de cada fase | La suficiente y necesaria |
| Equipo | Roles especializados y jerarquía | Equipos pequeños, multidisciplinares y autoorganizados |
| Calidad | Se basa en la calidad de los procesos empleados | Más en el conocimiento tácito de las personas y en la excelencia técnica, sin renunciar a procesos |
| Adecuado para | Requisitos estables, entornos regulados o poco cambiantes | Entornos complejos, inciertos y con requisitos cambiantes |

Matices que se preguntan - Lo ágil no es secuencial ni «en cascada». Si una opción dice que la planificación ágil se hace «una tras otra en un ciclo secuencial o en cascada» o que se trabaja en «cortos periodos en cascada», es la incorrecta. Los ciclos cortos se llaman sprints o iteraciones. - Las metodologías ágiles no son la solución a todos los problemas ni carecen de rigor. Aportan otro punto de vista para hacer las cosas de forma más rápida y adaptable sin perder rigurosidad. - Tampoco implican «documentación pesada», «planes no adaptables» ni «procesos rígidos». Esos rasgos son los opuestos a lo ágil. - Las herramientas mejoran la eficiencia, pero sin personas con conocimiento técnico y actitud adecuada no producen resultados. - Con metodologías ágiles se obtiene feedback rápido y se detectan antes las desviaciones del proyecto.

## 2.4. Enfoques híbridos y elección del enfoque

Las metodologías híbridas combinan una planificación predictiva de alto nivel (fases, hitos contractuales, presupuesto) con una ejecución ágil por iteraciones. Son frecuentes en la Administración pública, donde la contratación exige definir un alcance y un precio. Las guías actuales de gestión de proyectos reconocen enfoques predictivos, adaptativos e híbridos (se desarrolla en el Tema 37). La norma ISO/IEC/IEEE 12207:2026 incorpora además contenido sobre desarrollo ágil (se desarrolla en el Tema 39).

Un enfoque ágil es especialmente adecuado cuando hay complejidad e incertidumbre: requisitos poco definidos o cambiantes, necesidad de resultados en poco tiempo y posibilidad de que el cliente use pronto las funcionalidades más importantes. Scrum, en particular, se diseñó para problemas complejos. Por eso es falso que esté «especialmente indicado para entornos poco complejos». Si el problema es simple y estable, un enfoque predictivo puede ser suficiente.

# 3. El Manifiesto Ágil

## 3.1. Origen

El Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software (Manifesto for Agile Software Development) se redactó del 11 al 13 de febrero de 2001 en la estación de esquí de Snowbird (Utah, EE. UU.). Lo firmaron 17 profesionales que representaban a los llamados «métodos ligeros» (Scrum, XP, DSDM, ASD, Crystal, FDD, Pragmatic Programming…). Su finalidad era ofrecer una alternativa a los procesos pesados y dirigidos por la documentación. Tras la reunión se fundó la organización sin ánimo de lucro Agile Alliance.

Firmantes: Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Dave Thomas.

## 3.2. Los cuatro valores

Texto de la traducción oficial al español (agilemanifesto.org):

Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar: Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.

## 3.3. Interpretación de los valores

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas | El éxito depende sobre todo de las personas y de cómo se comunican. Los procesos y herramientas son útiles, pero subordinados. |
| Software funcionando sobre documentación extensiva | El producto que funciona es la mejor prueba del avance. Se documenta lo necesario, no se elimina la documentación. |
| Colaboración con el cliente sobre negociación contractual | El cliente forma parte del proceso y valida el producto de forma continua. El contrato no sustituye a la colaboración. |
| Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan | Se planifica, pero el plan se adapta a lo que se aprende. El cambio es una fuente de ventaja competitiva. |

Trampas habituales - El orden de cada valor es izquierda sobre derecha. Una opción que lo invierte («Documentación extensiva sobre software funcionando») no está en el Manifiesto. - El Manifiesto no rechaza los elementos de la derecha: los valora, pero menos. Ser ágil no significa «sin plan» ni «sin documentación». - Son 4 valores y 12 principios.

# 4. Filosofía y principios del desarrollo ágil

## 4.1. Filosofía ágil

La filosofía ágil se resume en entregar valor pronto y con frecuencia, aprender de la realidad y adaptarse. Sus ideas de fondo son:

- Empirismo: el conocimiento procede de la experiencia. Las decisiones se basan en lo observado (transparencia → inspección → adaptación), no en predicciones detalladas.

- Desarrollo iterativo e incremental con ciclos de duración fija (timeboxing): el tiempo se fija y el alcance se ajusta.

- Orientación al valor: se prioriza lo que más valor aporta al usuario. Simplicidad: no hacer lo que no es necesario.

- Personas en el centro: equipos motivados, con autonomía, ritmo sostenible y comunicación directa.

- Retroalimentación rápida del cliente (demostraciones), del código (pruebas e integración continua) y del equipo (retrospectivas).

- Calidad integrada desde el principio, no inspeccionada al final.

- Mejora continua (kaizen), herencia directa del pensamiento Lean.

## 4.2. Los doce principios del Manifiesto

Los principios acompañan al Manifiesto y concretan sus valores. Se reproducen según la traducción oficial publicada en agilemanifesto.org, porque las preguntas de examen copian su redacción literal:

| N.º | Principio (texto oficial en español) | Idea clave |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. | Valor para el cliente |
| 2 | Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. | Aceptar el cambio |
| 3 | Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. | Entregas frecuentes (relación con el Sprint) |
| 4 | Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. | Colaboración diaria |
| 5 | Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. | Motivación y confianza |
| 6 | El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. | Comunicación cara a cara |
| 7 | El software funcionando es la medida principal de progreso. | Medida del progreso |
| 8 | Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. | Ritmo sostenible |
| 9 | La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad. | Excelencia técnica |
| 10 | La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial. | Simplicidad |
| 11 | Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados. | Autoorganización |
| 12 | A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. | Mejora continua (retrospectiva) |

Distractores típicos en «¿cuál NO es un principio?» - «Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos bien gestionados por sus líderes». Falso: emergen de equipos auto-organizados (no de equipos «ágiles», «multidisciplinares» ni de «la interacción de varios equipos»). - «El método más eficiente de comunicar información es el intercambio de documentos formales, a ser posible firmados». Falso: es la conversación cara a cara. - El periodo de entrega del principio 3 es «entre dos semanas y dos meses», con preferencia por el más corto. El Sprint de Scrum (un mes o menos) es la aplicación directa de este principio. - La retrospectiva materializa el principio 12 y la Sprint Review con los interesados materializa los principios 1 y 4.

Agilidad no es improvisación Los principios 9 (excelencia técnica) y 10 (simplicidad) muestran que lo ágil exige disciplina: pruebas automatizadas, integración continua, refactorización y diseño limpio. Sin ellos, aceptar cambios frecuentes degrada el producto (deuda técnica).

# 5. Métodos de desarrollo ágil: panorama

## 5.1. Filosofía, marco, método y práctica

- Agile (ágil): filosofía o mentalidad general definida por el Manifiesto.

- Marco de trabajo (framework): estructura mínima que se completa con prácticas propias. Ejemplo: Scrum.

- Método o metodología: conjunto más prescriptivo de prácticas, roles y productos. Ejemplos: XP, DSDM, FDD.

- Estrategia o método de gestión del flujo: Kanban.

- Filosofía de gestión: Lean (eliminación de desperdicios y flujo de valor), anterior al movimiento ágil y una de sus raíces.

- Cultura y conjunto de prácticas de entrega: DevOps y DevSecOps.

En los exámenes estas categorías se usan de forma laxa: Scrum, Kanban y XP aparecen indistintamente como «metodologías», «métodos» o «marcos» ágiles.

## 5.2. Principales métodos ágiles

| Método | Autoría y año | Rasgos esenciales |
| --- | --- | --- |
| Scrum | Schwaber y Sutherland (1995) | Marco de gestión con sprints, 3 responsabilidades, 5 eventos y 3 artefactos. El más utilizado. |
| Extreme Programming (XP) | Kent Beck (1999) | Prácticas de ingeniería: programación en parejas, TDD, integración continua, refactorización, entregas pequeñas. |
| Kanban | D. J. Anderson (2004-2010), sobre el kanban de Toyota | Visualizar el flujo, limitar el WIP y gestionar el flujo. Sin iteraciones obligatorias. |
| Lean Software Development | M. y T. Poppendieck (2003) | Siete principios Lean aplicados al software. |
| Scrumban | Corey Ladas (2008) | Híbrido de Scrum y Kanban: cadencia de Scrum con tablero, límites de WIP y flujo de Kanban. |
| DSDM (Dynamic Systems Development Method) | Consorcio DSDM (1994); hoy Agile Business Consortium | Tiempo y coste fijos, alcance variable. Priorización MoSCoW. |
| FDD (Feature Driven Development) | Jeff De Luca y Peter Coad (1997) | Desarrollo dirigido por funcionalidades a partir de un modelo de dominio. |
| Crystal | Alistair Cockburn | Familia de métodos según tamaño y criticidad (Clear, Yellow, Orange…). |
| ASD (Adaptive Software Development) | Jim Highsmith | Ciclo especular-colaborar-aprender. |
| Marcos de escalado | SAFe, LeSS, Nexus, Scrum@Scale, Disciplined Agile | Agilidad con varios equipos sobre un mismo producto o programa. |

No es un método ágil Waterfall (cascada) es un modelo secuencial tradicional, no ágil. Tampoco lo son Gantt, PERT o CPM, que son técnicas de planificación, ni nombres inventados como «Scream», «Scratch», «Sculpt», «AgScrum», «Gkambu» o «Pukam».

## 5.3. Extreme Programming (XP)

XP, de Kent Beck, lleva al extremo las buenas prácticas de programación. Si revisar el código es bueno, se revisa continuamente (programación en parejas). Si probar es bueno, se prueba antes de programar (TDD). Si integrar es bueno, se integra varias veces al día.

Valores de XP: comunicación, simplicidad, retroalimentación (feedback) y coraje, a los que la segunda edición (2004) añadió el respeto. La transparencia no es un valor de XP. Es uno de los tres pilares del empirismo de Scrum.

| Práctica de XP | En qué consiste |
| --- | --- |
| Juego de la planificación (planning game) | El cliente escribe y prioriza historias de usuario y el equipo las estima. |
| Entregas pequeñas | Versiones frecuentes con valor real. |
| Diseño simple | Lo más sencillo que funcione (YAGNI: no lo vas a necesitar). |
| Desarrollo dirigido por pruebas (TDD) | Primero la prueba que falla, después el código y por último la refactorización (se desarrolla en el Tema 45). |
| Refactorización | Mejorar el diseño interno sin cambiar el comportamiento. |
| Programación en parejas | Dos personas en un mismo puesto: una escribe y otra revisa. |
| Propiedad colectiva del código | Cualquiera puede mejorar cualquier parte. |
| Integración continua | Integrar y probar el código varias veces al día. |
| Ritmo sostenible (40 horas semanales) | Evitar horas extra continuadas. |
| Cliente en el sitio | Un representante del cliente disponible para el equipo. |
| Estándares de codificación y metáfora | Código homogéneo y una visión compartida del sistema. |

# 6. SCRUM

## 6.1. Concepto y fuente de referencia

Según la Scrum Guide (noviembre de 2020), versión oficial vigente de Ken Schwaber y Jeff Sutherland, Scrum es un marco de trabajo ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. Scrum es deliberadamente incompleto: define solo lo imprescindible y deja que cada equipo añada sus prácticas (historias de usuario, estimación, gráficos burndown, etc.).

En junio de 2025 Jeff Sutherland, Ralph Jocham y John Coleman publicaron el Scrum Guide Expansion Pack, un documento comunitario que complementa y no sustituye a la guía de 2020. A fecha de elaboración del tema, la referencia para el examen sigue siendo la Scrum Guide 2020. Muchas preguntas, sin embargo, copian la redacción de las guías de 2013-2017 («Lista de Producto», «Lista de Pendientes del Sprint», «Equipo de Desarrollo»).

Scrum es adecuado cuando los requisitos son cambiantes o poco definidos, se necesitan resultados en poco tiempo y el cliente puede empezar a usar las funcionalidades más importantes antes de que el proyecto esté terminado, gracias a las entregas parciales y regulares.

## 6.2. Teoría: empirismo, pilares y valores

Scrum se fundamenta en el empirismo (el conocimiento procede de la experiencia y las decisiones se toman sobre lo observado) y en el pensamiento Lean (reducir el desperdicio y centrarse en lo esencial). Emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo.

| Tres pilares del empirismo | Cinco valores de Scrum |
| --- | --- |
| Transparencia: el proceso y el trabajo deben ser visibles para quienes lo realizan y para quienes lo reciben. | Compromiso con los objetivos y con el apoyo mutuo. |
| Inspección: los artefactos y el progreso se inspeccionan con frecuencia para detectar desviaciones. | Foco (enfoque) en el trabajo del Sprint. |
| Adaptación: si algo se desvía de los límites aceptables, se ajusta lo antes posible. | Apertura sobre el trabajo y los retos. |
|  | Respeto entre los miembros como personas capaces e independientes. |
|  | Coraje para hacer lo correcto y abordar problemas difíciles. |

Corrección importante La transparencia es un pilar, no un valor. Los valores de Scrum son cinco: compromiso, foco, apertura, respeto y coraje. Los pilares son tres: transparencia, inspección y adaptación.

## 6.3. El Scrum Team y sus responsabilidades

El Scrum Team es la unidad fundamental: un equipo pequeño, normalmente de 10 personas o menos, sin subequipos ni jerarquías, multifuncional (tiene todas las competencias necesarias) y autogestionado (decide quién hace qué, cuándo y cómo). La guía de 2020 define tres responsabilidades (accountabilities) en lugar de «roles» y sustituye el «Equipo de Desarrollo» por Developers.

| Responsabilidad | Es responsable de… | Matices de examen |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Scrum Team y gestionar eficazmente el Product Backlog: desarrollar y comunicar el Objetivo del Producto; crear, comunicar y ordenar (priorizar) sus elementos; asegurar que sea transparente y comprendido. | Es una persona, no un comité. Representa a los interesados (cliente, negocio, usuarios) y es su interlocutor principal ante el equipo. Es el único con autoridad para cancelar un Sprint. «Product Owner» y «pila del producto» identifican Scrum. |
| Scrum Master (SM) | Establecer Scrum tal como se define en la guía, ayudando a todos a entender su teoría y su práctica, dentro del equipo y en la organización. Responde de la efectividad del Scrum Team. | Facilitador, coach y «líder que sirve» (servant leader). No es jefe de proyecto ni asigna tareas. Elimina impedimentos y vela por el cumplimiento de las reglas del marco. |
| Developers | Crear cada Sprint un Incremento utilizable: elaborar el Sprint Backlog, asegurar la calidad respetando la Definición de Terminado, adaptar el plan cada día y responsabilizarse mutuamente. | Incluye a todas las personas que construyen el producto: programación, análisis, pruebas, QA, diseño. Antes se llamaba Equipo de Desarrollo (Development Team). |

Preguntas frecuentes sobre roles - ¿Quién maximiza el valor del producto y del Product Backlog? → Product Owner. - ¿Quién es responsable de que se cumplan las reglas del marco Scrum y de que se entiendan en la organización? → Scrum Master. - ¿El Scrum Master es el jefe de proyecto? → No, es el facilitador. Scrum no tiene la figura de Project Manager. - Con la guía de 2017, el Product Owner no formaba parte del Equipo de Desarrollo, pero sí del Scrum Team. En 2020 el Scrum Team incluye PO, SM y Developers. - ¿Quién ayuda a escribir y prioriza las historias de usuario? → la priorización es del Product Owner, no del Scrum Master. - El PO es el interlocutor del cliente ante el equipo: algunos manuales lo describen como «el único perfil que habla constantemente con el cliente», porque canaliza los requisitos hacia el Product Backlog. No es «el responsable de aplicar las técnicas Scrum» (eso corresponde al Scrum Master).

## 6.4. Eventos de Scrum

Scrum define cinco eventos: el Sprint, que contiene a los demás, y cuatro eventos formales de inspección y adaptación. Todos tienen duración máxima (timebox). Los máximos de la tabla corresponden a un Sprint de un mes y son menores en Sprints más cortos.

| Evento | Duración máxima | Participantes | Propósito y resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Un mes o menos, duración fija | Scrum Team | Contenedor de los demás eventos. En él se convierten ideas en valor. Un Sprint empieza inmediatamente después del anterior. |
| Sprint Planning | 8 horas | Scrum Team (y otras personas invitadas) | Inicia el Sprint. Responde a tres preguntas: por qué es valioso (Objetivo del Sprint), qué se puede hacer (elementos seleccionados) y cómo se hará (plan). Resultado: Sprint Backlog. |
| Daily Scrum | 15 minutos, cada día, a la misma hora y en el mismo lugar | Developers (PO y SM si trabajan en elementos del Sprint) | Inspeccionar el progreso hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el plan. La guía de 2020 ya no exige las «tres preguntas». |
| Sprint Review | 4 horas | Scrum Team e interesados clave | Inspeccionar el resultado del Sprint: se presenta el Incremento terminado y se obtiene retroalimentación de los interesados para adaptar el Product Backlog. Es una sesión de trabajo, no una mera demostración. |
| Sprint Retrospective | 3 horas | Scrum Team | Mejora continua del proceso: interacciones, procesos, herramientas y Definición de Terminado. Cierra el Sprint. |

### 6.4.1. Reglas del Sprint

La guía de 2013 llamaba al Sprint «el corazón de Scrum»: un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto «Terminado», utilizable y potencialmente desplegable. Esta definición literal se pregunta con frecuencia. Su relación con el Manifiesto es el principio 3: entregar software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses.

Durante el Sprint:

- No se realizan cambios que pongan en peligro el Objetivo del Sprint. El objetivo no se cambia con el Sprint en curso, ni lo decide el Scrum Master, ni se renegocia en el Daily Scrum.

- La calidad no disminuye.

- El Product Backlog se refina según sea necesario.

- El alcance (los elementos concretos del Sprint Backlog) puede aclararse y renegociarse con el Product Owner a medida que se aprende más, siempre que no ponga en peligro el objetivo.

- Un Sprint solo puede cancelarse si su Objetivo se vuelve obsoleto, y solo el Product Owner tiene autoridad para hacerlo.

El Sprint contiene todo el trabajo necesario para alcanzar el Objetivo del Producto: la Sprint Planning, los Daily Scrums, el trabajo de desarrollo, la Sprint Review y la Sprint Retrospective. Con Sprints de 15 días, todos estos eventos se celebran dentro de cada Sprint, con timeboxes proporcionalmente menores.

Review o Retrospective - Sprint Review → se mira el producto: se presenta el Incremento y se recoge el feedback de los interesados. - Sprint Retrospective → se mira el proceso y el equipo: mejora continua. Es la última del Sprint. - El refinamiento del Product Backlog (desglosar, detallar, estimar) es una actividad continua, no un evento formal de Scrum.

## 6.5. Artefactos y compromisos

Los artefactos representan trabajo o valor y están diseñados para maximizar la transparencia. Desde 2020 cada artefacto tiene un compromiso que permite medir el progreso:

| Artefacto | Definición | Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog (Pila o Lista de Producto) | Lista emergente y ordenada (priorizada) de lo necesario para mejorar el producto. Es la única fuente del trabajo del Scrum Team y proporciona la visión general de todo el trabajo necesario. Contiene funcionalidades, mejoras, correcciones y requisitos no funcionales, descritos de forma genérica y priorizados desde el punto de vista del valor para el cliente. Es abierto y cambia continuamente. | Objetivo del Producto (Product Goal): estado futuro del producto. Un objetivo cada vez. |
| Sprint Backlog (Lista de Pendientes del Sprint) | Compuesto por el Objetivo del Sprint (por qué), los elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint (qué) y un plan para entregar el Incremento (cómo). Es un plan de los Developers y para los Developers, que lo actualizan durante el Sprint. | Objetivo del Sprint (Sprint Goal): único objetivo del Sprint, fijado en la Sprint Planning. |
| Incremento | Paso concreto hacia el Objetivo del Producto. Es el resultado del Sprint. Cada Incremento se suma a los anteriores, está verificado y es utilizable. Puede haber varios Incrementos en un Sprint y entregarse antes de la Review. | Definición de Terminado (Definition of Done, DoD). |

Matices de los backlogs que caen en el test - Las guías anteriores definían el Sprint Backlog como «los elementos de la Lista de Producto seleccionados para el Sprint, más el plan para terminarlos» (Lista de Pendientes del Sprint). - El Product Backlog es abierto y modificable en cualquier momento por el PO. El Sprint Backlog es más estable: los Developers pueden actualizar el plan y aclarar el alcance con el PO, pero no se hacen cambios que comprometan el Objetivo del Sprint. Una pregunta clásica da como correcta la opción que dice que el Sprint Backlog «no debe ser modificado a no ser que comprometa el éxito del proyecto». - El Sprint Backlog no es «el Product Backlog dividido en entregas». - «Sprint Review», «Sprint Goal» y «Product Backlog» no son nombres de la Lista de Pendientes del Sprint. - Burndown chart no es un artefacto de la Scrum Guide 2020: es una práctica complementaria.

## 6.6. Definition of Done y Definition of Ready

La Definición de Terminado (DoD) es la descripción formal del estado del Incremento cuando cumple las medidas de calidad exigidas para el producto. Un elemento del Product Backlog solo forma parte del Incremento cuando cumple la DoD. Si no la cumple, no se presenta en la Review y vuelve al Product Backlog. Si la organización tiene una DoD estándar, todos los equipos la siguen como mínimo. Si no la tiene, la crea el Scrum Team. Suele incluir: código integrado en el repositorio, compilación correcta, pruebas superadas y automatizadas, revisión de código, umbrales de calidad, documentación técnica y de usuario actualizada, y despliegue en el entorno de validación.

La Definition of Ready (DoR) no forma parte de la Scrum Guide. Es una práctica complementaria muy extendida que fija las condiciones que debe cumplir un elemento (historia de usuario) para poder entrar en un Sprint en la Sprint Planning: estar bien redactado, tener criterios de aceptación, estar estimado, no tener dependencias bloqueantes y caber en un Sprint.

|  | Definition of Ready (DoR) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- |
| Cuándo aplica | A la entrada del Sprint (Sprint Planning) | A la salida: para considerar terminado un elemento o Incremento |
| Pregunta | ¿Está la historia lista para trabajarse? | ¿Está el trabajo realmente terminado con la calidad exigida? |
| Ejemplos | Historia redactada («Como… quiero… para…»), criterios de aceptación, estimación, sin dependencias, prototipo validado | Código en Git, compilación correcta, pruebas superadas, cobertura mínima, documentación técnica y manual de usuario actualizados |
| Estatus en Scrum | Práctica complementaria | Compromiso oficial del Incremento (Scrum Guide 2020) |

La aplicación concreta de la DoR y la DoD en el SAS se describe en el apartado 11.2.

## 6.7. Prácticas complementarias habituales

### 6.7.1. Historias de usuario y estimación

- Historia de usuario: descripción breve de una necesidad desde el punto de vista del usuario: «Como <rol> quiero <objetivo> para <beneficio>». Se rige por las 3C (Card, Conversation, Confirmation) y el acrónimo INVEST (independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña, testeable). Las épicas son historias grandes que se descomponen. (Se desarrolla en el Tema 40).

- Criterios de aceptación con formato Gherkin: «Dado <contexto> cuando <acción> entonces <resultado>». Son la base del BDD y de las pruebas de aceptación automatizadas (archivos .feature).

- Puntos de historia: unidad relativa de esfuerzo y complejidad. Suele estimarse con Planning Poker y una escala de tipo Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13…).

- Velocidad: puntos completados por Sprint. Sirve para prever la capacidad del equipo, no para comparar equipos.

- Priorización MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t), procedente de DSDM.

### 6.7.2. Gráficos de seguimiento

| Gráfico | Qué representa |
| --- | --- |
| Sprint Burndown | Trabajo pendiente del Sprint (habitualmente en horas de las tareas o en puntos) día a día. Muestra si se llegará al final de la iteración. |
| Product / Release Burndown | Trabajo pendiente para completar los requisitos del Product Backlog o de una entrega, medido al comienzo de cada Sprint. Se expresa en puntos de historia o en días ideales de esfuerzo. Es una gráfica que se muestra públicamente. |
| Burnup | Trabajo completado acumulado frente al alcance total. Hace visibles los cambios de alcance. |

Estos gráficos aparecían en la Scrum Guide de 2011 y desaparecieron después, aunque se siguen usando y preguntando. La guía de 2020 solo exige que el progreso hacia los objetivos sea transparente.

## 6.8. Scrum a escala, beneficios y limitaciones

Cuando varios equipos trabajan sobre un mismo producto se usan marcos de escalado: Nexus (Scrum.org, de 3 a 9 equipos), LeSS (Large-Scale Scrum), Scrum@Scale (Sutherland) y SAFe (Scaled Agile Framework, con trenes de entrega o Agile Release Trains).

| Beneficios | Limitaciones y riesgos |
| --- | --- |
| Entregas frecuentes de valor y uso temprano de lo más importante | Requiere implicación real del Product Owner y de los interesados |
| Transparencia y visibilidad del avance | Difícil encaje con contratos de alcance cerrado |
| Detección temprana de riesgos y desviaciones | Puede degenerar en «ceremonias» sin mejora real («Scrum-but») |
| Adaptación rápida al cambio | Sin prácticas técnicas (XP, CI) acumula deuda técnica |
| Mejora continua y responsabilidad compartida | El escalado a muchos equipos añade complejidad |

# 7. KANBAN

## 7.1. Origen y concepto

Kanban (en japonés, «tarjeta» o «señal visual») nace en el Sistema de Producción de Toyota (Taiichi Ohno). Allí era una tarjeta que señalizaba la necesidad de reponer material, base de la producción pull (tirar de la demanda) y del Just in Time. Por eso se considera una técnica Lean. David J. Anderson lo adaptó al trabajo del conocimiento y al software (Microsoft, 2004; libro Kanban, 2010).

Aplicado al software, Kanban es un método de gestión visual del flujo de trabajo que optimiza el flujo de valor visualizando el trabajo, limitando el trabajo en curso (WIP) y gestionando el flujo. No impone iteraciones, roles ni eventos: se parte del proceso actual y se mejora de forma evolutiva. Se usa como herramienta ágil para visualizar trabajo y tareas.

## 7.2. El Método Kanban (Anderson / Kanban University)

| Principios | Prácticas generales |
| --- | --- |
| Empezar con lo que se hace ahora | 1. Visualizar el flujo de trabajo |
| Acordar la búsqueda de la mejora mediante el cambio evolutivo | 2. Limitar el trabajo en curso (WIP) |
| Fomentar el liderazgo a todos los niveles | 3. Gestionar el flujo |
| Comprender y centrarse en las necesidades del cliente | 4. Hacer explícitas las políticas del proceso |
| Gestionar el trabajo y dejar que las personas se autoorganicen | 5. Implementar ciclos de retroalimentación |
| Evolucionar las políticas | 6. Mejorar colaborativamente y evolucionar experimentalmente |

## 7.3. The Kanban Guide (ProKanban, 2025)

La Kanban Guide de ProKanban (Vacanti, Coleman y otros; versión de mayo de 2025) define Kanban como una estrategia para optimizar el flujo de valor a través de un proceso, con tres prácticas: definir y visualizar el flujo de trabajo, gestionar activamente los elementos del flujo y mejorar el flujo. La Definición del Flujo de Trabajo (Definition of Workflow) incluye las unidades de valor (elementos de trabajo), los puntos de inicio y fin, los estados, el control del WIP, las políticas explícitas y una Expectativa de Nivel de Servicio (SLE) basada en tiempos de ciclo históricos.

## 7.4. El tablero Kanban

El elemento esencial es el tablero, físico o digital. Se organiza en columnas que representan los estados del proceso (por ejemplo: Por hacer → En análisis → En desarrollo → En revisión/pruebas → Hecho), con tarjetas que representan los elementos de trabajo y se mueven de izquierda a derecha.

- Límites de WIP: número máximo de elementos que puede haber a la vez en cada columna o estado. Al limitar el trabajo empezado, se termina antes y afloran los cuellos de botella («deja de empezar, empieza a terminar»).

- Sistema pull: una tarea solo pasa a la columna siguiente cuando hay capacidad libre en ella.

- Carriles (swimlanes) para tipos de trabajo y clases de servicio (urgente, fecha fija, estándar, intangible).

- Punto de compromiso: momento en que se acepta un elemento y empieza a medirse su tiempo.

- Políticas explícitas, como los criterios para mover una tarjeta de columna.

Trampas del tablero Kanban - En Kanban se define cuántas tareas como máximo puede haber en cada fase, no como mínimo. Esa opción es la incorrecta. - El diagrama de Gantt no es un elemento del tablero Kanban. Tampoco lo son un cronograma detallado ni un registro de incidencias. Gantt, PERT y CPM son técnicas de planificación tradicional. - Lo esencial del tablero son las columnas que representan los estados del proceso. - «Tablero PDCA», «Katan» o «ROAD» no son herramientas ágiles de visualización.

## 7.5. Métricas de flujo

| Métrica | Definición |
| --- | --- |
| Lead time (plazo de entrega) | Tiempo desde que se hace una petición (o se compromete) hasta que se entrega. Es el tiempo que percibe el cliente. |
| Cycle time (tiempo de ciclo) | Tiempo desde que se empieza a trabajar en un elemento hasta que se termina. Siempre es menor o igual que el lead time. Es la métrica central de la Kanban Guide. |
| Throughput (rendimiento) | Número de elementos terminados por unidad de tiempo. |
| WIP (trabajo en curso) | Número de elementos empezados y no terminados. |
| Work Item Age (antigüedad) | Tiempo transcurrido desde que se empezó un elemento que aún no ha terminado. |

Las métricas se relacionan mediante la Ley de Little: tiempo de ciclo medio = WIP medio / throughput medio. Por eso reducir el WIP reduce el tiempo de ciclo.

El Diagrama de Flujo Acumulado (CFD, Cumulative Flow Diagram) es el gráfico característico de Kanban para visualizar el flujo de trabajo y el tiempo de ciclo. Muestra en el tiempo bandas apiladas con el número acumulado de elementos en cada estado:

- la distancia vertical entre bandas indica el WIP;

- la distancia horizontal indica aproximadamente el tiempo de ciclo;

- la pendiente de la banda «Hecho» indica el throughput;

- una banda que se ensancha delata un cuello de botella.

Otros gráficos: el diagrama de dispersión de tiempos de ciclo (scatterplot), el histograma de throughput y el gráfico de antigüedad.

## 7.6. Scrum frente a Kanban. Scrumban

| Aspecto | Scrum | Kanban |
| --- | --- | --- |
| Cadencia | Sprints de duración fija (≤ 1 mes) | Flujo continuo; cadencias opcionales |
| Roles | PO, SM y Developers | No prescribe roles |
| Compromiso / control | Objetivo del Sprint; el WIP se limita por Sprint | Límites de WIP por estado |
| Cambios | No se cambia el Objetivo del Sprint en curso | Se pueden priorizar elementos nuevos en cualquier momento |
| Métricas típicas | Velocidad, burndown | Lead time, cycle time, throughput, CFD |
| Encaja mejor en | Desarrollo de producto nuevo | Mantenimiento, soporte y demanda continua e imprevisible |

Scrumban (Corey Ladas, 2008) combina ambos: mantiene planificación y retrospectivas periódicas de Scrum y añade el tablero, los límites de WIP y el sistema pull de Kanban. Es un marco ágil reconocido.

# 8. LEAN

## 8.1. Origen y principios del pensamiento Lean

Lean es una filosofía de gestión centrada en maximizar el valor para el cliente eliminando el desperdicio y en la mejora continua. Procede del Sistema de Producción de Toyota (Taiichi Ohno y Eiji Toyoda, desde los años 50). El término «lean» (ligero, esbelto) lo acuñó John Krafcik (1988) y lo popularizaron Womack, Jones y Roos en La máquina que cambió el mundo (1990). Womack y Jones sintetizaron en Lean Thinking (1996) cinco principios:

- Valor: definirlo desde el punto de vista del cliente.

- Flujo de valor (value stream): identificar todos los pasos y eliminar los que no aportan valor.

- Flujo: que el trabajo avance sin interrupciones ni esperas.

- Pull (tirar): producir solo lo que el cliente demanda, cuando lo demanda.

- Perfección: mejorar continuamente.

Entre los objetivos de Lean están reducir el tiempo de proceso, las esperas o colas y las pérdidas de tiempo por movimientos. En general, reducir todo lo que no añade valor.

## 8.2. Muda, Mura y Muri

Toyota define el desperdicio como todo lo que exceda la cantidad mínima de equipos, materiales, piezas y tiempo de trabajo absolutamente esencial para la producción. Distingue tres tipos, las «3M»:

| Término | Significado |
| --- | --- |
| Muda (desperdicio) | Actividades que no agregan valor al cliente. Son desperdicio puro. |
| Mura (irregularidad) | Variabilidad o desigualdad en las operaciones: picos y valles de carga y calidad impredecible, que obligan a dimensionar recursos de más. |
| Muri (sobrecarga) | Sobrecarga de personas, equipos o sistemas por demandas que superan su capacidad. |

## 8.3. Los desperdicios (muda) y su equivalente en software

| Desperdicio en fabricación (Ohno) | Equivalente en desarrollo de software (Poppendieck y otros) |
| --- | --- |
| Sobreproducción | Funcionalidades extra que nadie usa (un componente desarrollado y no utilizado) |
| Inventario | Trabajo parcialmente hecho: código sin desplegar, requisitos sin desarrollar, ramas sin integrar |
| Esperas | Retrasos: esperas por aprobaciones, entornos o decisiones |
| Transporte | Traspasos (handoffs) entre personas o equipos con pérdida de conocimiento |
| Movimientos innecesarios | Cambio de tarea (task switching) y búsqueda de información |
| Sobreprocesamiento | Procesos extra: burocracia, documentación o reuniones que no aportan valor (una reunión de 2 horas sin valor, papeles con bocetos que no se usan) |
| Defectos | Defectos que obligan a retrabajo |
| Talento no utilizado (8.º añadido) | No aprovechar el conocimiento de las personas. Reaprendizaje (relearning) |

En Lean aplicado al software, eliminar desperdicios significa sobre todo evitar desarrollar características que no aporten valor real al usuario final. No significa minimizar la documentación del código, reducir la interacción con el cliente ni limitar la refactorización, que son prácticas que aportan valor.

## 8.4. Lean Software Development: los siete principios

Mary y Tom Poppendieck trasladaron Lean al software en dos libros. Las preguntas de examen mezclan ambas formulaciones:

| Lean Software Development (2003) | Implementing Lean Software Development (2006) |
| --- | --- |
| 1. Eliminar los desperdicios | 1. Eliminar los desperdicios |
| 2. Amplificar (ampliar) el aprendizaje | 2. Crear conocimiento |
| 3. Decidir lo más tarde posible | 3. Diferir el compromiso |
| 4. Entregar lo más rápido posible | 4. Entregar rápido |
| 5. Potenciar (empoderar) el equipo | 5. Respetar a las personas |
| 6. Construir con integridad (calidad integrada) | 6. Integrar la calidad (build quality in) |
| 7. Ver el todo (visión de conjunto) | 7. Optimizar el todo |

Trampa más repetida del tema «Decidir lo antes posible» NO es un principio Lean. El principio es decidir lo más tarde posible (decide as late as possible): las decisiones difíciles de revertir se aplazan hasta el último momento responsable, cuando se dispone de más información. Tampoco son principios Lean «maximizar la documentación exhaustiva», «reducir el equipo de trabajo», «minimizar el uso de recursos» ni «no contemplar el riesgo». Sí lo son eliminar desperdicios, ampliar el aprendizaje y potenciar el equipo.

## 8.5. Herramientas y técnicas Lean

| Técnica | Descripción |
| --- | --- |
| Value Stream Mapping (VSM) | Mapa del flujo de valor de principio a fin. Separa el tiempo que añade valor de las esperas y detecta cuellos de botella. |
| Just in Time (JIT) | Producir solo lo necesario, en el momento y la cantidad necesarios. |
| Kanban | Señal visual del sistema pull y gestión visual del flujo (apartado 7). |
| Jidoka (autonomación) | «Automatización con toque humano»: detener el proceso al detectar un defecto. En software, parar la línea si falla la compilación. |
| Andon | Señal visible de alerta para pedir ayuda o parar (en software, el semáforo de la integración continua). |
| Poka-yoke | Mecanismos a prueba de errores: validaciones o controles automáticos. |
| Kaizen | Mejora continua con pequeños cambios incrementales (relacionado con el ciclo PDCA, Temas 31 y 36). |
| 5S | Seiri (clasificar), Seiton (ordenar), Seiso (limpiar), Seiketsu (estandarizar) y Shitsuke (disciplina, mantener). |
| Heijunka | Nivelación de la carga de trabajo (combate la mura). |
| Takt time | Ritmo de producción ajustado a la demanda del cliente. |
| Gemba | Ir al lugar donde se crea el valor para observar el trabajo real. |

## 8.6. Lean IT y Lean Startup

Lean IT aplica los principios Lean a la gestión de los servicios y proyectos de TI: flujo de valor de la demanda, eliminación de esperas y retrabajos, gestión visual y mejora continua. Lean Startup (Eric Ries, 2011) aplica Lean a la innovación con el ciclo construir-medir-aprender y el Producto Mínimo Viable (MVP), relacionado con los prototipos (Tema 39).

# 9. DevOps

## 9.1. Concepto y origen

DevOps (Development + Operations) es una cultura, un conjunto de prácticas y una forma de organización que integra a los equipos de desarrollo y de operaciones (sistemas) para entregar software de forma rápida, frecuente, fiable y segura. Rompe los silos tradicionales. Es una estrategia de compartición de conocimiento y responsabilidad: los desarrolladores no programan aislados del equipo de sistemas y este no trabaja sin la participación de los primeros.

El término surge en 2009, con las primeras DevOpsDays en Gante, organizadas por Patrick Debois, y con la charla de Allspaw y Hammond «10+ deploys per day» (Flickr). Extiende la agilidad más allá del equipo de desarrollo, hasta el despliegue y la operación.

Qué NO es DevOps - No es un producto ni una herramienta de software libre (por ejemplo, para desplegar contenedores). Usa herramientas, pero no se reduce a ellas. - No consiste en que los desarrolladores operen la producción sin interacción con los administradores. - No es un complemento de Scrum en el gobierno de TI. - En DevOps no están separados desarrollo y operaciones, no se trabaja sin visibilidad entre equipos y no se evita la automatización. Al contrario: se automatiza y se lanzan versiones en ciclos cortos.

## 9.2. Principios: CALMS y las Tres Vías

| CALMS | Significado |
| --- | --- |
| Culture (cultura) | Colaboración, responsabilidad compartida y cultura sin culpables |
| Automation (automatización) | Automatizar la compilación, las pruebas, el despliegue y la infraestructura |
| Lean | Flujo de valor, lotes pequeños y eliminación de desperdicios |
| Measurement (medición) | Métricas de entrega y operación, y decisiones basadas en datos |
| Sharing (compartir) | Conocimiento, herramientas y experiencias compartidas |

Las Tres Vías (Gene Kim, The Phoenix Project y The DevOps Handbook) son: 1) Flujo de desarrollo a operaciones (lotes pequeños, WIP limitado, automatización); 2) Retroalimentación rápida de operaciones a desarrollo (monitorización, detección temprana); 3) Aprendizaje y experimentación continuos.

## 9.3. Ciclo de vida DevOps

Se representa como un bucle infinito con dos mitades. Desarrollo: planificar → codificar → construir (build) → probar. Operaciones: liberar (release) → desplegar → operar → monitorizar. La monitorización realimenta la siguiente planificación.

## 9.4. Prácticas clave

| Práctica | Descripción |
| --- | --- |
| Integración continua (CI) | Los desarrolladores integran su código en el repositorio común con frecuencia (varias veces al día). Cada integración dispara una compilación y pruebas automáticas. Herramientas: Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions. |
| Entrega continua (Continuous Delivery) | Todo cambio que supera el pipeline queda siempre listo para desplegarse en producción. El paso a producción es una decisión manual. |
| Despliegue continuo (Continuous Deployment) | Todo cambio que supera las pruebas se despliega automáticamente en producción, sin intervención manual. |
| Pipeline de despliegue | Cadena automatizada: commit → build → pruebas unitarias → análisis de calidad → artefacto → pruebas de integración y aceptación → despliegue en entornos. |
| Control de versiones | Todo versionado (código, configuración e infraestructura) en Git. Estrategias de ramas como Gitflow o trunk-based (Tema 43). |
| Infraestructura como código (IaC) | Definir servidores, redes y entornos en ficheros versionados y reproducibles (Terraform, Ansible…). |
| Contenedores y orquestación | Empaquetado inmutable de la aplicación (Docker) y orquestación (Kubernetes, OpenShift). GitOps: el repositorio como fuente de verdad del estado desplegado. |
| Monitorización y observabilidad | Métricas, registros (logs) y trazas para detectar y diagnosticar problemas. |
| SRE (Site Reliability Engineering) | Enfoque de Google para la operación: SLI, SLO y presupuestos de error (error budgets). |

## 9.5. Estrategias de despliegue

| Estrategia | Funcionamiento |
| --- | --- |
| Big bang | Se sustituye toda la versión de golpe. Es la estrategia de mayor riesgo. |
| Rolling (gradual) | Se actualizan las instancias poco a poco. |
| Blue/Green | Dos entornos idénticos. Se despliega en el inactivo y se conmuta el tráfico. La vuelta atrás es inmediata. |
| Canary (canario) | La nueva versión se libera primero a un grupo reducido de usuarios y, si funciona bien, se extiende a todos. Es el patrón para hacer beta-testing con un grupo antes del despliegue completo. |
| A/B testing | Dos variantes a grupos distintos para comparar su comportamiento con métricas de negocio. |
| Feature toggles (flags) | Funcionalidades desplegadas pero activables por configuración. |
| Dark launch / shadow | Desplegar sin exponer al usuario o duplicando el tráfico para probar. |

Patrones que no son de despliegue En una pregunta sobre beta-testing con un grupo de usuarios, la respuesta es Canary (la opción decía «Canary Development»; el término correcto es canary release/deployment). Honeypot es una técnica de seguridad (señuelo). Prototype y Observer son patrones de diseño de software (GoF), no de despliegue.

## 9.6. Métricas DORA

El programa de investigación DORA (DevOps Research and Assessment, hoy en Google Cloud) define las métricas de referencia del rendimiento de entrega de software. Las cuatro clásicas son: frecuencia de despliegue, tiempo de espera de los cambios, tasa de fallo de los cambios y tiempo de recuperación. A fecha de elaboración del tema, dora.dev recoge cinco métricas:

| Grupo | Métrica | Definición |
| --- | --- | --- |
| Throughput (rendimiento) | Change lead time | Tiempo desde que un cambio se incorpora al control de versiones hasta que está desplegado en producción |
|  | Deployment frequency | Número de despliegues en un periodo o tiempo entre despliegues |
|  | Failed deployment recovery time | Tiempo para recuperarse de un despliegue fallido que exige intervención inmediata |
| Instability (inestabilidad) | Change fail rate | Proporción de despliegues que requieren intervención inmediata (vuelta atrás o corrección urgente) |
|  | Deployment rework rate | Proporción de despliegues no planificados que se producen como consecuencia de un incidente en producción |

## 9.7. Normalización y aplicación

La norma ISO/IEC/IEEE 32675:2022 (Information technology — DevOps — Building reliable and secure systems including application build, package and deployment) adopta el estándar IEEE 2675 y establece requisitos para aplicar DevOps a la construcción, empaquetado y despliegue de sistemas fiables y seguros.

DevOps es el enfoque propio de los despliegues masivos y automatizados típicos del entorno cloud. Por ejemplo, para desplegar de forma homogénea en todos los centros un conjunto de productos corporativos se recurre a técnicas DevOps (automatización de despliegues, IaC, pipelines). No se usaría Scrum, que es un marco de gestión del desarrollo, ni CORBA, que es un middleware de objetos distribuidos.

# 10. DevSecOps

## 10.1. Concepto: seguridad integrada y «shift left»

DevSecOps (Development, Security and Operations) extiende DevOps integrando la seguridad en todas las fases del ciclo de vida del software y del pipeline. La seguridad deja de ser una auditoría final y pasa a ser una responsabilidad compartida por desarrollo, seguridad y operaciones, con controles automatizados que no frenan la entrega.

Su principio central es el desplazamiento a la izquierda (shift left): llevar las actividades de seguridad a las fases tempranas (requisitos, diseño, codificación), donde corregir una vulnerabilidad es mucho más barato que en producción. Se complementa con el shift right (protección y monitorización en producción) y con la seguridad como código (políticas, controles y configuraciones versionadas y verificables automáticamente).

## 10.2. Prácticas a lo largo del pipeline

| Fase | Prácticas y controles de seguridad |
| --- | --- |
| Planificar / diseñar | Requisitos de seguridad y privacidad, modelado de amenazas (STRIDE), análisis de riesgos (MAGERIT, Tema 78), historias de seguridad |
| Codificar | Guías de codificación segura, complementos de análisis en el IDE, revisión de código, detección de secretos (credenciales en el repositorio) |
| Construir | SAST, SCA (dependencias y licencias), generación de SBOM (lista de componentes software: SPDX, CycloneDX) |
| Probar | DAST, IAST, pruebas de penetración automatizadas, fuzzing |
| Liberar / desplegar | Análisis de imágenes de contenedor, firma de artefactos, análisis de la IaC, políticas como código, gestión de secretos (vault) |
| Operar / monitorizar | RASP, WAF, gestión de vulnerabilidades y parches, registro de actividad, SIEM, respuesta a incidentes |

| Técnica | Qué analiza | Cuándo | Necesita ejecutar |
| --- | --- | --- | --- |
| SAST (Static Application Security Testing) | Código fuente o binario en reposo («caja blanca») | Codificación y build | No |
| DAST (Dynamic) | Aplicación en ejecución desde fuera («caja negra») | Pruebas y preproducción | Sí |
| IAST (Interactive) | Aplicación en ejecución con un agente interno | Pruebas | Sí |
| SCA (Software Composition Analysis) | Librerías de terceros: vulnerabilidades conocidas (CVE) y licencias | Build y continuo | No |
| RASP (Runtime Application Self-Protection) | Protección dentro de la aplicación en producción | Operación | Sí |

## 10.3. Marcos de referencia

- NIST SP 800-218, Secure Software Development Framework (SSDF), versión 1.1 (2022), vigente. La versión 1.2 se publicó como borrador para comentarios en diciembre de 2025. Agrupa las prácticas en: preparar la organización (PO), proteger el software (PS), producir software bien asegurado (PW) y responder a vulnerabilidades (RV).

- OWASP: Top 10 (riesgos más críticos de aplicaciones web), SAMM (modelo de madurez de seguridad del software), DSOMM (modelo de madurez DevSecOps) y ASVS (requisitos de verificación).

- ISO/IEC 27001/27002 (controles de desarrollo seguro) y ISO/IEC/IEEE 32675:2022 (DevOps fiable y seguro).

## 10.4. Marco normativo relacionado

| Norma | Relación con DevSecOps |
| --- | --- |
| Real Decreto 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad (Tema 77) | Requisitos mínimos de mínimo privilegio (art. 20: el uso ordinario del sistema ha de ser sencillo y seguro, de forma que una utilización insegura requiera un acto consciente del usuario) e integridad y actualización del sistema (art. 21). Medidas del anexo II mp.sw.1 «Desarrollo de aplicaciones» y mp.sw.2 «Aceptación y puesta en servicio». |
| Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 25 | Protección de datos desde el diseño y por defecto, que se integra en los requisitos y en el pipeline. |
| Reglamento (UE) 2024/2847, de Ciberresiliencia (CRA) | Seguridad desde el diseño de los productos con elementos digitales que se comercializan en la UE (afecta a los fabricantes y, por tanto, al software que se adquiere). Las obligaciones de notificación de vulnerabilidades explotadas e incidentes graves (art. 14) se aplican desde el 11/09/2026. La aplicación general será el 11/12/2027. |

# 11. Aplicación en la Junta de Andalucía y en el SAS

## 11.1. Junta de Andalucía: Portal de Desarrollo de Servicios Digitales

La Orden de 16 de octubre de 2024 (BOJA n.º 205) creó el Portal de Desarrollo de Servicios Digitales, gestionado por la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que sustituye a MADEJA. A fecha de elaboración del tema, organiza sus contenidos en las áreas de Gobierno del Desarrollo, UX/UI, Calidad, DevSecOps e Infraestructura y Explotación.

El área DevSecOps ofrece una plataforma CI/CD corporativa, un proceso de transición y un modelo operativo para adoptar DevSecOps, normas y buenas prácticas. El área de Calidad incluye la evaluación estática del código fuente con SonarQube. Esto confirma que la Administración andaluza ha incorporado la integración y el despliegue continuos y la seguridad integrada como modelo de referencia para sus desarrollos.

## 11.2. SAS: Marco de Gestión Ágil de la STIC

La Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del SAS (STIC, denominación que usa el propio marco), a través de su Área de Gobernanza y Calidad, publica en el Confluence corporativo del SSPA el Marco de Gestión Ágil en el SAS. Es la referencia para los proyectos gestionados con metodologías ágiles basadas en Scrum, principalmente con las factorías de software. En la estructura orgánica vigente (Decreto 189/2026), las competencias TIC del SAS corresponden a la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Tecnológicas. El marco (v01r01 de 29/10/2020, actualizado el 27/05/2024) clasifica su documentación en tres niveles:

- Normativa STIC de proyectos ágiles (obligatoria): normativa general de la Oficina de Calidad (OCA), pruebas automatizadas, gestión de entregas, normativa Git (flujo ágil), documentación de proyectos y accesibilidad.

- Estándares SMO: 2.1 Responsabilidades, 2.2 Ceremonias Scrum y otras reuniones, 2.3 DoR, 2.4 DoD, 2.5 Gestión de la demanda, 2.6 Gestión de retrabajos y 2.7 Métricas de desarrollo.

- Documentación de apoyo (no preceptiva): Sprint 0 o plan de lanzamiento, desarrollo de producto, gestión del código y de dependencias, dinámicas de retrospectiva y plantillas de Sprint en Jira.

### 11.2.1. Responsabilidades

| Responsabilidad | Quién la asume en el SAS | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Generalmente personal funcional (usuarios del negocio sanitario) | Definir y priorizar el backlog del producto y validar el incremento |
| Proxy Product Owner (PPO) | Jefes de proyecto de la STIC | Portavoz del personal funcional y coordinación del producto con las áreas internas |
| Scrum Master (SM) | Personal de las factorías de desarrollo | Facilitar las ceremonias y asegurar la comunicación entre equipos |
| Desarrolladores | Desarrolladores y personal de QA | Desarrollar el producto y alcanzar los objetivos del Sprint |
| Otros interesados | Oficina de Calidad (OCA), Oficina Técnica de Interoperabilidad (OTI), Arquitectura, Agile coaches | Aseguramiento de la calidad, interoperabilidad, estándares de arquitectura y adopción de Scrum |

El estándar de ceremonias (v01r02, 30/07/2021) adoptó el término «desarrolladores» de la Scrum Guide 2020 y amplió la Sprint Retrospective de 1 a 1,5 horas.

### 11.2.2. Definition of Ready del SAS (9 criterios)

- Dependencias: historias de usuario sin dependencias no resueltas.

- Narrativa: formato «Como <…> quiero/necesito <…> para <…>» con criterios de aceptación.

- Alineamiento: historia clara para todo el equipo.

- Estimación en puntos de historia.

- Testabilidad: la historia se puede probar en todos sus criterios de aceptación.

- Tamaño adecuado para caber en un Sprint.

- Prototipo enlazado y validado previamente por el PO.

- Criterios de aceptación en formato «Dado <…> cuando <…> entonces <…>», aceptados por el PO y el equipo.

- Pruebas automáticas: criterios a automatizar acordados entre OCA, PO, PPO y equipo.

### 11.2.3. Definition of Done del SAS (15 criterios)

El estándar DoD (v01r02, en vigor desde el 30/07/2021) fija los entregables y condiciones que debe cumplir cada historia o incremento en el Sprint:

| N.º | Criterio | N.º | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narrativa de criterios de aceptación «Dado-Cuando-Entonces» | 9 | Documentación técnica en Confluence enlazada desde Jira |
| 2 | Cumplimiento de todos los criterios de aceptación | 10 | Cumplimiento del catálogo normativo del SAS |
| 3 | Código subido a Git conforme a la normativa (Gitflow) | 11 | Requisitos no funcionales de las oficinas técnicas |
| 4 | Compilación satisfactoria en Jenkins | 12 | Umbrales de calidad: cobertura de pruebas ≥ 65 % y clasificación A (Sonar) |
| 5 | Despliegue del incremento en el entorno de validación acordado | 13 | Manual de usuario (según aplique, en nuevos desarrollos) |
| 6 | Trazabilidad épica – historia – pruebas – prototipos | 14 | Plan de pruebas completo con archivos .feature |
| 7 | Prototipos versionados y publicados en Confluence | 15 | Automatización de pruebas según la normativa de la STIC |
| 8 | Historias de usuario actualizadas según la implementación final |  |  |

Aplicación al caso práctico En un proyecto del SAS gestionado con el marco ágil de la Oficina de Calidad de la STIC, el manual de usuario es un entregable del Sprint conforme a la DoD. Las historias de usuario y la detección de requisitos son entradas que deben estar listas antes del Sprint, según la DoR. No se «entregan» en la Sprint Planning.

### 11.2.4. Gestión de la demanda y métricas

- Demanda planificable: se planifica en la Sprint Planning. Demanda no planificable (urgente): impacta en la capacidad, tiene un tiempo de respuesta inferior a 3 semanas y su contenido o estimación es incierto. Para ella se reserva capacidad en cada Sprint y se flexibiliza la DoR, manteniendo la DoD.

- Métricas de desarrollo (v01r01, 2021): valor entregado (puntos dedicados a funcionalidad nueva); mejora continua (reserva para lo no planificado del 5-10 %, predictibilidad como porcentaje de puntos entregados sobre la capacidad prevista, y variación trimestral de la velocidad cada 4 Sprints); satisfacción de los interesados tras la Sprint Review (escala de 1 a 10); y calidad (adopción de pruebas automatizadas y cobertura unitaria media en Sonar ≥ 65 %).

- Herramientas: Jira (backlog, Sprints y plantillas), Confluence (documentación y prototipos), Git con Gitflow, Jenkins (integración continua) y Sonar (calidad). Las herramientas de gestión del SAS se desarrollan en el Tema 38.

# 12. Cuadro comparativo de enfoques

| Enfoque | Naturaleza | Idea central | Elementos característicos |
| --- | --- | --- | --- |
| Ágil | Filosofía (Manifiesto 2001) | Valor, colaboración y adaptación | 4 valores y 12 principios |
| Scrum | Marco de trabajo | Empirismo en Sprints de un mes o menos | PO, SM, Developers; 5 eventos; 3 artefactos con sus compromisos |
| XP | Método de ingeniería | Buenas prácticas llevadas al extremo | Valores: comunicación, simplicidad, feedback, coraje y respeto; TDD, parejas, CI |
| Kanban | Método o estrategia de flujo | Visualizar, limitar el WIP y gestionar el flujo | Tablero por estados, límites de WIP, lead/cycle time, CFD |
| Lean | Filosofía de gestión (Toyota) | Eliminar desperdicios y maximizar el valor | Muda/Mura/Muri, 7 principios Poppendieck, VSM, kaizen |
| DevOps | Cultura y prácticas | Unir desarrollo y operaciones | CI/CD, IaC, automatización, monitorización, métricas DORA |
| DevSecOps | Extensión de DevOps | Seguridad integrada (shift left) | SAST, DAST, SCA, SBOM, secretos, políticas como código |

Los enfoques no son excluyentes: una organización puede usar Scrum para gestionar el desarrollo, Kanban para el mantenimiento, prácticas XP para la calidad del código, principios Lean para eliminar esperas y una plataforma DevSecOps para entregar de forma continua y segura. Es la combinación que reflejan el marco ágil del SAS y el Portal de Desarrollo de la Junta.

# 13. Claves para el test

- Manifiesto Ágil: 2001, Snowbird (Utah), 17 firmantes, 4 valores y 12 principios. Los valores se leen «izquierda sobre derecha»: individuos, software funcionando, colaboración con el cliente y respuesta al cambio.

- Principios trampa: las arquitecturas emergen de equipos auto-organizados, no «bien gestionados por sus líderes»; la comunicación más eficaz es cara a cara, no con documentos firmados; las entregas se hacen entre dos semanas y dos meses; el software funcionando es la medida principal de progreso.

- Lo ágil es iterativo e incremental, nunca «secuencial» ni «en cascada». Waterfall no es ágil. Son métodos ágiles Scrum, Kanban, XP y Scrumban.

- Metodologías tradicionales = disciplina estricta y proceso secuencial riguroso.

- Scrum es para problemas complejos con requisitos cambiantes. Pilares: transparencia, inspección y adaptación. Valores: compromiso, foco, apertura, respeto y coraje.

- Product Owner: maximiza el valor y gestiona y prioriza el Product Backlog; es una persona; solo él cancela el Sprint. Scrum Master: facilitador y responsable de que se apliquen las reglas de Scrum; no es jefe de proyecto. Developers: crean el Incremento.

- Sprint: time-box de un mes o menos («corazón de Scrum»); contiene Planning, Dailies, trabajo de desarrollo, Review y Retrospective; no se cambia el Objetivo del Sprint en curso.

- Daily 15 min; Planning 8 h; Review 4 h (incremento y feedback de interesados); Retrospective 3 h (mejora continua del proceso).

- Product Backlog: visión de todo el trabajo, ordenada, abierta y cambiante. Sprint Backlog (Lista de Pendientes del Sprint): elementos seleccionados más el plan. Incremento: resultado del Sprint, cumple la DoD.

- Sprint Burndown = trabajo pendiente del Sprint; Product/Release Burndown = trabajo pendiente de los requisitos del producto al inicio de cada Sprint.

- Kanban: columnas = estados; límites de WIP máximos; Gantt no forma parte; lead time = desde la petición hasta la entrega; cycle time = desde el inicio hasta el fin; gráfico típico: CFD.

- Lean: Muda (sin valor), Mura (variabilidad), Muri (sobrecarga). Principios Poppendieck: eliminar desperdicios, ampliar el aprendizaje, decidir lo más tarde posible, entregar rápido, potenciar el equipo, integridad y ver el todo. Desperdicio = todo lo que no aporta valor (funcionalidad no usada, reuniones estériles, papeles inútiles).

- XP: valores comunicación, simplicidad, feedback, coraje y respeto. La transparencia no es un valor de XP.

- DevOps: colaboración y conocimiento compartido entre desarrollo y sistemas; ciclos cortos y automatización; CI/CD; adecuado para despliegues masivos. Canary = liberar primero a un grupo de usuarios.

- DevSecOps: seguridad desde el principio (shift left): SAST (estático), DAST (dinámico), SCA (dependencias), secretos y políticas como código.

- SAS: marco ágil de la Oficina de Calidad de la STIC basado en Scrum; PO funcional, Proxy PO (jefe de proyecto de la STIC) y SM de la factoría; DoR de 9 criterios y DoD de 15 (incluye el manual de usuario, Gitflow, Jenkins y cobertura ≥ 65 %).

# Fuentes y referencias

Agile Alliance. Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software y Principios del Manifiesto Ágil (traducción oficial al español). https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html · https://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html (consultado el 02/10/2026).

Schwaber, K.; Sutherland, J. The Scrum Guide, noviembre de 2020 (versión vigente; traducción al español europeo de D. Martín y D. Tardini). https://scrumguides.org/download.html (consultado el 02/10/2026).

Sutherland, J.; Coleman, J.; Jocham, R. Scrum Guide Expansion Pack (2025, complemento de la guía de 2020). https://scrumexpansion.org/ (consultado el 02/10/2026).

ProKanban. The Kanban Guide, versión de mayo de 2025. https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/ (consultado el 02/10/2026).

DORA (Google Cloud). DORA’s software delivery performance metrics. https://dora.dev/guides/dora-metrics/ (consultado el 02/10/2026).

ISO. ISO/IEC/IEEE 32675:2022 Information technology — DevOps — Building reliable and secure systems including application build, package and deployment. https://www.iso.org/standard/83670.html.

NIST. SP 800-218 Secure Software Development Framework (SSDF) v1.1 y anuncio del borrador v1.2 (diciembre de 2025). https://csrc.nist.gov/projects/ssdf · https://www.nist.gov/news-events/news/2025/12/secure-software-development-framework-ssdf-version-12-available-public.

Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (texto consolidado, última actualización 06/11/2024). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7191.

Reglamento (UE) 2024/2847 de Ciberresiliencia: primeras obligaciones (Cuatrecasas, 2026). https://www.cuatrecasas.com/es/spain/propiedad-intelectual/art/reglamento-ciberresiliencia-entrada-vigor-sus-primeras-obligaciones.

Junta de Andalucía – ADA. Portal de Desarrollo de Servicios Digitales: áreas DevSecOps y Calidad. https://desarrollo.juntadeandalucia.es/ · https://desarrollo.juntadeandalucia.es/areas/principal/devsecops (consultado el 02/10/2026). Orden de 16 de octubre de 2024, BOJA n.º 205.

SAS – STIC, Área de Gobernanza y Calidad. Marco de Gestión Ágil en el SAS (Confluence SSPA, espacio AGIL): página principal, Normativa, Estándares SMO (2.1 Responsabilidades; 2.2 Ceremonias; 2.3 DoR; 2.4 DoD; 2.5 Gestión de la demanda; 2.7 Métricas) y Documentación de apoyo. https://confluence.sspa.juntadeandalucia.es/display/AGIL (consultado el 02/10/2026).

Decreto 189/2026, de 30 de julio, de estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y del SAS. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2026/515/1.

Beck, K. Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999; 2.ª ed. 2004). Poppendieck, M. y T. Lean Software Development: An Agile Toolkit (2003) e Implementing Lean Software Development (2006). Womack, J. P.; Jones, D. T. Lean Thinking (1996). Anderson, D. J. Kanban (2010). Humble, J.; Farley, D. Continuous Delivery (2010). Kim, G. et al. The DevOps Handbook (2016). Obras de referencia citadas para autoría y contenido clásico.

Contenido base: «41. Desarrollo Ágil de Software», tema previo de Pedro (revisado, corregido y ampliado).